حالة التنفيذ — تطبيق السائق (تحديث 2026-10-21)

🟩 أخضر = تم تنفيذه في الكود: 279 بند

🟥 أحمر = لم يُنفَّذ بعد: 202 بند

الإجمالي: 481 بند — نسبة الإنجاز 58%

البند الجزئي يُحسب أحمر حتى يكتمل. المتبقي ومين شغال على إيه: docs/rides_tasks.md

DORR — تطبيق السائق | خدمة توصيل الركاب
المرجع الشامل للمزايا والتصميم والبرمجة

FINAL MASTER REQUIREMENTS v2 + 20 — 411 بنداً

الغرض: مرجع واحد يرسل للمصمم والمبرمج مع ملف التصميم النهائي. جُمعت البنود من مرجع توصيل الركاب المعتمد، محرك الطلبات، متطلبات المحفظة ذات الصلة بالسائق، التصميم المرسل، ثم أضيفت وظائف تنافسية منشورة رسمياً لدى Uber وBolt. البنود الرقمية والتشغيلية قابلة للسياسة ولا تثبت داخل الكود.

قراران ثابتان: لا Flight Tracking. «لكِ سيدتي» تبقى فئة مستقلة. الرحلة المشتركة متعددة الغرباء بالسيارة ملغاة.

| # | القسم | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الدخول والأهلية والتفعيل | تسجيل الدخول برقم الجوال وOTP | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 2 | الدخول والأهلية والتفعيل | حالة الحساب: قيد التسجيل/قيد المراجعة/نشط/موقوف مؤقتاً/مقيد | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 3 | الدخول والأهلية والتفعيل | إكمال الملف الشخصي للسائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 4 | الدخول والأهلية والتفعيل | التحقق من الهوية وفق الدولة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 5 | الدخول والأهلية والتفعيل | فترة التأهيل أول 30 يوماً من تاريخ التفعيل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 6 | الدخول والأهلية والتفعيل | إظهار الأيام المتبقية من فترة التأهيل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 7 | الدخول والأهلية والتفعيل | إعادة التحقق عند انتهاء/تغيير مستند حساس | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 8 | الدخول والأهلية والتفعيل | إعادة التحقق بعد خمول طويل عند طلب الخادم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 9 | الدخول والأهلية والتفعيل | عرض سبب عدم الأهلية بصياغة آمنة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 10 | الدخول والأهلية والتفعيل | إمكانية تفعيل الفئات المؤهل لها فقط دون حجب الحساب كله | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 11 | المستندات والمركبات | رخصة القيادة وحالتها وتاريخ الانتهاء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 12 | المستندات والمركبات | تسجيل/استمارة المركبة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 13 | المستندات والمركبات | التفويض الرسمي عند عدم ملكية المركبة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 14 | المستندات والمركبات | التأمين المناسب لنقل الركاب التجاري حسب الدولة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 15 | المستندات والمركبات | الفحص الدوري حيث يلزم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 16 | المستندات والمركبات | تنبيه قبل انتهاء المستندات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 17 | المستندات والمركبات | منع الفئة المتأثرة فقط عند نقص مستنداتها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 18 | المستندات والمركبات | متطلبات الباصات: رخصة فئة مناسبة وترخيص نقل جماعي حيث يلزم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 19 | المستندات والمركبات | متطلبات الدراجة: رخصة دراجة وتسجيل وتأمين ومعدات سلامة حسب النظام | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 20 | المستندات والمركبات | متطلبات البحرية: رخصة تشغيل مناسبة ومعدات إنقاذ وسعة نظامية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 21 | المستندات والمركبات | إضافة/تغيير المركبة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 22 | المستندات والمركبات | أكثر من مركبة مع اختيار المركبة النشطة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 23 | المستندات والمركبات | أهلية المركبة لكل فئة مستقلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 24 | المستندات والمركبات | صور المركبة المطلوبة حسب السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 25 | المستندات والمركبات | حالة التحقق: صالح/قيد المراجعة/مرفوض/منتهي/قريب الانتهاء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 26 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | زر متصل/غير متصل Go Online | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 27 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | إظهار سبب منع الاتصال إن كان الحساب غير مؤهل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 28 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | الخريطة الرئيسية وموقع السائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 29 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | خريطة كثافة الطلب Heat Map | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 30 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | مناطق وفرص الطلب المرتفع | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 31 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | اتجاهات/توقعات الطلب حسب الوقت عند توفرها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 32 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | تفضيلات الفئات التي يريد استقبالها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 33 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | تحديد مسافة/نطاق الالتقاط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 34 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | Auto-Accept قابل للتفعيل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 35 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | فلاتر Auto-Accept: مسافة الالتقاط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 36 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | فلتر Auto-Accept: الحد الأدنى للسعر/كم عند السماح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 37 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | فلتر Auto-Accept: طريقة الدفع عند السماح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 38 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | Destination Filter / وجهة السائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 39 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | وضع أنا معك مرتبط بوجهة السائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 40 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | إيقاف الطلبات الجديدة أثناء رحلة نشطة حسب السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 41 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | وضع استراحة Pause | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 42 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | حدود ساعات القيادة والتنبيه للراحة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 43 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | منع الاستمرار عند تجاوز حد القيادة الإلزامي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 44 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | حالة GPS ضعيف/مغلق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 45 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | حالة Offline/ضعف الشبكة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 46 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | حالة لا توجد طلبات حالياً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 47 | الرئيسية والتوفر وتفضيلات القيادة | إشعارات فرص/حملات/أحداث تزيد الطلب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 48 | استقبال الطلب وقبوله | تنبيه طلب جديد صوتي/مرئي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 49 | استقبال الطلب وقبوله | وقت محدود للقبول حسب السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 50 | استقبال الطلب وقبوله | عرض فئة الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 51 | استقبال الطلب وقبوله | نقطة الالتقاط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 52 | استقبال الطلب وقبوله | الوجهة عندما تسمح السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 53 | استقبال الطلب وقبوله | المسافة إلى الراكب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 54 | استقبال الطلب وقبوله | مسافة الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 55 | استقبال الطلب وقبوله | المدة المتوقعة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 56 | استقبال الطلب وقبوله | صافي مستحق السائق المتوقع قبل القبول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 57 | استقبال الطلب وقبوله | تفصيل ما إذا كان الرقم صافي/إجمالي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 58 | استقبال الطلب وقبوله | طريقة الدفع أو القيود المسموح إظهارها قبل القبول حسب السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 59 | استقبال الطلب وقبوله | خصائص الرحلة: مجدولة/بين مدن/عائلية/احتياجات خاصة/حيوان/مقعد طفل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 60 | استقبال الطلب وقبوله | عدد الركاب عندما يلزم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 61 | استقبال الطلب وقبوله | ملاحظات الوصول الضرورية فقط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 62 | استقبال الطلب وقبوله | تقييم الراكب عندما تسمح السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 63 | استقبال الطلب وقبوله | قبول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 64 | استقبال الطلب وقبوله | رفض | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 65 | استقبال الطلب وقبوله | انتهاء مهلة الطلب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 66 | استقبال الطلب وقبوله | طلب تم قبوله من سائق آخر | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 67 | استقبال الطلب وقبوله | منع قبول رحلتين نشطتين في الوقت نفسه | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 68 | استقبال الطلب وقبوله | منع التكرار عند ضغط قبول مرتين/ضعف الشبكة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 69 | استقبال الطلب وقبوله | إعادة تحديث الحالة عند تعارض القبول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 70 | الفئات الـ11 | الاقتصادية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 71 | الفئات الـ11 | أنا معك | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 72 | الفئات الـ11 | لكِ سيدتي — سائقة امرأة مع راكبة امرأة وفق الفئة المعتمدة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 73 | الفئات الـ11 | VIP | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 74 | الفئات الـ11 | العروض | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 75 | الفئات الـ11 | ذوو الاحتياجات الخاصة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 76 | الفئات الـ11 | العائلية حتى 7 ركاب وفق السعة النظامية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 77 | الفئات الـ11 | بين المدن | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 78 | الفئات الـ11 | الرحلات المجدولة/الباصات الكبيرة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 79 | الفئات الـ11 | الدراجات النارية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 80 | الفئات الـ11 | المراكب والقوارب واليخوت | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 81 | الفئات الـ11 | إلغاء الرحلة المشتركة متعددة الغرباء بالسيارة من النطاق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 82 | قواعد الفئات الخاصة | أنا معك: السائق يحدد وجهته الشخصية فقط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 83 | قواعد الفئات الخاصة | أنا معك: مطابقة الراكب على طريق السائق أو بانحراف بسيط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 84 | قواعد الفئات الخاصة | أنا معك: قبول/رفض مختصر وآمن أثناء القيادة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 85 | قواعد الفئات الخاصة | العروض: السائق يستطيع تقديم عرض سعر عندما يكون المسار مفعلاً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 86 | قواعد الفئات الخاصة | العروض: التوزيع على دفعات 3 سائقين | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 87 | قواعد الفئات الخاصة | العروض: السعر يثبت بعد قبول العرض | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 88 | قواعد الفئات الخاصة | ذوو الاحتياجات: عرض نوع الاحتياج قبل القبول بما يلزم للخدمة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 89 | قواعد الفئات الخاصة | ذوو الاحتياجات: وقت المساعدة لا يعامل تلقائياً كعقوبة انتظار | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 90 | قواعد الفئات الخاصة | العائلية: إظهار عدد الركاب والسعة المطلوبة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 91 | قواعد الفئات الخاصة | بين المدن: Opt-in مستقل للرحلات الطويلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 92 | قواعد الفئات الخاصة | بين المدن: إظهار المسافة والمدة وصافي المستحق قبل القبول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 93 | قواعد الفئات الخاصة | الباصات: إنشاء/إدارة الرحلات المجدولة لصاحب الباص المخول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 94 | قواعد الفئات الخاصة | الباصات: ذهاب/عودة/ذهاب وعودة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 95 | قواعد الفئات الخاصة | الباصات: خريطة المقاعد وحالاتها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 96 | قواعد الفئات الخاصة | الباصات: QR للتحقق من التذاكر/الصعود | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 97 | قواعد الفئات الخاصة | الباصات: الدفع الإلكتروني فقط ولا كاش | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 98 | قواعد الفئات الخاصة | الدراجة: نشر مدد الخدمة المتاحة وصافي سعر الساعة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 99 | قواعد الفئات الخاصة | الدراجة: التمديد لا يتم إلا بعد موافقة الراكب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 100 | قواعد الفئات الخاصة | البحرية: كامل/مشترك عند السماح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 101 | قواعد الفئات الخاصة | البحرية: نشر نقطة الانطلاق والمسار والعودة والمدة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 102 | قواعد الفئات الخاصة | البحرية: التمديد يحتاج موافقة وتسعيراً واضحاً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 103 | بعد القبول والوصول للراكب | شاشة الرحلة المقبولة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 104 | بعد القبول والوصول للراكب | بيانات الراكب المسموح بها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 105 | بعد القبول والوصول للراكب | إظهار طريقة الدفع فور القبول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 106 | بعد القبول والوصول للراكب | Banner كاش مع تنبيه الصرف المناسب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 107 | بعد القبول والوصول للراكب | Banner محفظة DORR وانتظار تأكيد التحصيل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 108 | بعد القبول والوصول للراكب | Banner Online وعدم طلب نقد من الراكب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 109 | بعد القبول والوصول للراكب | تثبيت طريقة الدفع ضمن Snapshot الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 110 | بعد القبول والوصول للراكب | ملاحة إلى نقطة الالتقاط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 111 | بعد القبول والوصول للراكب | نقطة التقاء معتمدة للمواقع الحساسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 112 | بعد القبول والوصول للراكب | اتصال برقم مخفي Number Masking | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 113 | بعد القبول والوصول للراكب | دردشة داخلية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 114 | بعد القبول والوصول للراكب | ترجمة الدردشة عند توفرها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 115 | بعد القبول والوصول للراكب | رسائل سريعة جاهزة للسائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 116 | بعد القبول والوصول للراكب | زر وصلت Arrived | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 117 | بعد القبول والوصول للراكب | إثبات الوصول GPS/وقت الخادم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 118 | بعد القبول والوصول للراكب | عدم بدء الانتظار قبل الوصول المؤكد | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 119 | بعد القبول والوصول للراكب | عدم بدء انتظار الرحلة المجدولة قبل وقتها المعتمد | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 120 | بعد القبول والوصول للراكب | عداد الانتظار المجاني | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 121 | بعد القبول والوصول للراكب | عداد الانتظار المدفوع إذا سمحت السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 122 | بعد القبول والوصول للراكب | تنبيه قرب انتهاء الانتظار المجاني | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 123 | بعد القبول والوصول للراكب | PIN/رمز تحقق قبل بدء الرحلة عند تفعيله | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 124 | بعد القبول والوصول للراكب | الإبلاغ عن عدم تطابق الراكب/مشكلة الالتقاط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 125 | بعد القبول والوصول للراكب | إعادة الإسناد عند طارئ موثق قبل الوصول وفق السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 126 | بدء الرحلة والملاحة | زر بدء الرحلة بعد تحقق شروط البدء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 127 | بدء الرحلة والملاحة | منع البدء قبل PIN عندما يكون إلزامياً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 128 | بدء الرحلة والملاحة | ملاحة Turn-by-Turn | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 129 | بدء الرحلة والملاحة | إظهار ETA والمسافة المتبقية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 130 | بدء الرحلة والملاحة | الإبلاغ عن خطر/مشكلة طريق عند توفرها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 131 | بدء الرحلة والملاحة | تغيير الوجهة من الراكب يظهر للسائق كطلب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 132 | بدء الرحلة والملاحة | عرض السعر/الأثر الجديد قبل موافقة السائق عندما يلزم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 133 | بدء الرحلة والملاحة | قبول/رفض تغيير الوجهة حسب السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 134 | بدء الرحلة والملاحة | إضافة توقفات وعرض أثرها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 135 | بدء الرحلة والملاحة | عدم تعديل السعر جانبياً خارج DORR | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 136 | بدء الرحلة والملاحة | تسجيل Snapshot لأي تعديل معتمد | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 137 | بدء الرحلة والملاحة | حماية السعر من الازدحام/التأخير عندما تنص سياسة الفئة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 138 | بدء الرحلة والملاحة | عدم استخدام إدخال نصي معقد أثناء القيادة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 139 | بدء الرحلة والملاحة | واجهة قيادة مبسطة بأزرار كبيرة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 140 | السلامة والأمان | Safety Center موحد للسائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 141 | السلامة والأمان | SOS/مساعدة طارئة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 142 | السلامة والأمان | مشاركة رحلة السائق وموقعه مع جهات موثوقة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 143 | السلامة والأمان | Trusted Contacts للسائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 144 | السلامة والأمان | Ride Check عند توقف/انحراف غير معتاد | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 145 | السلامة والأمان | Check-In سلامة عند أحداث محددة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 146 | السلامة والأمان | إخفاء رقم السائق والراكب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 147 | السلامة والأمان | تسجيل صوت الرحلة عند السماح القانوني | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 148 | السلامة والأمان | تسجيل فيديو/داش كام عند السماح القانوني والتقني | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 149 | السلامة والأمان | موافقة/إشعار التسجيل حسب الدولة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 150 | السلامة والأمان | تشفير التسجيلات وسياسة احتفاظ | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 151 | السلامة والأمان | عدم المطابقة مستقبلًا مع راكب معين | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 152 | السلامة والأمان | الإبلاغ عن سلوك مسيء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 153 | السلامة والأمان | الإبلاغ عن تهديد/اعتداء/تحرش | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 154 | السلامة والأمان | الإبلاغ عن حادث مروري | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 155 | السلامة والأمان | إرشادات ما بعد الحادث | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 156 | السلامة والأمان | مشاركة معلومات الرحلة للطوارئ بحدود الخصوصية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 157 | السلامة والأمان | تذكير حزام الأمان | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 158 | السلامة والأمان | تنبيه تعب/حد ساعات القيادة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 159 | السلامة والأمان | منع كشف جهات الراكب الموثوقة للسائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 160 | السلامة والأمان | Flag للمكالمات/المحادثات عند السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 161 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | السائق يستطيع الإلغاء قبل الوصول فقط في الأسباب المسموحة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 162 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | سبب الإلغاء من قائمة سياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 163 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | طارئ موثق قبل الوصول يطلق إعادة إسناد عند السماح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 164 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | بعد الوصول المؤكد لا يظهر إلغاء عادي غير مسموح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 165 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | مسار Rider No-Show مستقل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 166 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | الالتزام بمدة الانتظار قبل No-Show | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 167 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | حفظ GPS ووقت الوصول والانتظار | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 168 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | الرحلات المجدولة: الوصول المبكر لا يبدأ انتظاراً مستحقاً قبل الوقت | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 169 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | إلغاء الرحلة المجدولة من السائق مع آثار أداء واضحة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 170 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | إظهار أثر الإلغاء على الأداء قبل التأكيد عندما يسمح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 171 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | عدم إنشاء رسم/تعويض تلقائياً بمجرد تغيير حالة الطلب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 172 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | حالة إلغاء الراكب قبل الوصول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 173 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | حالة إلغاء الراكب بعد الوصول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 174 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | إظهار استحقاق رسم الإلغاء للسائق فقط بعد قرار النظام المالي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 175 | الإلغاء والانتظار وعدم الحضور | الاعتراض على قرار إلغاء/No-Show | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 176 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | زر إنهاء الرحلة عند الوجهة/الشروط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 177 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | منع الإنهاء بدون دليل الإنجاز المطلوب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 178 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | تسجيل موقع/وقت نهاية الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 179 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | ملخص الرحلة بعد الإنهاء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 180 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | صافي أرباح الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 181 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | العمولة والضريبة والرسوم بتفصيل واضح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 182 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | الإكرامية مستقلة عند وجودها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 183 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | طريقة الدفع النهائية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 184 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | حالة التحصيل: مؤكد/معلق/فشل/مراجعة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 185 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | تقييم الراكب 1–5 | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 186 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | أسباب/وسوم عند التقييم المنخفض | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 187 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | حظر مطابقة الراكب مستقبلاً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 188 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | الإبلاغ عن غرض مفقود | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 189 | إنهاء الرحلة وإثبات الإنجاز | سجل الرحلة التاريخي لا يتغير عند تغير السياسات لاحقاً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 190 | الأرباح والمحفظة والسحب | مركز الأرباح اليومي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 191 | الأرباح والمحفظة والسحب | أسبوعي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 192 | الأرباح والمحفظة والسحب | شهري | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 193 | الأرباح والمحفظة والسحب | 3 أشهر | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 194 | الأرباح والمحفظة والسحب | 6 أشهر | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 195 | الأرباح والمحفظة والسحب | 9 أشهر | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 196 | الأرباح والمحفظة والسحب | 12 شهراً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 197 | الأرباح والمحفظة والسحب | فترة مخصصة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 198 | الأرباح والمحفظة والسحب | إظهار صافي الأرباح كرقم أساسي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 199 | الأرباح والمحفظة والسحب | إظهار الإجمالي كتفصيل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 200 | الأرباح والمحفظة والسحب | مقارنة بالفترة السابقة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 201 | الأرباح والمحفظة والسحب | قيمة ونسبة الفرق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 202 | الأرباح والمحفظة والسحب | الاتجاه لا يعتمد على اللون وحده | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 203 | الأرباح والمحفظة والسحب | عدد الرحلات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 204 | الأرباح والمحفظة والسحب | الإكراميات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 205 | الأرباح والمحفظة والسحب | المكافآت/الحوافز | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 206 | الأرباح والمحفظة والسحب | العمولات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 207 | الأرباح والمحفظة والسحب | الضرائب/الرسوم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 208 | الأرباح والمحفظة والسحب | الرصيد المتاح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 209 | الأرباح والمحفظة والسحب | الرصيد المعلق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 210 | الأرباح والمحفظة والسحب | آخر رصيد مؤكد عند الوضع المالي الآمن | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 211 | الأرباح والمحفظة والسحب | كشف الحركات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 212 | الأرباح والمحفظة والسحب | تفاصيل كل حركة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 213 | الأرباح والمحفظة والسحب | فلترة الحركات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 214 | الأرباح والمحفظة والسحب | الإبلاغ: لم أنفذ هذه العملية عندما تكون مؤهلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 215 | الأرباح والمحفظة والسحب | PIN مالي للعمليات الحساسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 216 | الأرباح والمحفظة والسحب | KYC/مستوى التحقق المطلوب للسحب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 217 | الأرباح والمحفظة والسحب | الحساب البنكي المسجل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 218 | الأرباح والمحفظة والسحب | طلب تغيير الحساب البنكي مع حماية إضافية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 219 | الأرباح والمحفظة والسحب | إقرار مسؤولية عند حساب سحب بديل إذا سمحت السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 220 | الأرباح والمحفظة والسحب | طلب سحب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 221 | الأرباح والمحفظة والسحب | حالة السحب: قيد المعالجة/ناجح/فشل/مراجعة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 222 | الأرباح والمحفظة والسحب | منع إعادة محاولة نتيجة سحب مجهولة قبل الاستعلام | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 223 | الأرباح والمحفظة والسحب | السحب الدولي متوقف افتراضياً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 224 | الأرباح والمحفظة والسحب | طلب تفعيل/اعتماد السحب الدولي عند السماح | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 225 | الأرباح والمحفظة والسحب | الرصيد السالب وسياسة منع الكاش/السحب حتى التسوية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 226 | الأرباح والمحفظة والسحب | التسوية النهائية عند إغلاق الحساب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 227 | الأرباح والمحفظة والسحب | فواتير الخدمة وعمولة DORR منفصلة حيث يلزم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 228 | الأرباح والمحفظة والسحب | إشعارات دائن/مدين المرتبطة بالفواتير | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 229 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | الإبلاغ عن راكب غادر دون دفع في الرحلات النقدية المؤهلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 230 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | بلاغ السائق لا يتحول تلقائياً إلى دين نهائي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 231 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | حالة البلاغ: مقدم/قيد المراجعة/مؤكد/مرفوض | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 232 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | رفع الأدلة المتاحة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 233 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | عدم تحصيل دين رحلة قديمة مباشرة من السائق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 234 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | عدم دمج دين سابق في رحلة جديدة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 235 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | النزاع المالي كقضية مستقلة عن حالة الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 236 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | عرض قرار النزاع بصياغة آمنة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 237 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | طلب مراجعة/اعتراض عندما تسمح السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 238 | المبلغ غير المدفوع والنزاعات المالية | عدم حذف النزاع عند إغلاق/حظر الحساب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 239 | الرتب والأداء والجودة | رتبة جديد خلال التأهيل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 240 | الرتب والأداء والجودة | برونزي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 241 | الرتب والأداء والجودة | فضي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 242 | الرتب والأداء والجودة | ذهبي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 243 | الرتب والأداء والجودة | ماسي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 244 | الرتب والأداء والجودة | شاشة تقدم الرتبة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 245 | الرتب والأداء والجودة | عدد الرحلات المحتسبة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 246 | الرتب والأداء والجودة | التقييم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 247 | الرتب والأداء والجودة | مؤشر النظافة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 248 | الرتب والأداء والجودة | مؤشر الالتزام | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 249 | الرتب والأداء والجودة | مؤشر الإلغاءات/المخالفات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 250 | الرتب والأداء والجودة | السلوك وجودة الخدمة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 251 | الرتب والأداء والجودة | المتبقي للرتبة التالية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 252 | الرتب والأداء والجودة | شروط الترقية من الخادم لا Hard-code | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 253 | الرتب والأداء والجودة | تنبيه قبل خفض الرتبة/المراجعة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 254 | الرتب والأداء والجودة | أهلية VIP قد ترتبط بالرتبة والسياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 255 | الرتب والأداء والجودة | معدل القبول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 256 | الرتب والأداء والجودة | معدل الإلغاء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 257 | الرتب والأداء والجودة | معدل إكمال الرحلات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 258 | الرتب والأداء والجودة | سجل الملاحظات/التحذيرات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 259 | الرتب والأداء والجودة | اعتراض على إجراء أداء عندما تسمح السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 260 | الرحلات المجدولة والفرص | قائمة الطلبات المجدولة المتاحة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 261 | الرحلات المجدولة والفرص | تفاصيل السعر الثابت/صافي المستحق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 262 | الرحلات المجدولة والفرص | وقت الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 263 | الرحلات المجدولة والفرص | الوقت المطلوب أن يكون السائق Online فيه | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 264 | الرحلات المجدولة والفرص | قبول رحلة مجدولة مسبقاً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 265 | الرحلات المجدولة والفرص | قائمة الرحلات المجدولة المقبولة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 266 | الرحلات المجدولة والفرص | تذكير قبل وقت الاتصال | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 267 | الرحلات المجدولة والفرص | منع إسناد رحلة متعارضة زمنياً | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 268 | الرحلات المجدولة والفرص | زر بدء التوجه للالتقاط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 269 | الرحلات المجدولة والفرص | إدارة إلغاء المجدولة وفق السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 270 | الرحلات المجدولة والفرص | الفرص والعروض الترويجية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 271 | الرحلات المجدولة والفرص | شروط المكافأة قبل المشاركة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 272 | الرحلات المجدولة والفرص | تقدم تحقيق المكافأة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 273 | الرحلات المجدولة والفرص | هدف أرباح يومي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 274 | الرحلات المجدولة والفرص | هدف أرباح أسبوعي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 275 | الرحلات المجدولة والفرص | تقدم الهدف في الوقت الفعلي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 276 | المطار والمناطق المنظمة | Airport Queue عند تفعيلها في السوق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 277 | المطار والمناطق المنظمة | الدخول التلقائي/اليدوي للطابور حسب السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 278 | المطار والمناطق المنظمة | المركز الحالي في الطابور | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 279 | المطار والمناطق المنظمة | تقدير الانتظار إن توفر | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 280 | المطار والمناطق المنظمة | قواعد الخروج من الطابور | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 281 | المطار والمناطق المنظمة | نقاط الالتقاط المعتمدة بالمطار | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 282 | المطار والمناطق المنظمة | مناطق ممنوعة/مقيدة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 283 | المطار والمناطق المنظمة | تنبيه دخول منطقة لا يسمح فيها الالتقاط | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 284 | المطار والمناطق المنظمة | رسوم مطار/طرق تظهر ضمن التفصيل المالي عند انطباقها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 285 | الدعم والشكاوى والمفقودات | دعم داخل التطبيق 24/7 حسب التشغيل | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 286 | الدعم والشكاوى والمفقودات | مركز المساعدة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 287 | الدعم والشكاوى والمفقودات | بحث في المقالات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 288 | الدعم والشكاوى والمفقودات | فتح تذكرة دعم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 289 | الدعم والشكاوى والمفقودات | تصنيف المشكلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 290 | الدعم والشكاوى والمفقودات | ربط التذكرة برحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 291 | الدعم والشكاوى والمفقودات | إرفاق صور/مستندات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 292 | الدعم والشكاوى والمفقودات | متابعة حالة التذكرة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 293 | الدعم والشكاوى والمفقودات | دردشة/اتصال بالدعم عند الإتاحة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 294 | الدعم والشكاوى والمفقودات | مفقودات الراكب داخل المركبة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 295 | الدعم والشكاوى والمفقودات | استلام طلب مفقودات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 296 | الدعم والشكاوى والمفقودات | التواصل الآمن دون كشف الرقم | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 297 | الدعم والشكاوى والمفقودات | توثيق إعادة الغرض | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 298 | الدعم والشكاوى والمفقودات | بلاغ عملية مالية غير مصرح بها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 299 | الدعم والشكاوى والمفقودات | تجميد طارئ عند فقد الجهاز عبر قناة بديلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 300 | الإشعارات والإعدادات والحساب | صندوق الإشعارات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 301 | الإشعارات والإعدادات والحساب | غير مقروء/مقروء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 302 | الإشعارات والإعدادات والحساب | تعليم الكل كمقروء | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 303 | الإشعارات والإعدادات والحساب | حذف/أرشفة وفق السياسة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 304 | الإشعارات والإعدادات والحساب | إعدادات الصوت والاهتزاز | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 305 | الإشعارات والإعدادات والحساب | لغة التطبيق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 306 | الإشعارات والإعدادات والحساب | RTL/LTR | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 307 | الإشعارات والإعدادات والحساب | حجم النص وإمكانية الوصول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 308 | الإشعارات والإعدادات والحساب | الوضع الفاتح/الداكن عند اعتماد النظام | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 309 | الإشعارات والإعدادات والحساب | تفضيلات الفئات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 310 | الإشعارات والإعدادات والحساب | تفضيلات Auto-Accept | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 311 | الإشعارات والإعدادات والحساب | تفضيلات السلامة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 312 | الإشعارات والإعدادات والحساب | تفضيلات مشاركة الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 313 | الإشعارات والإعدادات والحساب | إدارة الأجهزة الموثوقة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 314 | الإشعارات والإعدادات والحساب | تغيير رقم الجوال بمسار تحقق آمن | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 315 | الإشعارات والإعدادات والحساب | تسجيل الخروج | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 316 | الإشعارات والإعدادات والحساب | إغلاق الحساب مع فحص العوائق المالية | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 317 | الإشعارات والإعدادات والحساب | عرض الشروط والسياسات والإصدارات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 318 | الإشعارات والإعدادات والحساب | إعادة الموافقة عند تغيير جوهري | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 319 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Loading/Skeleton | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 320 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Empty State | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 321 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Offline | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 322 | الحالات الاستثنائية للواجهة | إعادة الاتصال | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 323 | الحالات الاستثنائية للواجهة | GPS Permission Denied | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 324 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Location Services Off | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 325 | الحالات الاستثنائية للواجهة | No Requests | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 326 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Request Expired | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 327 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Request Already Taken | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 328 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Server Conflict | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 329 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Maintenance | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 330 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Financial Safe Mode | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 331 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Account Restricted | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 332 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Account Suspended | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 333 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Documents Expired | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 334 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Vehicle Not Eligible | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 335 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Category Disabled | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 336 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Service Disabled in City | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 337 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Payment Pending | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 338 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Payout Pending | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 339 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Payout Failed | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 340 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Unknown Payout Result | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 341 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Map/Navigation Failure | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 342 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Rider Cancelled | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 343 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Driver Reassignment | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 344 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Emergency Review | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 345 | الحالات الاستثنائية للواجهة | Rate Limit/Too Many Attempts | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 346 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Backend هو مصدر الحقيقة للحالة والسعر والسياسات | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 347 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | عدم Hard-code للأسعار والنسب والمدد والحدود | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 348 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Snapshot للسياسة/السعر/طريقة الدفع عند النقاط الملزمة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 349 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Idempotency لكل قبول/إلغاء/بدء/إنهاء/سحب حساس | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 350 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Optimistic concurrency/version لمنع قبولين متزامنين | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 351 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Audit Log غير قابل للمحو للأحداث الحساسة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 352 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Reverb للتحديث اللحظي وليس بديلاً للتحقق الخادمي | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 353 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Feature Flags حسب الدولة/المدينة/الفئة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 354 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | API Versioning | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 355 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Kotlin shared module للبنية المشتركة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 356 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Swift Package مشتركة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 357 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Unified error models | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 358 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Rate limiting وanti-abuse | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 359 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | تشفير أثناء النقل والتخزين حسب نوع البيانات | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 360 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | RBAC/ABAC حسب الدور والدولة والخدمة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 361 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | عدم تخزين أسرار الدفع في سجل الطلب | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 362 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | ربط الطلب بمعرفات الدفع/الفاتورة/التتبع/الأدلة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 363 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | Money minor units وعدم float/double | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 364 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | سياسات retention حسب نوع البيانات والدولة | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 365 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | مراقبة وLogging وAlerting | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 366 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | اختبارات Unit/Integration/E2E | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 367 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | اختبارات concurrency/idempotency | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 368 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | اختبارات Offline/retry | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 369 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | اختبارات GPS spoofing/abuse حسب محرك المخاطر | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 370 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | اختبارات accessibility وRTL/LTR | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 371 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | لا أثر رجعي لسياسة جديدة على رحلة تاريخية | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 372 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | لا تسوية أرباح لمجرد اكتمال الطلب دون شروط النظام المالي | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 373 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | فصل النزاع عن حالة الطلب | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 374 | المتطلبات البرمجية غير المرئية | العمليات المالية الحساسة تستدعي المحرك المالي المركزي لا منطقاً محلياً | لا شاشة مستقلة؛ يُراعى أثره في الحالات والرسائل. | تنفيذ خادمي/مشترك واختبارات إلزامية. |
| 375 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | خريطة كثافة الطلب | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 376 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | هدف أرباح يومي/أسبوعي | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 377 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Destination Filter | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 378 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Auto-Accept مع فلاتر | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 379 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Pickup Radius | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 380 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Airport Queue عند السوق | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 381 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Safety Toolkit/Center | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 382 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Driving Time Limits | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 383 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Driver Trip Sharing | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 384 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Number Masking | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 385 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Scheduled Rides marketplace | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 386 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | عرض الأرباح المتوقعة قبل القبول | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 387 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | تقييم الراكب بعد الرحلة | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 388 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Discover/Opportunities للأحداث والعروض | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 389 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | تفضيلات نوع الرحلة والإضافات | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 390 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Pet/Car Seat flags عند توفرها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 391 | بنود منافسة أضيفت بعد المقارنة الرسمية | Area/Payment/Rider preferences عند توفرها | شاشة/عنصر/حالة واضحة ضمن FINAL MASTER عند انطباقها. | تنفيذ المنطق، API، الحالات، الصلاحيات والاختبارات وفق السياسة. |
| 392 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | Trip Radar — فرص متعددة: يعرض للسائق عدة فرص رحلات مناسبة في شاشة واحدة بدل طلب واحد فقط، مع نقطة الالتقاط والوجهة عند السماح وصافي المستحق والمسافة والوقت، ويختار فرصة واحدة؛ الخادم يحسم المطابقة ويمنع الحجز المزدوج. | شاشة جوال مستقلة لفرص الرحلات مع بطاقات قابلة للمقارنة وزر اختيار. | API فرص لحظي + قفل/Concurrency + انتهاء صلاحية + منع قبول فرصتين. |
| 393 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | مؤشر ربحية الرحلة الحقيقي: قبل القبول يعرض صافي مستحق السائق، إجمالي الوقت المتوقع، المسافة إلى الراكب ومسافة الرحلة، وصافي ريال/ساعة وريال/كم كقيم إرشادية محسوبة من الخادم. | إضافة مؤشرات الربحية إلى بطاقة الطلب وتفاصيله. | حساب Server-side موحد مع تعريف واضح للمقام والتقريب والسياسة. |
| 394 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | DORR Driver AI: مساعد ذكي للسائق يقترح منطقة أفضل، يحذره من تعارض رحلة مجدولة، ويبين قربه من هدف الأرباح دون اتخاذ قرار مالي أو تشغيلي ملزم نيابة عنه. | شاشة مساعد + بطاقات اقتراح قابلة للتفسير مع سبب الاقتراح. | Recommendation service مع Confidence/Reason + Feature Flag + عدم تجاوز Policy Engine. |
| 395 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | خريطة توقع الطلب المستقبلية: خريطة توقع للطلب الآن وبعد 30 و60 دقيقة مع درجة ثقة، منفصلة بوضوح عن الطلب الفعلي الحالي. | مبدل زمني وخريطة توقع ووسيلة إيضاح للثقة. | Forecast API + timestamp + confidence + fallback عند غياب البيانات. |
| 396 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | Smart Trip Check للسائق: اكتشاف توقف طويل أو انحراف غير معتاد أو نمط خطر، ثم Check-In للسائق مع خيارات أنا بخير/أحتاج مساعدة/طوارئ. | Modal/Bottom sheet آمن قليل التفاعل أثناء القيادة. | Rules/Risk event + push/in-app + escalation + audit. |
| 397 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | Rider Verification قبل القبول: إظهار حالة تحقق الراكب وتقييمه والبيانات المسموح بها قبل القبول دون كشف بيانات حساسة. | شارة موثّق/غير متاح داخل بطاقة الطلب. | Identity status من الخادم مع Privacy filtering وعدم استنتاج هوية غير مؤكدة. |
| 398 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | Safety Cancellation: سبب إلغاء أمني مستقل؛ لا يعامل تلقائياً كإلغاء أداء عادي، بل يدخل مسار مراجعة السلامة وفق السياسة. | شاشة أسباب أمان + تأكيد + رقم حالة. | Case creation + evidence + policy decision + منع التلاعب بالمؤشرات قبل القرار. |
| 399 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | درجة القيادة الآمنة: لوحة أسبوعية لمؤشرات السرعة والفرملة/التسارع واستخدام الهاتف عند توفر قياس قانوني، مع نصائح وتحسينات؛ لا تتحول تلقائياً لعقوبة دون سياسة. | Safety Score dashboard مع اتجاهات ونصائح. | Telematics opt-in/legal gating + normalized scoring + retention + appeal. |
| 400 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | آخر رحلة Last Ride: السائق يحدد أن الرحلة الحالية/التالية هي آخر رحلة؛ بعد انتهائها يتحول Offline ولا يستقبل طلبات جديدة. | زر واضح في الرئيسية وأثناء الرحلة مع حالة مفعلة. | Server availability flag يطبق بعد إنهاء الرحلة دون قطع الرحلة الحالية. |
| 401 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | مخطط أسبوع السائق: تقويم يجمع الرحلات المجدولة والمكافآت والأهداف وأوقات الذروة والأحداث المتوقعة. | Weekly Planner calendar + day details. | Calendar aggregation API + conflict detection + timezone handling. |
| 402 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | مركز الفرص Discover: واجهة موحدة لرحلات المطار وبين المدن وVIP والمجدولة والأحداث والمكافآت المتاحة للسائق المؤهل. | Discover hub بفلترة حسب نوع الفرصة. | Eligibility-aware feed + ranking + expiry + deep links. |
| 403 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | تفضيلات استقبال متقدمة: تفضيلات للفئات والإضافات والنطاق وأنواع الرحلات المسموح بها، دون السماح بتفضيلات تمييزية مخالفة. | شاشة Preferences مع توضيح ما هو مسموح/إلزامي. | Policy-filtered preferences + server validation + defaults. |
| 404 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | مركز حماية الأرباح: كل مبلغ معلق/معدل/تحت المراجعة يظهر بسبب واضح وحالة ومرجع زمني وسياسة الاعتراض. | Earnings Protection Center مع Timeline. | Ledger case linkage + immutable adjustments + dispute workflow. |
| 405 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | مقارنة الأرباح الذكية: مقارنة أسبوعية وشهرية تشمل صافي/ساعة Online، وقت بدون راكب، كيلومترات فارغة، وصافي/كم إضافة للإجمالي. | Analytics dashboard بسيط مع تعريف كل مؤشر. | Analytics pipeline + consistent metric definitions + historical snapshots. |
| 406 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | اقتراح الرحلة التالية: عند السماح، يقترح النظام فرصة تالية قبل نهاية الرحلة الحالية دون تشتيت، ويمكن رفضها أو تفعيل آخر رحلة. | بطاقة صغيرة آمنة تظهر في توقيت مناسب وليس أثناء مناورة حساسة. | Context-aware dispatch + driving-state guard + no double booking. |
| 407 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | حماية من الطلبات غير المجدية: تنبيه واضح عندما تكون مسافة/وقت الوصول كبيرة مقارنة بالرحلة، مع إظهار المعلومات للسائق لاتخاذ القرار دون عقوبة مخفية. | Warning chip في بطاقة الطلب مثل: وصول 18د / رحلة 4د. | Ratio calculation + policy threshold + transparency logging. |
| 408 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | مناطق المخاطر التشغيلية: عرض الطرق المغلقة ونقاط الالتقاط الممنوعة ومناطق الفعاليات ونقاط اللقاء الرسمية وتحويل الملاحة إلى النقطة المعتمدة. | طبقة خريطة + تحذير Geofence + نقطة لقاء بديلة. | Geofence/config service + versioned operational zones + routing integration. |
| 409 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | مركز الحوادث المتكامل: مسار حادث: تأمين السلامة، طوارئ، مشاركة الموقع، تصوير الضرر، بيانات الطرف الآخر، رقم الحالة، ومتابعة القضية. | Incident wizard متعدد الخطوات قليل الكتابة. | Incident case + uploads + location/time evidence + support/insurance integration. |
| 410 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | لا تطابق هذا الراكب مجدداً: بعد الرحلة أو حادثة سلامة يستطيع السائق طلب عدم إعادة المطابقة مع الراكب وفق السياسة. | زر بعد التقييم/السلامة مع تأكيد. | No-rematch relation مع privacy-safe implementation وaudit. |
| 411 | مقترحات التفوق العشرين — معتمد للإضافة | PIN + تحقق الراكب قبل البدء: في الرحلات التي تتطلب ذلك لا يبدأ السائق الرحلة حتى إدخال PIN الصحيح/التحقق المعتمد، مع مسار تعذر التحقق. | شاشة إدخال PIN كبيرة + أخطاء + مساعدة. | Server-verified PIN, rate limit, expiry, fallback policy, audit. |

ضوابط التسليم النهائية

✓ كل بند واجهة في هذا المرجع يجب أن يكون له Screen/State/Component في FINAL MASTER أو سبب موثق لعدم انطباقه.

✓ كل بند Backend لا يحتاج شاشة يبقى إلزامياً على المبرمج ولا يجوز إسقاطه لأنه غير مرئي.

✓ السعر والعمولة والضريبة والحدود والمدد والرتب وشروط الأهلية تُقرأ من الخادم/السياسة ولا تثبت داخل التطبيق.

✓ كل فئة من الـ11 لها أهلية ومستندات وتسعير وسياسات مستقلة.

✓ يجب إنشاء Traceability Matrix قبل الإطلاق: Requirement ID → Screen → API → Policy → Test ID → Status.

✓ حالات Offline/Loading/Empty/Error/Conflict/Permission/Restricted جزء من التصميم وليست تفاصيل مؤجلة.

✓ لا يُسمح لاتفاق جانبي بين السائق والراكب بتغيير سعر/دفع/موعد/نطاق إذا كان مطلوباً اعتماده في DORR.

✓ التطبيق يعرض فقط الأفعال التي يسمح بها الخادم في الحالة الحالية.

اعتماد المقترحات العشرين: البنود 392–411 أعلاه إلزامية في النسخة الجديدة للتصميم والبرمجة، وكل بند له شاشة/عنصر جوال مقابل في FINAL MASTER v2.

## ملحق الدمج الموحد — الأفكار المختارة والمقترحات من مرجع DORR

هذا الملحق جزء من الملف الأصلي؛ جميع البنود الأصلية 411 محفوظة كما وردت، ولم تُحذف أو تُستبدل. البنود الإضافية تبدأ بمعرف مستقل لتجنب تغيير ترقيم المرجع. مصدر الملحق: ملف الأفكار والقرارات المرفق، وليس إثباتًا بأن كل المقترحات معتمدة للتنفيذ.

حالة البنود: «مختارة مبدئيًا» = أعجبت المستخدم وتحتاج مراجعة تنفيذية؛ «موافق/مبدئي» = قرار من النقاش؛ «موجود/تحقق» = لا يُعاد برمجته؛ «مقترح» = غير معتمد؛ «مستبعد» = لا يُنفذ. تتولى منظومة DORR AI الموجودة مسبقًا الوظائف الذكية؛ لا تُبنى منصة AI ثانية.

## أ. الابتكارات المختارة — توزيع المتطلبات حسب التطبيق

| المعرف | الميزة | المطلوب من التطبيق والمبرمج | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| D-INN-01 | DORR Flow — قابلني في طريقي | عرض نقطة الالتقاء النهائية ومسار الوصول؛ تنبيه عند تغييرها قبل تثبيتها | مختارة مبدئيًا |
| D-INN-02 | DORR Smart Destination — دُرر يفهم مقصدك | إظهار بوابة الإنزال الدقيقة المعتمدة والتعليمات | مختارة مبدئيًا |
| D-INN-03 | DORR Continuity — رحلة بلا انقطاع | الإبلاغ عن التعذر، إنهاء الجزء المنفذ، إسناد البديل دون التزام على الكابتن الأول | مختارة مبدئيًا |
| D-INN-04 | DORR Adaptive Ride — الرحلة تتكيف مع الراكب | عرض تعليمات التفضيل المسموح بها مع خيار توضيح عدم الإمكانية | مختارة مبدئيًا؛ تطوير لراحة الراكب |
| D-INN-05 | DORR Live — الرحلة تتغير مع ظروفك | عرض التعديل المقترح وقبوله أو رفضه قبل تغيير التزام الكابتن | مختارة مبدئيًا؛ تدمج مع Continuity ولا تكرر محركًا |
| D-INN-06 | DORR One-Touch Journey — المشوار بضغطة | استقبال الطلب العادي؛ لا واجهة إضافية إلا بيانات الرحلة المعتادة | وردت ضمن الأفكار المحتفظ بها؛ تحقق من تكرارها مع اختصارات الوجهات |
| D-INN-07 | DORR Circle — دائرة السائقين المفضلين | يتلقى الكابتن المختار عرضًا وفق أهلية وتوفر فعليين؛ لا يكشف موقعه أو جدوله؛ لا قبول مزدوج | موافقة مبدئية صريحة؛ أولوية عالية |

## ب. الأفكار السابقة — ما يخص هذا التطبيق

| المعرف | الفكرة | التطبيق والتفصيل المرجعي | القرار |
| --- | --- | --- | --- |
| D-IDEA-01 | ضمان وصول السيارة في الموعد | ضمان محدد للحجز المهم مع بديل وتعويض بشروط واضحة. | موافق؛ يحتاج نقاشًا موسعًا |
| D-IDEA-04 | تفضيلات راحتي | رحلة هادئة، تكييف، تفضيلات مناسبة للسائق. | موافق ومتحمس |
| D-IDEA-05 | برنامج الكابتن المميز | مستويات التميز ومزايا الصيانة لاحقًا. | موجود مسبقًا / مراجعة عدم التكرار |
| D-IDEA-06 | نادي الكابتن: الوقود والصيانة | خصومات وقود وصيانة وربطها بتطبيق الكابتن. | موافق من حيث المبدأ / مستقبلًا |
| D-IDEA-07 | حماية وقت الكابتن | تعويضات عادلة عند الإلغاء/عدم الحضور حسب السياسة. | موافق |
| D-IDEA-08 | رحلة العودة | تحتاج تفاصيل آلية العودة. | موافق مبدئيًا |
| D-IDEA-10 | رحلات المناسبات | حجز عدة سيارات للزواج والمؤتمرات ونحوها. | موافق |
| D-IDEA-11 | رحلة + خدمة من DORR | ربط الرحلة بالفنادق أو المشتريات أو أي خدمة؛ هل دفع موحد أم كل خدمة منفصلة؟ | موافق مع نقاش طريقة الدفع |
| D-IDEA-12 | رصيد تنقل الشركات | ميزانيات الموظفين وفواتير موحدة. | موافق مبدئيًا |
| D-IDEA-13 | خدمة المرافق لكبار السن | مركبة ومساعدة مناسبة من طرف مؤهل. | موافق مبدئيًا |
| D-IDEA-14 | مكافأة الالتزام بالموعد | من قبول الطلب حتى الوصول؛ نقاط لمن يصل في الموعد حسب تحقق النظام. | موافق مع تصور نقاط |
| D-IDEA-15 | فرص العمل بين الرحلات والخدمات | السائق يختار خدمات أخرى بعد انتهاء الرحلة أو عند التفرغ. | موجود مسبقًا / مراجعة عدم التكرار |
| D-IDEA-16 | الذهاب والعودة إلى نقطة الانطلاق (بديل العودة إلى منطقتي) | البديل: الراكب يطلب ذهابًا ثم عودة إلى نقطة الانطلاق. | بديل معتمد مبدئيًا |
| D-IDEA-17 | عروض المناطق الهادئة | تحتاج تحديد من يمول الخصم وكيف يمنع سوء الاستخدام. | مقترح غير محسوم التمويل |
| D-IDEA-19 | مركز الرحلات المتكررة | التأكد من اكتمال تنفيذ الحجز المتكرر. | موجود مسبقًا / مراجعة عدم التكرار |
| D-IDEA-20 | عقود التنقل | يرى مخاطر تشغيلية ويطلب صياغة ضوابط واضحة. | موافق بتحفظ |

## ج. الأفكار الـ32 الإضافية — فرز دون تحويل المقترح إلى تكليف

| المعرف | الفكرة | التفصيل | الحالة الواردة بالمصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| D-NEW-01 | دُرر ينقذ مشوارك | عند إلغاء السائق يبحث النظام عن بديل دون إعادة الطلب؛ يحافظ على بيانات الحجز والسعر المؤكد وفق السياسة. | مقترح جديد — مقارنة قبل الاعتماد |
| D-NEW-02 | احجز لي عندما يكون الوقت مناسبًا | يحدد الراكب موعد الوصول المرغوب، ويقترح النظام وقت الحجز أو التحرك بناءً على المرور والتوفر. | مقترح — قد يتقاطع مع الحجز المجدول |
| D-NEW-03 | انتظرني وأنا أخلص | احتفاظ اختياري بالسائق لوقت محدد ثم العودة، بموافقة السائق ورسوم انتظار واضحة. | مقترح — يرتبط بالذهاب والعودة |
| D-NEW-04 | قابلني عند الباب الصحيح | اقتراح بوابة أو نقطة ركوب مناسبة للمجمعات والمطارات والمستشفيات. | مقترح — تحقق من نقاط الالتقاء الموجودة |
| D-NEW-05 | مشوارك بالميزانية | يحدد الراكب سقف السعر ويقترح النظام الفئات أو الأوقات الملائمة دون ضمان التوفر. | مقترح — يرتبط بالعروض |
| D-NEW-06 | صندوق الأمتعة | إدخال عدد وأحجام الحقائب ومطابقتها مع سعة السيارة. | مقترح |
| D-NEW-07 | مشوار المفاجأة | إهداء رحلة لشخص آخر عبر رابط آمن وصلاحية محددة. | مقترح — راجع الحجز لشخص آخر |
| D-NEW-08 | خدمة ضيف دُرر | جهة مثل فندق أو مستشفى تطلب رحلة لضيف بموافقته دون اشتراط تسجيل كامل فورًا. | مقترح — مراجعة الامتثال |
| D-NEW-09 | رحلة بلا انتظار عند الخروج | قائمة طلب مسبقة بعد الفعاليات مع توقع وقت الركوب دون وعد بتوفر سيارة. | مقترح |
| D-NEW-10 | رحلة مناسبة لكبار السن | تجهيزات ووقت صعود أطول وتعليمات وصول؛ لا تتضمن خدمة طبية. | امتداد لفكرة خدمة المرافق الموافق عليها مبدئيًا |
| D-NEW-11 | دُرر يعثر على المفقودات | بلاغ وتتبع مراحل استرداد المفقودات مع حماية خصوصية الأطراف. | مقترح — تحقق من الدعم الموجود |
| D-NEW-12 | حجز السيارة بالاختيار | مقارنة عروض مؤهلة حسب السعر ووقت الوصول والمركبة. | تطوير لنظام العروض الموجود، وليس نظامًا مستقلًا |
| D-NEW-13 | حماية الكابتن من الرحلات الخاسرة | تقدير صافي العائد بعد الوقت والمسافة والعمولة قبل القبول. | موجود جزئيًا — تطوير فقط |
| D-NEW-14 | دُرر يوفر على الكابتن | خصومات شركاء الوقود والصيانة والغسيل والإطارات وقياس التوفير. | موافق على الوقود وربطه لاحقًا بتطبيق الكابتن؛ الصيانة مستقبلية |
| D-NEW-15 | جدول عمل على مزاج الكابتن | تخطيط اختياري بحسب الساعات أو هدف الدخل أو موعد الانتهاء دون ضمان دخل. | مقترح |
| D-NEW-16 | إثبات الوصول الذكي | توثيق الوصول لنقطة الالتقاء وتوقيته لتقليل نزاعات الانتظار. | مقترح متصل بنقاط الالتزام |
| D-NEW-17 | مكافأة سرعة الالتقاء | نقاط للالتزام العادل بالموعد دون تشجيع السرعة الخطرة. | موافق مبدئيًا — قيمة 1000 نقطة = ريال وردت كمثال غير نهائي |
| D-NEW-18 | مركز إنصاف الكابتن | اعتراض على التقييم أو الشكوى وتقديم أدلة لمراجعة بشرية. | مقترح — تحقق من النزاعات الموجودة |
| D-NEW-19 | حماية من الطلبات الوهمية | رصد أنماط الإلغاء والتلاعب دون عقوبات تلقائية غير عادلة. | مقترح — يرتبط بنظام الاحتيال |
| D-NEW-20 | استراحة دون فقدان الجدول | فترات استراحة تحافظ على الحجوزات المؤكدة ولا تقبل طلبات متعارضة. | مقترح |
| D-NEW-21 | أهداف اختيارية أسبوعية | لوحة تقدم نحو هدف يحدده الكابتن دون عقوبة عند عدم تحقيقه. | مقترح — قد يتقاطع مع الأرباح |
| D-NEW-22 | مكافآت جودة متعددة | تقدير النظافة والانضباط والخدمة بدل الاعتماد على السرعة أو العدد وحدهما. | تطوير برنامج الكابتن المميز والسلوك |
| D-NEW-23 | مركز تطوير الكابتن | دروس سلامة وخدمة قصيرة وشهادات داخلية. | مقترح |
| D-NEW-24 | خدمة بديل المركبة | ربط السائق بشريك تأجير سيارة مؤهلة عند تعطل مركبته، وفق الترخيص والتأمين. | مقترح — شراكات مستقبلية |
| D-NEW-26 | مشوار برعاية جهة | شركة أو معرض أو مستشفى يتحمل الرحلة أو جزءًا منها. | مقترح قوي — يتطلب اتفاقيات |
| D-NEW-27 | دُرر للجامعات | حساب مؤسسي للتنقلات بميزانيات وأوقات وصلاحيات. | مقترح — يتقاطع مع رصيد تنقل الشركات |
| D-NEW-28 | رحلة مع حجوزات أخرى | ربط مشوار بخدمات أخرى مع فصل العقد والسعر والدفع والتسوية لكل خدمة. | موافق مبدئيًا على ربط خدمات DORR |
| D-NEW-29 | كود الرحلة الجماعي | رمز للضيوف لطلب رحلات ضمن ميزانية مناسبة. | تطوير رحلات المناسبات الموافق عليها |
| D-NEW-30 | عروض العودة من الفعاليات | عروض موجهة للحضور والسائقين القريبين بعد انتهاء الفعالية. | مقترح |
| D-NEW-31 | دُرر للأماكن السياحية | نقطة حجز رقمية متعددة اللغات بالفنادق والمعالم. | مقترح |
| D-NEW-32 | مركز مكافآت الشركاء | استبدال نقاط DORR بمزايا شركاء وفق ضوابط واضحة. | مقترح — يتقاطع مع الولاء الموجود |

## د. قدرات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بهذا التطبيق — عبر DORR AI القائم

| معرف مشترك | القدرة | التصور | طريقة التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | توزيع الرحلات الذكي | الترجيح بين ETA والقبول والأهلية والعدالة ونوع المركبة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-02 | توقع الطلب | توقع المناطق النشطة خلال 15/30/60 دقيقة مع درجة ثقة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-03 | وقت الوصول الذكي | تقدير ETA وتحديثه بناء على المرور والبيانات. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-04 | مساعد أرباح السائق | صافي الربح المتوقع وأفضل الأوقات. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-06 | كشف الاحتيال | رصد الرحلات الوهمية وتلاعب الموقع والأنماط غير العادية. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-07 | تحليل القيادة | مؤشرات قيادة خطرة ببيانات مصرح بها. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-08 | أمان الرحلة | التنبيه للانحرافات والتوقفات مع تحقق بشري. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-10 | توقع الإلغاء | التنبؤ بالاحتمال والتدخل الملائم. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-11 | صيانة المركبة التنبؤية | اقتراح صيانة بحسب الاستخدام. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-12 | تحليل الشكاوى | تصنيف الشكاوى والأدلة والتوجيه. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-13 | مساعد صوتي للسائق | أوامر واستفسارات صوتية آمنة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-15 | فحص المستندات | فحص أولي للتلاعب مع مراجعة بشرية. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-16 | نقاط الالتقاء | اقتراح نقاط ركوب آمنة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-17 | تحسين المجدولة | توقع الطلب على الرحلات المجدولة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-18 | نقص السائقين | تحديد مناطق نقص العرض. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-19 | جودة الخدمة | تحليل أسباب التأخير وانخفاض التقييم. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |

## هـ. سير العمل المشترك الملزم — DORR Circle بأربع مراحل

1) شاشة طلب الرحلة: الراكب يختار «السائقون المفضلون» أو «أي سائق متاح وقريب».

2) عند اختيار المفضلين: يحدد سائقًا واحدًا أو مجموعة أو «تحديد الكل»؛ لا تُعرض تفاصيل السائق الخاصة.

3) يتحقق Backend من الأهلية، وفئة الرحلة، وحالة الاتصال، والمدينة، ونطاق العمل، ويمنع قبول الطلب من أكثر من سائق.

4) عند عدم توفر المختارين أو انتهاء المهلة: يُسأل الراكب صراحة قبل توسيع البحث؛ لا تحويل تلقائي دون موافقته.

## و. متطلبات الخلفية والحوكمة والاختبارات المشتركة

• تطبيق قواعد مغلق/مفتوح/تحديد لكل خدمة ودولة ومدينة وزمن من Backend، مع أولوية صلاحيات الإدارة وأهلية مقدم الخدمة.

• حساب سائق واحد ومستندات مشتركة لكل خدمات دُرر، مع اعتماد وأهلية مستقلين لكل خدمة؛ لا إنشاء حساب منفصل لخدمة الركاب.

• منع تكرار الأنظمة القائمة: السائق المفضل، الحجز المتكرر، المحفظة، تعدد المحطات، الرحلات المجدولة، العائلة، توزيع الطلبات، ونقاط الولاء؛ تُضاف فقط الفجوات بعد فحص الكود.

• جميع التغييرات في الأسعار والانتظار والرسوم والمهل والحدود والتعويضات عبر Policy/Config/API؛ لا Hard-code.

• عند تبديل السائق أو تغيير الوجهة أو إضافة خدمة: موافقات صريحة، سجل تدقيق، منع الخصم المكرر، تسوية مالية منفصلة، Idempotency، واختبارات تزامن.

• الفئات الـ11 المعتمدة محفوظة؛ «لكِ سيدتي» فئة مستقلة؛ لا إضافة لتجميع غرباء في سيارة واحدة؛ لا Flight Tracking.

• المقترحات غير المعتمدة لا تُعامل كمهام إلزامية؛ يحتاج كل بند قرارًا واضحًا، وتقديرًا، واختبار قبول، وربط Requirement → UI/API → Backend → Test ID.

## ز. بنود مستبعدة لا تدخل في التكليف

اشتراك المشاوير الشهري؛ ضمان النظافة الاختياري المستقل؛ العودة إلى منطقة الكابتن (استُبدلت بذهاب وعودة الراكب)؛ الأفكار غير المختارة من جولة الاختراعات: Find My Ride وSmart Stop وArrival Sync وPerfect Drop وSmart Match. لا تُعاد تحت أسماء مختلفة.

## ح. حدود الاعتماد

الأصل محفوظ بالكامل. الملحق يدمج الأفكار ويوزع المسؤوليات على التطبيق المناسب، لكنه لا يدعي أن أي فكرة جديدة غير موجودة في الكود، ولا يحسم المقترحات المفتوحة أو التكلفة أو الترخيص. يلزم فحص تنفيذ المصدر قبل إصدار أمر برمجي نهائي.