حالة التنفيذ — مفتاح الألوان (2026-10-11)

● أخضر: خلص (593)

● أزرق: لسه ماخلصش، ويتعمل من غير أنظمة تانية (137)

● أحمر: مش هيتعمل (مش منصوح بيه أو مايناسبش المنصة) (20)

● أصفر: مستني نظام أو خدمة تانية ولسه ماتعملش (255)

اللون على كل جملة أو صف في جدول. اللي بقى جزئي بياخد لون الناقص فيه. العناوين، والجمل اللي بتوصف الملف نفسه، وجدول المقارنة المرجعي بتاع التطبيقات التانية، من غير لون. إجمالي الجمل والصفوف الملونة: 1005.

DORR

المرجع الموحد للدردشة والذكاء الاصطناعي

DORR Chat + DORR AI — Unified Product & Developer Specification

الإصدار 5.0 — 27 سبتمبر 2026

مرجع واحد للمصمم والمبرمج — النواة، التكاملات، 207 ميزة دردشة، 367 قدرة AI، والـ Backlog المستقبلي

قرار المنتج والتنفيذ

هذه الوثيقة تجمع محتوى الملفات الثلاثة في مرجع واحد منظم، مع الحفاظ على الفصل المعماري بين Chat Core وطبقات التكامل وDORR AI.

الدردشة تُبنى كنواة مستقلة؛ تعطل أو فصل AI أو المحفظة أو الخدمات لا يجوز أن يوقف الرسائل والملفات والمجموعات والمكالمات ووظائف الدردشة الأساسية.

DORR AI محرك مركزي واحد. لا يُبنى محرك AI ثانٍ داخل الدردشة، وأي استخدام لمحتوى محادثة مشفرة مع AI يكون بإجراء صريح من المستخدم وضمن النطاق الذي اختاره فقط.

جاهزية الاشتراكات المستقبلية — بدون فرض اشتراك الآن

1. المرحلة الحالية: لا يُفترض إغلاق مزايا الدردشة خلف اشتراك لمجرد وجود هذه الوثيقة. الهدف الآن هو تعريف المستخدمين بقوة المنتج وبناء الاعتماد والاستخدام.

2. من اليوم الأول يجب أن تكون البنية Subscription-Ready وEntitlement-Ready حتى تستطيع الإدارة مستقبلًا تحويل بعض القدرات أو السعات أو الخدمات الإضافية إلى خطط مدفوعة من لوحة التشغيل، من دون إعادة بناء التطبيقات.

3. أي ميزة قابلة للتسييل مستقبلًا تُعامل تقنيًا كـ configurable entitlement وليست شرطًا أن تكون مدفوعة عند الإطلاق. القرار التجاري النهائي — مجاني/مدفوع/حد استخدام/دولة/فئة/حملة — يبقى Server-configurable.

4. يُمنع Hard-code للأسعار أو أسماء الخطط أو حدود الاستخدام أو قائمة المزايا المدفوعة داخل Android/iOS/Vue. التطبيقات تعرض ما يعيده Backend من Plan Catalog وEntitlements وFeature Flags.

5. يجب دعم حالات: Free، Trial، Paid، Promotional Access، Grace Period، Expired، وGrandfathered عند اعتمادها لاحقًا، مع عدم تعطيل Chat Core الأساسي بسبب مشكلة فوترة.

6. DORR AI يحتفظ بهيكل الاشتراكات المرجعي الوارد في وثيقته، لكن الأسعار والحدود المذكورة هناك مرجعية للتصميم وقابلة للتغيير إداريًا حسب الدولة والعملة والفئة.

7. لا يضع المصمم شارات Premium على ميزة إلا إذا أعاد الخادم تصنيفها كذلك. ويمكن إظهار مزايا مستقبلية بصيغة «قريبًا» أو «متاحة لاحقًا» بقرار من الإدارة، دون وعد بسعر أو تاريخ إطلاق غير معتمد.

| المكوّن | القرار الآن | الجاهزية المطلوبة مستقبلًا |
| --- | --- | --- |
| Chat Core | أساسي ومستقل | لا يتوقف بسبب الاشتراك أو AI |
| DORR AI | تكامل مركزي | خطط/سعات عبر Entitlements |
| Moments / Discover / Sports / Calendar | تُطلق حسب خطة المنتج | قابلة لتحديد سعات أو مزايا إضافية مستقبلًا |
| الأسعار والحدود | لا Hard-code | Server-configurable حسب الدولة والعملة |
| المصمم | واجهات واضحة وغير مضللة | حالات Free/Trial/Paid/Coming Soon من الخادم |

خريطة المرجع الموحد

الجزء الأول — نواة الدردشة المستقلة + تكاملات DORR + Backlog المستقبلي (المصدر الأساسي للدردشة).

الجزء الثاني — توسعات DORR Chat حتى 207: الخصوصية، Order Hub، Smart Workflow، Moments، Discover، Sports، Calendar، DORR Today وغيرها.

الجزء الثالث — DORR AI: 367 بندًا/قدرة موثقة، بما فيها ضوابط HIGH STAKES، Quality Gate، وهيكل الاشتراكات المرجعي.

قاعدة القراءة: عند وجود بند تكامل في الدردشة مع AI أو Wallet أو Service/Order Orchestrator، يبقى النظام المركزي المختص هو مصدر الحقيقة ولا يُنسخ منطقه داخل Chat Core.

دُرر — وثيقة خدمة الدردشة

النواة المستقلة + طبقة التكامل مع DORR + ملحق Backlog المستقبلي

قرار معماري حاكم: الهدف المعماري: تُبنى خدمة الدردشة كنواة مستقلة قابلة للعمل بذاتها من اليوم الأول. أي اعتماد على محفظة دُرر أو DORR AI أو الحساب الموحد أو الخدمات أو السلوك/السمعة يوضع حصراً في طبقة تكامل منفصلة. إزالة طبقة التكامل مستقبلًا يجب ألا توقف الرسائل أو الملفات أو المجموعات أو المكالمات أو وظائف الدردشة الأساسية.

ضابطا الأمان الإلزاميان قبل أي تنفيذ

أمان 1 — موافقة تسجيل المكالمات: يُمنع بدء تسجيل أي مكالمة صوتية أو مرئية إلا بعد موافقة صريحة ومباشرة من جميع الأطراف المشاركين في المكالمة. إذا رفض أي طرف أو لم يمنح الموافقة، لا يبدأ التسجيل. ويظهر مؤشر واضح طوال مدة التسجيل.

أمان 2 — Feature Flag للمكالمات: مكالمات الصوت والفيديو تخضع لـ Feature Flag مستقل على مستوى الدولة/المدينة/الفئة. لا تُفعّل في أي دولة قبل تحقق إداري موثق من متطلبات الترخيص والتنظيم المحلي، وعند التعطيل تبقى بقية نواة الدردشة عاملة.

الجزء أ — نواة الدردشة المستقلة

تعريف الجزء أ: هذا الجزء لا يعتمد على أي خدمة أخرى من دُرر. يجب أن يعمل كتطبيق مراسلة مستقل: رسائل نصية، تشفير، ملفات ووسائط، تنظيم محادثات، تنسيق نصوص، خصوصية، مجموعات، مكالمات، تخزين، بحث، ومزايا تجربة المستخدم.

أ.1 — قرار التشفير ومعالجة الذكاء الاصطناعي

قرار صريح للبند 12: التشفير التام E2EE هو الوضع الافتراضي بين أطراف المحادثة. لا يطّلع DORR AI تلقائيًا على محتوى الرسائل المشفرة. عندما يطلب المستخدم صراحةً وظيفة AI على رسالة أو جزء من محادثة، يتم فك المحتوى المختار محليًا على جهاز المستخدم ثم تُرسل نسخة محددة فقط إلى DORR AI عبر قناة نقل مشفرة. تلك النسخة المرسلة إلى AI تكون خارج نطاق E2EE لهذه العملية فقط، ويجب إظهار ذلك للمستخدم قبل الإرسال. لا يجوز وصف الرسالة المختارة بأنها E2EE بالنسبة إلى معالجة AI بعد إرسالها إلى خدمة AI.

قيد خصوصية: لا يجوز كسر E2EE أو نسخ محادثة كاملة إلى خوادم AI في الخلفية بغرض الاقتراحات أو التلخيص دون إجراء صريح من المستخدم وسياسة موافقة واضحة.

أ.2 — القدرات المستقلة المعتمدة حاليًا

إدارة المحادثات المتقدمة

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 1 | تصنيف المحادثات بألوان وتسميات | تصنيف المحادثات بألوان مختلفة وتسميات مخصصة للتنظيم السريع. |
| 2 | وضع القراءة لاحقاً | وضع علامة على رسائل لقراءتها لاحقاً دون فتحها الآن. |
| 3 | تخصيص نغمة لكل محادثة | تعيين نغمة إشعار مختلفة لكل محادثة أو جهة اتصال. |
| 4 | تغيير خلفية المحادثة | تغيير خلفية كل محادثة بصورة مخصصة أو لون مختلف. |
| 5 | تغيير ألوان فقاعات الشات | تخصيص ألوان فقاعات الرسائل لكل محادثة بشكل مستقل. |
| 6 | تخصيص واجهة الدردشة بالكامل | تخصيص كامل لواجهة الشات: خطوط، ألوان، أحجام، تخطيطات. |
| 7 | إعادة إرسال الرسائل الفاشلة تلقائياً | إعادة إرسال الرسائل التي فشل تسليمها تلقائياً عند عودة الاتصال. |
| 8 | حفظ مسودة الرسالة تلقائياً عند الخروج | حفظ ما كتبته تلقائياً عند مغادرة المحادثة للعودة إليه لاحقاً. |

مشاركة الوسائط المتقدمة

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 9 | إرسال ملفات حتى 10 جيجابايت | رفع وإرسال ملفات ضخمة تصل إلى 10GB دفعة واحدة. |
| 10 | إرسال مجلدات كاملة | إرسال مجلد بأكمله يحتوي على ملفات متعددة في عملية واحدة. |
| 11 | تحويل الفيديو إلى GIF داخل الشات | تحويل مقطع فيديو قصير إلى صورة GIF متحركة مباشرة داخل التطبيق. |
| 12 | تسجيل الشاشة وإرسالها مباشرة | تسجيل شاشة الهاتف وإرسال التسجيل مباشرة إلى المحادثة. |
| 13 | ضغط الصور تلقائياً حسب الاتصال | ضغط الصور تلقائياً عند الاتصال البطيء وإرسالها بجودة كاملة عند السريع. |
| 14 | مشاركة ألبومات الصور كاملة | إرسال مجموعة صور كألبوم متكامل مع عرض شرائح تفاعلي. |
| 15 | معاينة المستندات داخل الشات | معاينة محتوى ملفات PDF والمستندات مباشرة دون تنزيل. |
| 16 | تشغيل الفيديو داخل المحادثة | تشغيل مقاطع الفيديو داخل نافذة الدردشة مباشرة بدون خروج. |

البحث والتصفية المتقدمة

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 17 | البحث في الصور داخل المحادثة | البحث في الصور المشتركة داخل المحادثة بالكلمات أو التاريخ. |
| 18 | البحث في الملفات داخل المحادثة | تصفية وعرض الملفات المشتركة في المحادثة حسب النوع والحجم. |
| 19 | البحث في الروابط المشتركة | عرض جميع الروابط التي تمت مشاركتها في محادثة معينة. |
| 20 | البحث في الرسائل الصوتية | البحث داخل الرسائل الصوتية بالكلمات المفتاحية (نصّ تلقائي). |
| 21 | فلترة الرسائل حسب النوع | تصفية رسائل المحادثة: نصية فقط / صور / فيديو / ملفات / صوت. |
| 22 | عرض الوسائط في معرض منظم | عرض جميع الصور والفيديوهات المشتركة في معرض منظم بالتاريخ. |
| 23 | تصنيف الوسائط حسب النوع | فصل الصور والفيديوهات والمستندات الصوتية في أقسام مختلفة. |
| 24 | حفظ الرسائل المهمة في مجلد خاص | حفظ رسائل في مجلد 'المفضلة' مستقل عن قائمة النجوم. |

الأمان المتقدم

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 25 | قفل محادثة برمز PIN منفصل | قفل محادثة بعينها برمز PIN خاص بها مختلف عن قفل التطبيق. |
| 26 | منع تصوير الشاشة في المحادثات العادية | منع لقطات الشاشة في أي محادثة وليس فقط وسائط 'مرة واحدة'. |
| 27 | تنبيه محاولات الاختراق | إشعار فوري عند اكتشاف أي محاولة وصول غير مصرح بها للحساب. |
| 28 | سجل الأمان الكامل | سجل مفصل بجميع أنشطة تسجيل الدخول والأجهزة المستخدمة. |
| 29 | إدارة الأجهزة وتسجيل الخروج منها | رؤية جميع الأجهزة المتصلة بالحساب وتسجيل الخروج منها فوراً. |
| 30 | حماية النسخ الاحتياطي المحلي | حماية النسخ الاحتياطي المحفوظة على الجهاز بكلمة مرور منفصلة. |

الموقع الجغرافي — قدرات مستقلة داخل النواة

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 72 | مشاركة الموقع المباشر (Live Location) | مشاركة الموقع الحالي المتحرك في الوقت الفعلي مع تحديث مستمر. |
| 74 | إرسال الموقع التفاعلي | إرسال خريطة تفاعلية يمكن للمستلم التنقل فيها وتكبيرها. |
| 78 | إرسال أماكن قريبة مقترحة | اقتراح مطاعم أو متاجر أو خدمات قريبة من الموقع وإرسالها. |
| 79 | مشاركة خرائط تفاعلية كاملة | مشاركة خرائط مع مسارات ونقاط اهتمام متعددة محددة سلفاً. |
| 80 | التنقل إلى الموقع من الشات | فتح التنقل مباشرة إلى موقع مشارَك بنقرة واحدة من المحادثة. |

تجربة المستخدم والأداء — قدرات مستقلة

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 81 | استخدام معرف (Username) بدل رقم الهاتف | التواصل مع الآخرين باسم مستعار دون الكشف عن رقم الهاتف. |
| 82 | وضع توفير البيانات الذكي | تقليل استهلاك الإنترنت تلقائياً مع الحفاظ على جودة المحادثة. |
| 83 | إحصائيات الاستخدام الشخصية | عرض تقارير عن وقت الاستخدام وعدد الرسائل والخدمات المستخدمة. |
| 84 | اقتراح الأصدقاء بناءً على الاهتمامات | اقتراح جهات اتصال جديدة بناءً على الاهتمامات المشتركة. |
| 87 | تحسين الأداء للهواتف الضعيفة | وضع خفيف خاص للهواتف ذات موارد محدودة يوفر 50% من الحجم. |
| 88 | إرسال رسائل بدون إشعار صوتي (Silent) | إرسال رسالة مع تحديد عدم إصدار أي صوت إشعار للمستلم. |
| 89 | واجهة تفاعلية متكيفة مع الجهاز | الواجهة تتكيف تلقائياً مع حجم الشاشة ونوع الجهاز ودقة العرض. |
| 90 | تخصيص الحالة الشخصية المتقدمة | إعداد حالة مفصلة مع أيقونات ومدة زمنية وجمهور مخصص. |

الصوت والفيديو المتقدم

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 91 | غرف صوتية دائمة (Voice Rooms) | إنشاء غرف صوتية تبقى مفتوحة دائماً يدخلها ويخرجها الأعضاء بحرية. |
| 92 | تسجيل المكالمات | تسجيل المكالمات الصوتية والمرئية فقط بعد موافقة صريحة من جميع الأطراف؛ لا يبدأ التسجيل عند رفض أو غياب موافقة أي طرف، ويظهر مؤشر تسجيل واضح طوال المدة. |
| 93 | تحويل المكالمة إلى بث مباشر | تحويل مكالمة جماعية إلى بث مباشر يشاهده عدد غير محدود. |
| 94 | تأثيرات الكاميرا الافتراضية | تأثيرات وخلفيات افتراضية وضبابية أثناء مكالمة الفيديو. |
| 95 | تبديل الكاميرا الأمامية والخلفية | التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية بسهولة أثناء المكالمة. |

إدارة المجموعات المتقدمة

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 96 | وضع Slow Mode لتقليل الرسائل | تحديد الحد الأدنى للوقت بين رسائل العضو الواحد في المجموعة. |
| 97 | فلترة الكلمات المحظورة تلقائياً | حذف الرسائل التي تحتوي على كلمات محظورة تلقائياً قبل نشرها. |

قيد تشغيل: وظائف المكالمات الواردة في هذا الجزء جزء من النواة تقنيًا، لكن تفعيلها التشغيلي يخضع دائمًا لـ Feature Flag الخاص بكل دولة وفق ضابط الأمان أعلاه.

الجزء ب — نقاط التكامل مع دُرر

تعريف الجزء ب: هذه طبقة ربط منفصلة فوق النواة وليست جزءًا من محرك الدردشة نفسه. كل تكامل يجب أن يكون خلف Interface/API واضح وقابل للاستبدال. عند إزالة هذه الطبقة تبقى النواة في الجزء أ عاملة دون إعادة بناء.

ب.1 — الهوية والحساب الموحد

قاعدة إلزامية: تستخدم الدردشة نفس نظام الحساب الموحد لدُرر (فرد / رب أسرة / شركة) ولا تنشئ نظام هوية أو قاعدة حسابات مستقلة خاصة بالدردشة. تصل الدردشة فقط إلى الحد الأدنى من بيانات الهوية والصلاحيات اللازمة عبر Account/Identity API.

ب.2 — مساعد DORR AI (البنود 31–51)

قاعدة تكامل AI: كل البنود 31–51 تستدعي DORR AI عبر نفس الواجهة المعتمدة في وثيقة DORR AI. لا يُبنى محرك AI منفصل داخل الدردشة. وترث جميع استدعاءات الدردشة قواعد DORR AI 351–362 كاملة، وخاصة قواعد HIGH STAKES والتصنيف والإحالات الإلزامية وRiskClassifier وSafetyPolicyEngine وQuality Gate.

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 31 | مساعد AI داخل المحادثة | مساعد ذكي داخل كل محادثة للإجابة على الأسئلة وتقديم اقتراحات. |
| 32 | اقتراح الردود الذكية حسب السياق | اقتراح ردود مناسبة بناءً على محتوى الرسالة الواردة تلقائياً. |
| 33 | تلخيص المحادثات الطويلة | تلخيص محادثة كاملة أو فترة زمنية محددة بنقرة واحدة. |
| 34 | تحويل الصوت إلى نص تلقائياً | تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب تلقائياً لسهولة القراءة. |
| 35 | ترجمة فورية للرسائل | ترجمة أي رسالة فورياً إلى لغتك المفضلة بنقرة واحدة. |
| 36 | تصحيح الأخطاء الإملائية بالذكاء الاصطناعي | اكتشاف وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية قبل إرسال الرسالة. |
| 37 | تحليل نية الرسالة | تحليل هدف الرسالة الواردة واقتراح الإجراء المناسب تلقائياً. |
| 38 | تحويل الرسائل إلى مهام | تحويل رسالة تحتوي على طلب أو مهمة إلى قائمة مهام مرتبة. |
| 39 | إنشاء ملاحظات من الرسائل | استخراج المعلومات المهمة من الرسائل وحفظها كملاحظات منظمة. |
| 40 | تذكير بالمواعيد من المحادثة | اكتشاف المواعيد المذكورة في الرسائل وإضافتها تلقائياً كتذكيرات. |
| 41 | فلترة الرسائل المهمة بالذكاء الاصطناعي | تصنيف الرسائل حسب الأهمية وإبراز ما يستحق الاهتمام. |
| 42 | تحليل المشاعر في الرسائل | تحليل النبرة العاطفية في الرسائل واقتراح الرد المناسب. |
| 43 | اقتراح إجراءات تلقائية | اقتراح إجراءات بناءً على الرسائل: حجز، دفع، إلغاء، تذكير. |
| 44 | مساعد حجز الخدمات | مساعد ذكي يساعد على حجز الخدمات مباشرة من داخل الشات. |
| 45 | اقتراح أماكن قريبة حسب السياق | اقتراح مطاعم أو خدمات قريبة بناءً على موضوع المحادثة. |
| 46 | تحليل الرسائل الطويلة وتبسيطها | تبسيط الرسائل الطويلة وعرض أبرز النقاط في ملخص قصير. |
| 47 | تحويل الرسائل إلى تذكيرات | تحويل أي رسالة إلى تذكير بتاريخ ووقت محددين. |
| 48 | اقتراح ملفات مرتبطة بالمحادثة | اقتراح ملفات أو مستندات سبق مشاركتها وتتعلق بالمحادثة الحالية. |
| 49 | تلخيص المحادثة اليومية | تلخيص تلقائي لجميع محادثات اليوم مع أبرز الأحداث والقرارات. |
| 50 | توليد صور بالوصف النصي | توليد صور بالذكاء الاصطناعي بناءً على وصف نصي وإرسالها في الشات. |
| 51 | تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي | تحرير وتحسين الصور الموجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. |

ب.3 — الخدمات داخل الشات (البنود 52–61)

قاعدة تكامل الخدمات: هذه البنود لا تنفذ منطق خدمات النقل أو الطعام أو الفنادق أو الطيران داخل الدردشة. الدردشة تستدعي Service Orchestrator/واجهات خدمات DORR وتعرض النتيجة والحالة فقط.

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 52 | طلب سيارة من الشات | طلب سيارة توصيل مباشرة من داخل المحادثة دون مغادرة التطبيق. |
| 53 | طلب طعام من الشات | طلب وجبة من مطعم مباشرة من داخل المحادثة. |
| 54 | طلب توصيل (شيف/أسر منتجة) من الشات | طلب خدمة توصيل الطعام أو خدمات الأسر المنتجة من الشات. |
| 55 | حجز فندق من الشات | البحث وحجز الفنادق والشقق مباشرة من داخل المحادثة. |
| 56 | حجز طيران من الشات | البحث وحجز تذاكر الطيران مباشرة من داخل المحادثة. |
| 57 | متابعة الطلب داخل المحادثة | تتبع حالة أي طلب (توصيل، حجز، خدمة) مباشرة في الشات. |
| 58 | تعديل الطلب من الشات | تعديل تفاصيل الطلب بعد تقديمه مباشرة من داخل المحادثة. |
| 59 | إلغاء الطلب من الشات | إلغاء أي طلب مقدم مباشرة من داخل محادثة الدعم. |
| 60 | تقييم الخدمة من الشات | تقديم تقييم ورأي في الخدمة مباشرة من داخل محادثة الشات. |
| 61 | دعم العملاء داخل المحادثة | التواصل مع دعم العملاء لأي خدمة من داخل نفس المحادثة. |

ب.4 — الاقتصاد داخل الدردشة / محفظة دُرر (البنود 62–71)

قاعدة تكامل المحفظة: البنود 62–71 هي استدعاء لمحفظة دُرر المركزية عبر Wallet API، وليست نظامًا ماليًا مستقلًا داخل الدردشة. لا تُنشئ الدردشة رصيدًا أو دفتر قيود أو تسوية مالية أو محرك ولاء مستقلًا؛ واجهة الشات تعرض وتبدأ العمليات المصرح بها فقط.

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 62 | تحويل الأموال داخل الشات | إرسال واستقبال الأموال بين المستخدمين مباشرة من المحادثة. |
| 63 | دفع الفواتير من الشات | دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها من الشات. |
| 64 | تقسيم الفاتورة بين الأصدقاء | تقسيم فاتورة المطعم أو الرحلة على المجموعة بشكل تلقائي عادل. |
| 65 | إرسال هدايا مالية | إرسال مبالغ مالية كهدايا مع رسائل مخصصة للمناسبات. |
| 66 | محفظة رقمية مدمجة | واجهة داخل الدردشة لعرض وإدارة رصيد ومعاملات محفظة دُرر المركزية عبر Wallet API؛ لا توجد محفظة مالية مستقلة داخل الدردشة. |
| 67 | شراء المنتجات داخل الشات | إتمام عملية الشراء الكاملة من الاختيار إلى الدفع من الشات. |
| 68 | دفع الاشتراكات من الشات | دفع اشتراكات الخدمات والتطبيقات مباشرة من المحادثة. |
| 69 | إرسال قسائم شراء (Gift Cards) | إرسال واستقبال قسائم شراء لمتاجر وخدمات مختلفة. |
| 70 | مكافآت المستخدمين النشطين | نظام مكافآت يمنح النقاط للمستخدمين النشطين قابلة للاستبدال. |
| 71 | نقاط الولاء والاسترداد | جمع نقاط من كل معاملة واستردادها كخصومات أو خدمات مجانية. |

ب.5 — الموقع الجغرافي المرتبط بخدمات دُرر

قاعدة تكامل الموقع: أي تتبع لسائق أو طلب أو شحنة أو تحديد نقطة تسليم مرتبطة بطلب DORR يُنفذ عبر API الخدمة المالكة للطلب؛ الدردشة لا تصبح نظام تتبع لوجستي مستقل.

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 73 | تتبع الرحلة من الشات | تتبع مسار رحلة صديق أو طلب توصيل على الخريطة مباشرة. |
| 75 | تحديد موقع الطلب على الخريطة | تحديد نقطة التسليم الدقيقة على الخريطة عند إرسال أي طلب. |
| 76 | عرض موقع السائق في الوقت الفعلي | تتبع موقع سائق التوصيل لحظة بلحظة من داخل المحادثة. |
| 77 | عرض موقع الشحنة | تتبع شحنة أو طرد ومعرفة مكانه الحالي من داخل التطبيق. |

ب.6 — ربط المحادثات بالطلبات والخدمات

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 85 | ربط الخدمات بالمحادثات مباشرة | ربط طلب خدمة بمحادثة مزود الخدمة تلقائياً لمتابعة سلسة. |
| 86 | الدردشة المرتبطة بالطلبات والخدمات | محادثة مخصصة لكل طلب تبقى مرتبطة بتاريخه وحالته. |

ب.7 — السلوك والثقة والسمعة

قاعدة تكامل السلوك: الدردشة لا تنشئ محرك سلوك/سمعة مستقلًا. أحداث الحظر والإبلاغ والإساءة والتقييم والسلوك التي تحتاج تحليلًا مركزيًا تُرسل إلى نظام DORR للسلوك والثقة والسمعة عبر Behavior/Trust API، مع إبقاء قرارات العقوبة الحساسة وفق قواعد المنصة ومراجعتها البشرية حيث تكون مطلوبة.

ب.8 — عقد الفصل المستقبلي

• Wallet API: قابل للاستبدال أو الإزالة دون تعديل نواة الرسائل.

• DORR AI API: قابل للإزالة؛ تبقى الدردشة بلا وظائف AI.

• Account/Identity API: يوضع خلف Adapter واضح حتى يمكن استبدال مزود الهوية مستقبلاً دون إعادة كتابة الرسائل.

• Service Orchestrator API: إزالة خدمات DORR لا توقف الدردشة المستقلة.

• Behavior/Trust API: إزالة التكامل لا توقف الوظائف الأساسية؛ فقط تتوقف تحليلات المنصة المركزية.

قرارات حاكمة للمصمم — التمويل والهيدر

نموذج التمويل — الدردشة مجانية بالكامل للمستخدم: لا يوجد اشتراك مدفوع للدردشة، ولا حد استخدام مدفوع، ولا تُصمَّم داخل نواة الدردشة أي شاشة «ترقية الحساب» أو «حصة الاستخدام». يتحقق دخل الدردشة حصراً عبر: (أ) رسوم محفظة دُرر المركزية على الحركة المالية المنفذة داخل الشات عبر Wallet API، وفق سياسة الرسوم المركزية المعتمدة ونفس آلية الرسوم المعتمدة بخدمة الوقود؛ و(ب) رسوم على مقدمي الخدمات/الشركات مقابل الوصول أو التواصل مع العميل عبر الدردشة. لا تُفرض رسوم اشتراك للدردشة على المستخدم النهائي.

قاعدة الهيدر والملاحة — مرجع موحّد مع DORR AI: الشاشة الرئيسية للدردشة بلا سهم رجوع. في كل شاشة فرعية يكون سهم الرجوع في أقصى اليمين، ويكون شعار DORR إلى يساره مع اتجاه الرجوع الصحيح (→) وفق RTL. النوافذ السفلية Bottom Sheet تستخدم زر إغلاق ×. يُمنع ابتكار نمط هيدر أو ملاحة مستقل يخالف المرجع المعتمد في DORR AI.

توجيه تصميمي لمخرجات DORR AI داخل الدردشة: عند ظهور إحالات أو تحذيرات HIGH STAKES الناتجة عن البنود 31–51، يُستخدم نفس نمط «بطاقة التنبيه داخل سياق الرد» المعتمد في تصميم DORR AI، حفاظاً على اتساق التجربة وعدم إنشاء نمط بصري جديد.

متطلبات الاعتماد النهائي المشتركة

• هذه المتطلبات جزء ملزم من خدمة «الدردشة» ولا تلغي أي ميزة سابقة معتمدة.

• 1. التصميم والكود قابلان للتوسع Data-driven؛ إضافة خدمات أو مزايا مستقبلية لا تتطلب إعادة بناء الواجهة.

• 2. دعم جميع اللغات من الأساس، مع RTL للعربية وLTR للغات المناسبة.

• 3. الالتزام بخط DORR المعتمد، مع fallback تقني مناسب للغات التي لا يدعمها الخط.

• 4. الالتزام بالهوية البصرية لـDORR: خلفيات بيضاء، كتابة سوداء واضحة، وأزرق/كحلي وبرتقالي بدرجات هادئة وفاتحة.

• 5. دعم الهواتف القديمة والحديثة ومقاسات الشاشات المختلفة، Safe Area، وأحجام النصوص الديناميكية.

• 6. سهم رجوع واضح في كل شاشة داخلية؛ يعيد للشاشة السابقة الحقيقية ويحافظ قدر الإمكان على حالة البحث والفلاتر والتمرير.

• 7. مؤشر/تحليل سلوك لطالب الخدمة ومقدم الخدمة يعتمد على بيانات موثقة، مع مراجعة بشرية للقرارات الحساسة.

• 8. إتاحة حظر/منع التعامل مستقبلًا بين الطرفين في الخدمات الثنائية، دون إخفاء نزاع قائم أو إلغاء تقييم مستحق.

• 9. أي اتفاق تشغيلي أو تعديل سعر/موعد/نطاق خدمة يراد اعتماده في نزاعات DORR يجب أن يكون موثقًا داخل النظام.

• 10. لكل خدمة مفتاح تفعيل مركزي Service Feature Flag على مستوى الإدارة: Enabled/Disabled حسب الدولة/المدينة/الفئة.

• 11. عند تعطيل الخدمة مركزيًا لا تحذف البيانات ولا الكود؛ يظهر للمستخدم «الخدمة غير متاحة حاليًا» وتظل جاهزة لإعادة التفعيل.

• 12. جميع الملفات المسلمة مفتوحة وقابلة للتعديل مستقبلًا؛ HTML/CSS/JS غير مقفل، ووثائق DOCX قابلة للتحرير.

• 1. إظهار أدوار الطرفين وهويتهما داخل المحادثة بوضوح.

• 2. الاتفاقات التشغيلية المؤثرة في نزاع تعتمد داخل DORR فقط.

• 3. الحظر والإبلاغ وحفظ الأدلة وسجل الزمن جزء من مسار الأمان.

ملحق — Backlog مستقبلي للمقارنة والتطوير

حالة الملحق: تم نقل قسم 146 ميزة واتساب وقسم 78 ميزة التطبيقات المنافسة إلى هذا الملحق. وجودها هنا لا يعني أنها ضمن نطاق البناء الحالي، ولا تُعامل كمتطلبات تنفيذ إلا بعد اعتمادها صراحةً في إصدار لاحق.

Backlog A — 146 ميزة واتساب

أولاً: الأمان والتحقق من الهوية

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 1 | تسجيل وتأكيد شريحة SIM | التحقق من رقم الهاتف عبر رمز SMS لمرة واحدة – هويتك الدائمة على واتساب. |
| 2 | التحقق بخطوتين (2FA) | رمز PIN مكون من 6 أرقام يحمي حسابك عند تسجيل الدخول على جهاز جديد. |
| 3 | مصادقة مفتاح المرور (Passkey) | تسجيل الدخول ببصمة الوجه أو الإصبع أو قفل الشاشة دون رموز SMS. |
| 4 | بريد إلكتروني لاستعادة الحساب | إضافة بريد إلكتروني لاستعادة الحساب عند نسيان رمز PIN أو فقدان الجهاز. |

ثانياً: ربط الأجهزة والحسابات المتعددة

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 5 | ربط الأجهزة المتعددة | ربط الحساب بأربعة أجهزة إضافية (ويب، سطح مكتب، هاتف ثانٍ). |
| 6 | التشغيل المستقل للأجهزة | الجهاز المرتبط يعمل حتى عند انقطاع الإنترنت عن الهاتف الأساسي. |
| 7 | دعم حسابين على نفس الهاتف | استخدام رقم شخصي ورقم عمل بإعدادات وإشعارات مستقلة. |
| 8 | ملفات الحسابات المستقلة | كل حساب له صورة شخصية ونبذة وإشعارات وخصوصية منفصلة تماماً. |
| 9 | تحويل الحسابات بأمان | التبديل بين الحسابين يتطلب بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز المرور. |
| 10 | التبديل عبر قائمة الإعدادات | التبديل بين الحسابين من صفحة الإعدادات مع عرض كلاهما. |
| 11 | التبديل السريع بلمسة | الضغط المطوّل على أيقونة الإعدادات أو النقر مرتين للتبديل السريع. |

ثالثاً: الرسائل والتشفير

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 12 | التشفير التام (E2EE) | جميع المحادثات والصور والفيديوهات مشفرة – لا يقرأها غيرك وغير المستلم. |
| 13 | النسخ الاحتياطية المشفرة | حماية النسخ الاحتياطية السحابية على iCloud أو Google Drive بكلمة مرور. |
| 14 | تحرير الرسائل بعد الإرسال | تعديل الرسالة خلال مهلة 15 دقيقة من الإرسال لتصحيح الأخطاء. |
| 15 | علامة 'تم التعديل' | تظهر كلمة 'تم التعديل' بجانب وقت الرسالة بعد تعديلها لجميع المشاركين. |
| 16 | الرد بالاقتباس | الرد على رسالة محددة مع ظهورها مقتبسة أعلى ردك لوضوح المحادثة. |
| 17 | ردود الفعل بالإيموجي | التفاعل مع أي رسالة بإيموجي سريعة دون الحاجة للكتابة. |
| 18 | إعادة توجيه الرسائل | إرسال رسالة أو صورة أو فيديو أو ملف إلى محادثة أخرى. |
| 19 | حدود إعادة التوجيه | تقييد عدد المحادثات عند إعادة التوجيه للحد من الرسائل المزعجة. |
| 20 | الرسائل المميزة بنجمة | وضع نجمة على رسائل مهمة وحفظها مركزياً للوصول السريع. |
| 21 | حذف الرسائل من الجميع | حذف رسالة مرسلة من الجميع خلال مهلة تقارب ساعة واحدة. |
| 22 | حذف الرسائل لي فقط | حذف رسالة من جانبك فقط بينما تبقى للآخرين. |

رابعاً: تنظيم المحادثات

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 23 | أرشفة المحادثات | نقل المحادثات إلى مجلد 'المؤرشفة' للتنظيم دون الحذف. |
| 24 | تثبيت المحادثات | تثبيت حتى 3 محادثات في أعلى القائمة. Android: ضغط مطوّل. iPhone: سحب يميناً. |
| 25 | تصدير سجل المحادثات | نسخ كاملة من المحادثة كملف .txt أو .zip للأرشفة أو النقل. |

خامساً: تنسيق النصوص

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 26 | تنسيق غامق (Bold) | وضع النص بين نجمتين *نص* لتطبيق التنسيق الغامق. |
| 27 | تنسيق مائل (Italic) | وضع النص بين شرطتين سفليتين _نص_ للتنسيق المائل. |
| 28 | تنسيق الشطب | وضع النص بين تلدتين ~نص~ لرسم خط عبر النص. |
| 29 | خط أحادي المسافة (Monospace) | وضع النص بين ``` لعرضه بخط ثابت العرض – للكود البرمجي. |
| 30 | قائمة نقطية | بدء كل عنصر بشرطة (-) أو نجمة (*) ومسافة لإنشاء قائمة غير مرتبة. |
| 31 | قائمة مرقمة | بدء كل سطر برقم ثم نقطة ومسافة (1. عنصر) لقائمة مرتبة. |
| 32 | اقتباس مطوّل | وضع > ومسافة في بداية السطر لفصل النص المقتبس بصرياً. |
| 33 | تنسيق كود مضمّن | وضع النص بين ` ` لتمييز الكلمات التقنية القصيرة. |
| 34 | التنسيق على الويب وسطح المكتب | جميع ميزات التنسيق تعمل على الهاتف والويب وسطح المكتب. |

سادساً: مشاركة الملفات والوسائط

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 35 | مشاركة الصور والفيديو القياسية | إرسال الصور والفيديوهات من الكاميرا أو المعرض بجودة قياسية. |
| 36 | مشاركة المستندات | إرسال ملفات PDF وDOCX وجداول البيانات وغيرها. |
| 37 | مشاركة الصور بجودة HD | إرسال الصور بضغط أقل للحفاظ على تفاصيل بصرية أعلى. |
| 38 | مشاركة الفيديو بجودة HD | إرسال الفيديو بدقة أعلى ومعدلات بت أعلى وجودة محسّنة. |
| 39 | حد الفيديو (اتصال سريع) 100MB | الحد الأقصى لتحميلات الفيديو هو 100 ميجابايت للاتصالات السريعة. |
| 40 | حد الفيديو (اتصال بطيء) 64MB | تقليل الحد ديناميكياً إلى 64 ميجابايت على الاتصالات الأبطأ. |
| 41 | صور 'عرض مرة واحدة' | صورة تُعرض مرة واحدة فقط ثم تختفي نهائياً من المحادثة. |
| 42 | فيديو 'مشاهدة مرة واحدة' | فيديو يُحذف تلقائياً بعد تشغيله مرة واحدة. |
| 43 | رسائل صوتية 'مرة واحدة' | تسجيل صوتي يُحذف بعد تشغيله مرة واحدة للاتصالات الحساسة. |
| 44 | حماية ضد لقطات الشاشة (مرة واحدة) | منع التقاط الشاشة أو تسجيلها أثناء عرض وسائط 'مرة واحدة'. |
| 45 | انتهاء صلاحية وسائط 'مرة واحدة' (14 يوم) | الوسائط غير المفتوحة تُحذف تلقائياً بعد 14 يوماً من الإرسال. |

سابعاً: إدارة التخزين

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 46 | إدارة التخزين العالمية | عرض المساحة الكلية المستخدمة من مكان واحد: الإعدادات > التخزين والبيانات. |
| 47 | تصفية العناصر الكبيرة والمُعاد توجيهها | تحديد الملفات الكبيرة وحذفها جماعياً لتحرير المساحة. |
| 48 | إدارة تخزين كل محادثة (قريباً) | أداة قادمة لعرض وإدارة وسائط كل محادثة على حدة. |
| 49 | إعدادات التنزيل التلقائي | تحديد ما يُنزَّل تلقائياً بناءً على الاتصال: أبداً، Wi-Fi، أو Wi-Fi + بيانات. |

ثامناً: الخصوصية والأمان

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 50 | أداة فحص الخصوصية | معالج شامل في إعدادات الخصوصية لضبط الأمان والرؤية مركزياً. |
| 51 | التحكم في آخر ظهور | التحكم في من يرى توقيت آخر ظهور: الجميع / جهات اتصالي / استثناءات / لا أحد. |
| 52 | التحكم في حالة الاتصال | تحديد من يرى مؤشر 'متصل' عند فتح التطبيق. |
| 53 | التحكم في صورة الملف الشخصي | تحديد من يرى صورتك الشخصية: الجميع / جهات اتصالي / استثناءات / لا أحد. |
| 54 | التحكم في قسم 'حول' | اختيار من يرى معلوماتك الشخصية مع إمكانية الاستثناء أو الإخفاء. |
| 55 | إيقاف إيصالات القراءة | إيقاف علامات القراءة الزرقاء – لن تظهر لك أو للشخص الآخر. |
| 56 | قفل الدردشة | قفل المحادثات الحساسة في مجلد آمن يتطلب بصمة الإصبع أو معرف الوجه. |
| 57 | مجلد المحادثات المقفلة | مجلد محمي لا يُفتح إلا بعد التحقق من الهوية. |
| 58 | مؤقت الرسائل الافتراضي | ضبط اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوماً في المحادثات الجديدة. |
| 59 | مؤقت الرسائل لكل محادثة | ضبط مؤقت مختلف لمحادثات محددة مستقل عن الإعداد الافتراضي. |
| 60 | إسكات المتصلين المجهولين | منع المكالمات من الأرقام غير المحفوظة من الرنين. |
| 61 | حماية عنوان IP في المكالمات | إخفاء عنوان IP بتوجيه المكالمات عبر خوادم واتساب لحماية الموقع. |
| 62 | التحكم في دعوات المجموعة (الجميع) | السماح لأي مستخدم بإضافتك لمجموعة فوراً. |
| 63 | التحكم في دعوات المجموعة (جهات اتصالي) | لا يُضافك إلى مجموعة إلا من حفظته في جهات اتصالك. |
| 64 | منع إضافتك للمجموعات | منع أشخاص محددين من إضافتك – يُرسَل إليهم رابط دعوة بدلاً من الإضافة. |
| 65 | انتهاء صلاحية رابط الدعوة (3 أيام) | رابط دعوة المجموعة ينتهي بعد 3 أيام إذا لم يُقبَل. |
| 66 | إدارة جهات الاتصال المحظورة | عرض قائمة المحظورين وإضافة أو إزالة الأشخاص منها. |

تاسعاً: المكالمات

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 67 | مكالمات صوتية فردية (E2EE) | مكالمات صوتية خاصة مشفرة تماماً بين شخصين. |
| 68 | مكالمات فيديو فردية (E2EE) | مكالمات فيديو خاصة مشفرة تماماً بين شخصين. |
| 69 | مكالمات صوتية جماعية (32 مشاركاً) | مكالمات صوتية جماعية تدعم حتى 32 شخصاً. |
| 70 | مكالمات فيديو جماعية (32 مشاركاً) | مكالمات فيديو جماعية تدعم حتى 32 شخصاً على الهاتف والكمبيوتر. |
| 71 | مشاركة الشاشة في الفيديو | مشاركة شاشتك أثناء مكالمة الفيديو حتى يتمكن الآخرون من رؤيتها. |
| 72 | إنشاء روابط المكالمات | إنشاء رابط مكالمة ومشاركته للانضمام بسهولة. |
| 73 | الانضمام للمكالمات الجارية | الانضمام لمكالمة جماعية حتى بعد بدئها – مفيد عند التأخر. |
| 74 | عرض سجل المكالمات | الاطلاع على جميع المكالمات السابقة مع التواريخ والأوقات. |

عاشراً: الحالات (Stories)

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 75 | حالة نصية | تحديثات نصية بخلفيات مخصصة تختفي بعد 24 ساعة. |
| 76 | حالة صورة | مشاركة صور كتحديثات للحالة مرئية لمدة 24 ساعة. |
| 77 | حالة فيديو (حتى 90 ثانية) | مشاركة فيديو كحالة بحد أقصى 90 ثانية تختفي بعد يوم. |
| 78 | حالة ملاحظة صوتية | مشاركة رسائل صوتية كحالة تختفي بعد 24 ساعة. |
| 79 | ملصقات وصور GIF في الحالة | إضافة ملصقات وصور GIF متحركة للحالة قبل النشر. |
| 80 | أدوات الرسم والنصوص في الحالة | كتابة النصوص وتغيير الخطوط والرسم على الحالة. |
| 81 | خصوصية الحالة (جهات الاتصال) | الحالة مرئية لجهات الاتصال في دفتر العناوين فقط. |
| 82 | خصوصية الحالة (باستثناء...) | استبعاد جهات اتصال محددة من رؤية حالتك. |
| 83 | خصوصية الحالة (مشاركة انتقائية) | مشاركة الحالة مع مجموعة مختارة من جهات الاتصال فقط. |
| 84 | الإشارة في الحالة (@Mention) | ذكر الأصدقاء أو المجموعات في تحديثات حالتك. |
| 85 | إعادة نشر الحالة من الإشارات | إعادة مشاركة منشور أشار إليك فيه أحدهم مع جمهورك. |
| 86 | حماية الهوية عند إعادة المشاركة | اسمك ورقمك يبقيان مخفيَّين عند إعادة نشر حالة بالإشارة. |
| 87 | الرد على الحالة | الرد على منشور الحالة بشكل خاص مع ظهور الرد في محادثة مباشرة. |

حادي عشر: المجموعات والمجتمعات والقنوات

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 88 | إنشاء مجموعة دردشة | إنشاء مجموعة للتحدث مع عدة أشخاص في نفس الوقت. |
| 89 | ضوابط المسؤول في المجموعات | إضافة وإزالة الأعضاء وإدارة صلاحيات المسؤولين. |
| 90 | تقييد المراسلة للمسؤولين | ضبط المجموعة بحيث يرسل فيها المسؤولون فقط. |
| 91 | تقييد تحرير معلومات المجموعة | تحديد من يغير اسم المجموعة أو رمزها أو وصفها. |
| 92 | رابط دعوة جماعي | إنشاء رابط دعوة للانضمام دون الحاجة للإضافة اليدوية. |
| 93 | إنشاء المجتمع | إنشاء مجتمع يربط مجموعات متعددة ذات صلة في مكان واحد. |
| 94 | مجموعة الإعلانات في المجتمع | مجموعة إعلانات خاصة للمسؤولين فقط في المجتمع. |
| 95 | التنقل بين مجموعات المجتمع | التنقل بسهولة بين مجموعات المجتمع من مكان واحد. |
| 96 | إدارة أعضاء المجتمع | المشرفون يديرون جميع المجموعات والأعضاء في المجتمع. |
| 97 | الحد الأقصى لمشرفي المجتمع (20) | يمكن أن يضم المجتمع ما يصل إلى 20 مسؤولاً. |
| 98 | استبقاء منشئ المجتمع | منشئ المجتمع يظل مسؤولاً ما لم يُحذف المجتمع. |
| 99 | إنشاء القناة | إنشاء قناة واتساب كقناة بث للتحديثات. |
| 100 | متابعة القناة | متابعة قناة لتلقي تحديثاتها. |
| 101 | عدد متابعين غير محدود للقناة | القنوات تدعم عدداً غير محدود من المتابعين. |
| 102 | إخفاء هوية المتابعين | المتابعون لا يرون بعضهم ولا يرى مشرفو القناة أسماءهم. |
| 103 | أنواع محتوى القناة | نشر النصوص والصور والفيديوهات والمستندات في القنوات. |
| 104 | تعيين مسؤولي القناة | مالك القناة يعيّن المسؤولين أو يزيلهم. |
| 105 | صلاحيات مسؤول القناة | المسؤولون يغيّرون اسم القناة وأيقونتها ووصفها. |
| 106 | إدارة تحديثات القناة | نشر وتعديل وحذف منشورات القناة من قِبل المسؤولين. |
| 107 | عرض مقاييس القناة | المالكون والمسؤولون يطلعون على إحصائيات المتابعين والوصول. |
| 108 | نقل ملكية القناة | نقل الملكية الكاملة للقناة إلى شخص آخر من قِبل المالك فقط. |
| 109 | حذف القناة | حذف القناة وجميع محتوياتها من قِبل المالك فقط. |
| 110 | ردود الفعل في القنوات | أصحاب القنوات يختارون الإيموجي المتاحة للمتابعين. |

ثاني عشر: واتساب للأعمال

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 111 | ملف تعريف الأعمال | ملف يتضمن اسم الشركة والعنوان والبريد الإلكتروني والموقع. |
| 112 | رسالة ترحيب تلقائية | رسالة تُرسل تلقائياً للعملاء الجدد أو من انقطعوا 14 يوماً. |
| 113 | رسالة غياب تلقائية | رسالة تُرسل تلقائياً للعملاء خارج ساعات العمل. |
| 114 | ساعات عمل قابلة للتخصيص | ضبط ساعات العمل لتحديد متى تُرسَل رسائل الترحيب والغياب. |
| 115 | ردود سريعة (اختصارات) | حفظ الرسائل الشائعة وإرسالها بكتابة / واختصار. |
| 116 | تتبع إحصائيات الرسائل | عرض الرسائل المرسلة والمسلّمة والمقروءة والمستلمة. |
| 117 | ملصقات التصنيف للمحادثات | تصنيف المحادثات بعلامات مثل 'عميل جديد' أو 'مدفوع'. |
| 118 | تصفية المحادثات بالتصنيف | تصفية قائمة الدردشة حسب التصنيف للعثور على العملاء بسرعة. |
| 119 | كتالوج المنتجات | تحميل المنتجات بالصور والأوصاف والأسعار والرموز. |
| 120 | مجموعات الكتالوج | تجميع المنتجات في مجموعات مثل التخفيضات أو الإلكترونيات. |
| 121 | سلة التسوق المدمجة | العملاء يضيفون منتجات لسلة التسوق داخل التطبيق مباشرة. |
| 122 | إرسال سلة التسوق كطلب | إرسال سلة التسوق بأكملها في رسالة واحدة للمراجعة. |
| 123 | الرسائل التفاعلية | إرسال نماذج تساعد العملاء على اختيار الخيارات بسرعة. |
| 124 | رسائل القائمة (10 خيارات) | إرسال قائمة تصل إلى 10 خيارات في رسالة واحدة. |
| 125 | أزرار الرد (3 أزرار) | إضافة حتى 3 أزرار للنقر بدلاً من الكتابة. |
| 126 | دمج متاجر فيسبوك | ربط كتالوج واتساب بمتجر فيسبوك. |
| 127 | مدفوعات واتساب (إقليمي) | دفع رقمي في الهند والبرازيل وسنغافورة مع توسع مستمر. |
| 128 | قوائم البث (256 جهة اتصال) | إنشاء قائمة بث لـ 256 جهة اتصال وإرسال الرسائل دفعة واحدة. |
| 129 | قائمة البث عبر التصنيف | إنشاء قائمة بث من جهات الاتصال ذات التصنيف المشترك. |
| 130 | روابط 'انقر للدردشة' | إنشاء رابط أو QR لفتح محادثة فورية مع رسالة افتراضية مدمجة. |
| 131 | إعلانات Click-to-WhatsApp | إعلانات فيسبوك وإنستغرام تفتح مباشرة محادثة واتساب. |

ثالث عشر: واتساب على الكمبيوتر والويب

| # | الميزة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 132 | تطبيق واتساب لسطح المكتب | تطبيق مخصص لـ Windows وMac لتجربة سطح مكتب كاملة. |
| 133 | واتساب ويب (المتصفح) | فتح واتساب في المتصفح دون تثبيت أي شيء. |
| 134 | استقبال الرسائل بدون هاتف | الكمبيوتر والويب يستقبلان الرسائل حتى لو كان الهاتف غير متصل. |
| 135 | الكتابة السريعة بلوحة المفاتيح | الكتابة على لوحة مفاتيح فعلية أسرع من الهاتف. |
| 136 | سير العمل متعدد المهام | العمل على واتساب أثناء التبديل بين التطبيقات الأخرى. |
| 137 | مشاركة الوسائط بالسحب والإفلات | سحب الملفات من الكمبيوتر وإفلاتها في نافذة الدردشة. |
| 138 | اختصار: محادثة جديدة | Windows: Ctrl+Alt+N ¦ Mac: Cmd+Ctrl+N |
| 139 | اختصار: المحادثة التالية/السابقة | Windows: Ctrl+Shift+] أو [ ¦ Mac: Cmd+Ctrl+Tab |
| 140 | اختصار: البحث في الدردشة | Windows: Ctrl+Alt+Shift+F ¦ Mac: Cmd+Ctrl+Shift+F |
| 141 | اختصار: كتم/إلغاء كتم | Windows: Ctrl+Shift+M ¦ Mac: Cmd+Ctrl+Shift+M |
| 142 | اختصار: وضع علامة كمقروء | Windows: Ctrl+Shift+U ¦ Mac: Cmd+Ctrl+Shift+U |
| 143 | اختصار: أرشفة المحادثة | Windows: Ctrl+Alt+Shift+E ¦ Mac: Cmd+Ctrl+Shift+E |
| 144 | اختصار: تثبيت الدردشة | Windows: Ctrl+Alt+Shift+P ¦ Mac: Cmd+Ctrl+Shift+P |
| 145 | مكالمات صوتية ومرئية (الكمبيوتر) | مكالمات على سطح المكتب مع التشفير التام بين الطرفين. |
| 146 | مشاركة الملفات الكبيرة (سطح المكتب) | رفع وإرسال ملفات أكبر حجماً عبر واجهة سطح المكتب بسهولة. |

Backlog B — 78 ميزة التطبيقات المنافسة

Telegram – تيليجرام قوة الميزات وحرية المحتوى

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 👥 مجموعات ضخمة (200,000 عضو) | مجموعات تدعم 200,000 عضو مقارنة بالقيود الأصغر في واتساب. |
| 📁 رفع ملفات حتى 2 جيجابايت | إرسال ملفات بحجم 2GB دون ضغط – مثالي للمحتوى الإبداعي. |
| 🤖 بوتات مدمجة قابلة للبرمجة | منصة بوتات مفتوحة للأتمتة والألعاب والمساعدين الذكيين. |
| 📱 تطبيقات مصغرة (Mini Apps) | تطبيقات ويب داخل تيليجرام – ألعاب وتجارة إلكترونية وأدوات بدون تثبيت. |
| ⛓️ تكامل سلسلة الكتل TON | تكامل مع بلوكشين TON لمعاملات كريبتو وعقود ذكية ومحافظ رقمية. |
| 🎬 بث فيديو جماعي (1000 مشاهد) | بث مباشر بجودة HD لما يصل إلى 1000 مشاهد مع مشاركة الشاشة. |
| 🔍 محادثات سرية (دمار ذاتي) | Secret Chats مشفرة مع حذف تلقائي بعد وقت محدد. |
| 🌐 اسم مستعار بدل رقم الهاتف | Usernames تتيح التواصل دون مشاركة رقم الهاتف مع الآخرين. |
| ☁️ تخزين سحابي غير محدود | رسائل ووسائط مخزنة دائماً على السحابة ومتاحة من أي جهاز. |
| 🧵 خيوط المواضيع في المجموعات | تنظيم نقاشات المجموعة الكبيرة في خيوط مواضيع منفصلة. |
| 📅 جدولة الرسائل | جدولة الرسائل لإرسالها في وقت محدد مستقبلاً. |
| 🎮 ألعاب مدمجة داخل التطبيق | ألعاب تُلعب مباشرة عبر منصة Mini Apps مع لوحات متصدرين. |
| 💎 اشتراك Telegram Premium | ميزات حصرية: رفع 4GB، دردشة مع الذكاء الاصطناعي، ملصقات حصرية. |
| ✏️ بث مباشر (Live Streaming) | بث مباشر حي للمشتركين في القنوات مع أدوات تفاعلية. |
| 📢 قنوات عامة وخاصة متقدمة | قنوات بث لأعداد غير محدودة مع أدوات إدارة وإحصائيات متقدمة. |

Signal – سيجنال الخصوصية الكاملة بلا مساومات

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 🔐 تشفير البيانات الوصفية (Metadata) | يشفّر حتى البيانات الوصفية (من يتحدث لمن ومتى) – ما لا يفعله واتساب. |
| 🔢 رقم أمان فريد لكل محادثة | كل محادثة لها رقم أمان للتحقق من سلامة الاتصال مع جهة التواصل. |
| 📵 وضع الهاتف الثابت/VOIP | استخدام سيجنال مع رقم VOIP للحفاظ على الخصوصية الكاملة. |
| 🙈 تضبيب الوجوه تلقائياً في الصور | أداة مدمجة تضبب الوجوه في الصور تلقائياً قبل إرسالها. |
| 📝 ملاحظات للنفس (Note to Self) | محادثة مشفرة مع نفسك لحفظ الملاحظات والملفات بأمان. |
| 🗳️ استطلاعات مشفرة في المجموعات | إنشاء استطلاعات بتشفير كامل من طرف إلى طرف. |
| 🔕 رسائل الحالة الغائبة | إعداد حالة مؤقتة عند الانشغال مع إشعار المتصلين. |
| 💻 مفتوح المصدر بالكامل | الكود مفتوح للمراجعة ومُدار من مؤسسة غير ربحية لا تبيع البيانات. |
| 📤 نقل الحساب بأمان الكامل | نقل الحساب والرسائل لجهاز جديد بشكل مشفر بالكامل. |
| 🛡️ بروتوكول Signal للتشفير | بروتوكول التشفير الذي تستخدمه حتى واتساب – لكن مطبّق هنا بأعمق شكل. |

WeChat – وي شات التطبيق الشامل الأكثر تكاملاً في العالم

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 💳 WeChat Pay – نظام دفع متكامل | دفع الفواتير والمشتريات، التحويل البنكي، الاستثمار، التأمين – كل شيء بنقرة. |
| 📱 Mini Programs – 3 مليون تطبيق مصغر | تسوق، طعام، سيارات، صحة – تعمل فوراً بدون تثبيت. |
| 🛍️ تسوق فاخر داخل التطبيق | علامات عالمية (Gucci, Louis Vuitton) تبيع مباشرة عبر WeChat. |
| 🚖 حجز سيارات ومواصلات | تاكسي ومواصلات عامة ورحلات مباشرة من داخل التطبيق. |
| 🏥 خدمات صحية متكاملة | حجز أطباء واستشارات طبية وشراء أدوية عبر التطبيق. |
| 📰 Moments – شبكة اجتماعية | نشر المنشورات والصور والفيديوهات مع الأصدقاء كفيسبوك. |
| 🔍 WeChat Search – محرك بحث مدمج | بحث داخل التطبيق وعلى الإنترنت وفي المحادثات. |
| 🆔 QR Code فريد لكل مستخدم | رمز QR فريد لإضافة الأصدقاء وإتمام المدفوعات في المتاجر. |
| 🎮 ألعاب اجتماعية مدمجة | ألعاب مع الأصدقاء داخل التطبيق بدون مغادرة المحادثة. |
| 🌐 WeChat Work – للأعمال المؤسسية | منصة أعمال كـ Slack: مهام، موارد بشرية، اجتماعات فيديو للشركات. |

Viber – فايبر الاتصالات الدولية بأقل التكاليف

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 📞 Viber Out – مكالمات للخطوط الأرضية | مكالمات مدفوعة بأسعار منخفضة للهواتف الأرضية والجوال حول العالم. |
| 🎮 متجر ألعاب مدمج | متجر ألعاب داخل التطبيق مع مجتمع مستخدمين لعب مشترك. |
| 💬 مجتمعات Viber (مليار عضو) | مجتمعات عامة تدعم ما يصل إلى مليار عضو مع أدوات إدارة متقدمة. |
| 🤝 قنوات شركاء المحتوى | قنوات رسمية للعلامات التجارية والناشرين بمحتوى مخصص. |
| 🔒 محادثات سرية مخفية (hidden chats) | محادثات مخفية تحتاج PIN للوصول مع إخفاء المعاينة من الإشعارات. |
| 🖥️ تطبيق سطح مكتب مستقل تماماً | تطبيق كمبيوتر يعمل بدون ربط بالهاتف – مختلف عن واتساب الويب. |
| 📊 استطلاعات رأي في المجموعات | إنشاء استطلاعات تفاعلية داخل المحادثات الجماعية. |

LINE – لاين الترفيه والتجارة في مكان واحد

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 🏪 LINE Pay – مدفوعات وتسوق | دفع في المتاجر الإلكترونية والمادية وتحويل الأموال. |
| 📰 LINE Today – أخبار مخصصة | منصة أخبار مدمجة بمحتوى مخصص حسب الاهتمامات. |
| 🎵 LINE Music – موسيقى مدمجة | خدمة بث الموسيقى مدمجة مباشرة في التطبيق للاستمتاع في المحادثات. |
| 🎮 LINE Games – بوابة ألعاب | بوابة ألعاب متكاملة بعناوين حصرية وألعاب اجتماعية. |
| 😊 متجر ملصقات بشخصيات حصرية | اقتصاد كامل لشراء وبيع الملصقات بشخصيات محبوبة حصرية. |
| 📝 LINE Note – ملاحظات مشتركة | إنشاء ملاحظات مشتركة داخل المجموعات لتنظيم المعلومات. |
| 📅 LINE Calendar – تقويم مشترك | تقويم مشترك للمجموعات لتنسيق المواعيد والأحداث. |
| 📞 مكالمات لغير المستخدمين (مدفوعة) | مكالمات صوتية لأرقام هاتف عادية حول العالم بأسعار منخفضة. |

Discord – ديسكورد المجتمعات والتعاون في الوقت الفعلي

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 🎙️ قنوات صوتية دائمة مفتوحة | قنوات صوتية يدخلها الأعضاء ويخرجون كيفما شاؤوا – مثل غرفة مفتوحة دائماً. |
| 🏠 خوادم (Servers) متعددة القنوات | نظام خوادم يجمع قنوات نصية وصوتية ومرئية متعددة بأذونات متدرجة. |
| 🤖 بوتات قوية ومتعددة | آلاف البوتات لإدارة الخادم، تشغيل الموسيقى، الألعاب، والتكامل مع التطبيقات. |
| 🎭 أدوار ومستويات أذونات متطورة | نظام أدوار متطور يمنح صلاحيات مختلفة لمجموعات مختلفة داخل الخادم. |
| 🧵 خيوط مواضيع (Threads) | خيوط نقاش مؤقتة أو دائمة داخل القنوات للحفاظ على التنظيم. |
| 📺 Stage Channels – منصات عامة | قنوات مسرحية للمحاضرات والندوات مع جمهور ومقدمين منفصلين. |
| 🎮 تتبع نشاط الألعاب | عرض الألعاب والتطبيقات التي يستخدمها الأصدقاء حالياً في ملف الحالة. |
| 📱 تطبيقات مدمجة (YouTube, Spotify) | تشغيل يوتيوب وسبوتيفاي وألعاب مع الأصدقاء داخل الخادم. |
| 🔴 Go Live – البث المباشر المدمج | بث الشاشة مباشرة داخل قناة صوتية للأصدقاء حتى 720p مجاناً. |
| 🎨 تخصيص ملف الشخصية المتقدم | صور متحركة وبانرات وشارات وألقاب مخصصة حسب الاشتراك. |

Snapchat – سناب شات اللحظية والمحتوى المؤقت والواقع المعزز

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 👻 اختفاء المحتوى تلقائياً | الصور والفيديوهات تختفي بعد مشاهدتها – النموذج الأصلي للخصوصية المؤقتة. |
| 🕶️ فلاتر AR Lenses المتجددة يومياً | آلاف فلاتر الواقع المعزز تغير الوجه والبيئة – الأكثر تطوراً بين التطبيقات. |
| 🗺️ Snap Map – خريطة الأصدقاء | خريطة تفاعلية تعرض موقع الأصدقاء فعلياً والأحداث الشعبية حول العالم. |
| 🎬 Spotlight – محتوى ترفيهي (منافس TikTok) | منصة فيديو قصير بخوارزمية ذكية ومكافآت للمبدعين. |
| 💰 مكافآت المبدعين | برنامج مدفوعات للمبدعين الذين يحققون مشاهدات عالية على Spotlight. |
| 🤳 Streaks – سلاسل التواصل اليومي | نظام يتتبع أيام التواصل المتتالية مع الأصدقاء لتعزيز التفاعل. |
| 🎭 Bitmoji – شخصيات كرتونية مخصصة | إنشاء شخصية كرتونية تشبهك وتكاملها في الرسائل والواقع المعزز. |
| 🌟 My AI – مساعد ذكاء اصطناعي مدمج | مساعد AI في المحادثات للإجابة والاقتراحات وإنشاء المحتوى. |

iMessage – آي ماسنجر التكامل الأعمق مع منظومة Apple

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 🔵 دمج SMS/RCS في تطبيق واحد | يدمج الرسائل العادية والمشفرة في نفس التطبيق بدون تثبيت – مدمج في iOS. |
| ⌚ دعم Apple Watch الكامل | إرسال واستقبال الرسائل والرد الصوتي مباشرة من ساعة Apple Watch. |
| 🤳 SharePlay – مشاركة الوسائط بالمكالمة | مشاركة الأفلام والموسيقى والشاشة مع الأصدقاء أثناء مكالمة FaceTime. |
| 💬 تأثيرات بصرية على الرسائل | Tapbacks – ردود سريعة بستة رموز وتأثيرات بصرية على الرسائل كالبالون. |
| 📸 تعاون على ملفات iCloud مباشرة | مشاركة مستندات Pages وNumbers والتعاون عليها من داخل المحادثة. |
| 🔍 بحث ذكي بالنص والصورة والموقع | بحث متقدم بالنص والصورة والموقع والتاريخ بفضل تكامل Spotlight. |
| 🎨 Stickers من الصور الشخصية | إنشاء ملصقات مخصصة من صورك الخاصة مباشرة داخل iMessage. |
| 📌 تثبيت الرسائل المهمة في المحادثة | تثبيت رسائل مهمة داخل المحادثة للرجوع إليها بسهولة. |

KakaoTalk – كاكاو توك نظام بيئي كامل للحياة الرقمية الكورية

| الميزة الحصرية | الوصف والتفاصيل |
| --- | --- |
| 🛒 KakaoTalk Shopping – تسوق مدمج | منصة تسوق متكاملة داخل التطبيق للإلكترونيات والأزياء والطعام. |
| 🚖 Kakao T – نظام مواصلات | طلب سيارات الأجرة وحجز وسائل المواصلات العامة. |
| 🎮 KakaoGames – منصة ألعاب ضخمة | منصة ألعاب اجتماعية بعناوين شعبية تتكامل مع قائمة الأصدقاء. |
| 💳 KakaoPay – مدفوعات رقمية كاملة | دفع في المتاجر والتحويل والسداد وإدارة البطاقات البنكية. |
| 🏦 KakaoBank – بنك رقمي مرتبط | بنك رقمي مرتبط بالتطبيق: حسابات بنكية وقروض وادخار. |
| 📺 KakaoTV – محتوى مرئي حصري | بث مباشر وفيديو أونديماند بمحتوى كوري حصري مدمج. |
| 🎁 KakaoGift – إرسال هدايا حقيقية | إرسال هدايا حقيقية وقسائم شراء وطلبات طعام للأصدقاء من المحادثة. |
| 🗺️ KakaoMap – خرائط وملاحة مدمجة | خرائط مدمجة مع واجهة المحادثة لمشاركة الأماكن والاتجاهات. |

Backlog C — جدول المقارنة الشاملة (مرجعي فقط)

| التطبيق | الخصوصية | المجتمعات | الخدمات | الميزة الفارقة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| واتساب | E2EE كامل | مجتمعات + قنوات | مدفوعات إقليمية | الأوسع انتشاراً – 2.7 مليار مستخدم |
| تيليجرام | سحابي جزئي | 200,000 عضو | Mini Apps + كريبتو | بوتات + تطبيقات مصغرة |
| سيجنال | الأفضل عالمياً | 100 عضو | لا يوجد | تشفير Metadata كامل |
| WeChat | محدودة (الصين) | 500 عضو عام | SuperApp كامل | مدفوعات + تسوق + صحة |
| فايبر | E2EE كامل | مليار عضو | مكالمات أرضية | مجتمعات ضخمة + خطوط أرضية |
| ديسكورد | معتدلة | لا حد (Servers) | تطبيقات مدمجة | قنوات صوتية دائمة + Servers |
| سناب شات | محتوى مؤقت | Spotlight | لا يوجد | AR Lenses + Snap Map |
| LINE | E2EE كامل | مجتمعات كبيرة | دفع + موسيقى + ألعاب | Mini Apps + موسيقى + تقويم |
| KakaoTalk | E2EE كامل | مجموعات كبيرة | بنك + سيارات + هدايا | KakaoBank + KakaoPay |
| iMessage | E2EE كامل | غير متاح | لا يوجد | تكامل Apple الكامل (Watch, FaceTime) |
| Dorr | E2EE + AI | مجموعات متنوعة | خدمات + مالية + AI | SuperApp عربي: خدمات + AI + مدفوعات |

الجزء الثاني — توسعات DORR Chat حتى 207 ميزة

DORR

خدمة الدردشة — نظام الخصوصية المتقدمة ودوائر الخصوصية

DORR Chat — Privacy Circles & Privacy Presentation Engine

مواصفة تنفيذ للمبرمجين — الإصدار 1.0 — 27 سبتمبر 2026

1 — الفكرة الأساسية وطريقة العمل

الهدف: منع كشف اسم المرسل أو نص الرسالة أو نوع العلاقة للأشخاص الموجودين بجانب الجهاز، مع إعطاء صاحب الحساب تحكمًا تدريجيًا في مقدار المعلومات التي تظهر قبل فتح المحادثة.

مثال: يضع المستخدم محمد وأحمد وخالد داخل دائرة «الأصدقاء». عند وصول رسالة من محمد لا يلزم أن يظهر «محمد: وينك؟». بحسب إعداد الخصوصية يمكن أن يظهر فقط «لديك رسالة جديدة من مجموعة الأصدقاء». بعد فتح DORR يرى المستخدم دائرة الأصدقاء، وبعد دخولها يعرف المرسل، وبعد فتح المحادثة يرى المحتوى.

دائرة الخصوصية ليست بالضرورة مجموعة دردشة جماعية؛ هي طبقة تنظيم وعرض فوق المحادثات الفردية أو الجماعية، ولا تغير المشاركين أو ملكية الرسالة.

2 — مستويات كشف المعلومات

| المستوى | ما يظهر | الاستخدام |
| --- | --- | --- |
| P0 — كامل | اسم المرسل + المعاينة المسموحة | الوضع العادي |
| P1 — المرسل فقط | اسم المرسل دون نص الرسالة | خصوصية متوسطة |
| P2 — الدائرة فقط | رسالة جديدة من مجموعة الأصدقاء | إخفاء هوية الشخص |
| P3 — عام | لديك رسالة جديدة | إخفاء المرسل والدائرة والمحتوى |
| P4 — مخفي | مؤشر/عداد فقط وفق إعداد المستخدم | خصوصية قصوى |

3 — قواعد التشغيل الإلزامية

1. سياسة الخصوصية يحددها صاحب الجهاز/الحساب، ولا يجوز للمرسل إجباره على كشف معلومات على جهاز المستلم.

2. تطبّق السياسة على شاشة القفل ومركز الإشعارات والإشعارات داخل التطبيق وApp Switcher حيث تسمح المنصة وقائمة المحادثات بحسب الإعداد.

3. لا يوضع نص الرسالة المشفرة في Push Payload إذا كانت سياسة العرض لا تسمح به؛ يقرر الجهاز العرض بأقل كشف ممكن.

4. دائرة الخصوصية سياسة عرض وليست Authorization؛ صلاحيات الوصول الحقيقية تبقى في Backend.

5. لا تكسر الميزة E2EE، ولا ترسل مفاتيح التشفير أو محتوى الرسالة للخادم لمجرد تحديد شكل الإشعار.

6. عند جهاز جديد تستعاد إعدادات الخصوصية القابلة للمزامنة دون نسخ أسرار المصادقة المحلية.

7. Face ID/البصمة تستخدم آليات النظام الرسمية مع مسار بديل معتمد.

8. عند فشل تحميل السياسة لا تعرض معلومات أكثر من آخر سياسة موثوقة محفوظة محليًا.

4 — البنود الجديدة 98–127

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 98 | دوائر الخصوصية Privacy Circles | تصنيف الأشخاص/المحادثات إلى دوائر مع سياسة عرض مستقلة. |
| 99 | إخفاء هوية المرسل في الإشعار | يعرض اسم الدائرة فقط بدل اسم الشخص أو محتوى الرسالة. |
| 100 | إشعار مجهول بالكامل | يعرض «لديك رسالة جديدة» فقط. |
| 101 | الخصوصية التصاعدية | شاشة القفل ← فتح الجهاز ← دخول DORR ← الدائرة ← المحادثة. |
| 102 | قفل مستقل لكل دائرة | مصادقة محلية إضافية قبل فتح دائرة مختارة. |
| 103 | تمويه أسماء الدوائر | اسم بديل أو رمز للدائرة الحساسة. |
| 104 | الإشعارات المجمعة الخاصة | عداد عام دون كشف أسماء المرسلين. |
| 105 | وضع العرض الآمن Safe View | إخفاء المعاينات والمحادثات المحددة مؤقتًا. |
| 106 | حماية شاشة التطبيقات الأخيرة | تمويه/إخفاء DORR في App Switcher حيث تسمح المنصة. |
| 107 | رسالة حساسة Sensitive Message | وسم الرسالة ليعاملها التطبيق بعرض متحفظ ضمن سياسة المستلم. |
| 108 | فتح الرسالة الحساسة بالمصادقة | Face ID/بصمة/PIN قبل إظهار الرسالة الحساسة وفق اختيار المستلم. |
| 109 | إخفاء الوسائط الحساسة | تمويه الصور/الفيديوهات حتى الكشف المتعمد. |
| 110 | مؤقت إعادة الإخفاء | إعادة إخفاء المحتوى بعد الخروج أو مدة محددة. |
| 111 | وضع الخصوصية السريع | زر واحد يحول الإشعارات مؤقتًا للحد الأدنى من الكشف. |
| 112 | جدولة الخصوصية | تغيير مستوى الكشف وفق أوقات يحددها المستخدم. |
| 113 | ملخص بعد العودة | عدد الرسائل والمحادثات بعد انتهاء وضع الخصوصية. |
| 114 | صندوق الأولويات الشخصي | محادثات مهمة يحددها المستخدم يدويًا. |
| 115 | هدوء ذكي قابل للضبط | تجميع غير العاجل وفق قواعد المستخدم. |
| 116 | طلب انتباه Urgent Request | وسم عاجل بشرط سماح المستلم. |
| 117 | حصة الاستعجال | حد يمنع إساءة استخدام Urgent Request. |
| 118 | رسالة تحتاج جوابًا | تبقى في قائمة متابعة حتى الرد أو الإغلاق. |
| 119 | تحويل الرسالة إلى قرار | قرار/خيارات/تصويت من رسالة داخل المجموعة. |
| 120 | سجل قرارات المجموعة | صفحة للقرارات المعتمدة وتاريخها. |
| 121 | رسالة مرتبطة بموعد | ربط الرسالة بوقت/حدث. |
| 122 | Threads | نقاش فرعي مرتبط برسالة. |
| 123 | صندوق ما فاتني | غير المقروء والردود والمهام والقرارات. |
| 124 | ملخص AI اختياري | يرسل المستخدم النطاق المختار فقط إلى DORR AI. |
| 125 | اسأل عن المحادثة | سؤال AI عن نطاق مختار مع إشارات للرسائل الأصلية. |
| 126 | استخراج الالتزامات | AI يقترح المهام ولا ينفذ إجراء إلا بعد تأكيد المستخدم. |
| 127 | مركز خصوصية الدردشة | إدارة الدوائر ومستوى الكشف والقفل وAI والأجهزة. |

5 — المعمارية التنفيذية

المكوّن المركزي: PrivacyPresentationPolicy / Privacy Presentation Engine. وظيفته تحديد «ما الذي يجوز عرضه» وليس فك التشفير أو منح الصلاحيات.

| الطبقة | المسؤولية |
| --- | --- |
| Backend — Laravel/MySQL | حفظ الدوائر وإعدادات العرض القابلة للمزامنة وVersioning وAPIs وValidation وAudit. |
| Realtime — Laravel Reverb | أحداث التزامن المناسبة دون جعله مصدر الحقيقة للرسائل أو الصلاحيات. |
| Android — Kotlin | Notification Privacy Renderer، قفل الدوائر، Biometric Gate، حماية Recent Apps حيث تدعم المنصة، Cache محلي مشفر للسياسة. |
| iOS — Swift | النظير وفق إمكانات iOS وLocal Authentication وإشعارات النظام المسموحة. |
| Web — Vue | إعداد الدوائر ومستويات الخصوصية وواجهات الإدارة الشخصية. |
| Admin Operations | Feature Flags والسياسات العامة والدعم المصرح؛ لا تعرض محتوى E2EE. |
| DORR AI Integration | AI مركزي وليس محركًا ثانيًا؛ لا يستقبل المحادثة تلقائيًا، بل المحتوى الذي اختاره المستخدم صراحة. |

6 — نموذج البيانات المبدئي

• privacy_circles: id, user_id, name, masked_name, default_disclosure_level, lock_mode, schedule_policy_id, version, timestamps.

• privacy_circle_members: circle_id, conversation_id/contact_id, overrides, timestamps.

• privacy_presentation_policies: user_id/device_scope, lockscreen_level, in_app_level, recent_apps_mode, media_blur, rehide_timeout, safe_view, version.

• sensitive_message_metadata: message_id, sender_sensitivity_hint, recipient_effective_policy.

• urgent_permissions: owner_user_id, sender/contact/circle scope, enabled, quota/window.

• follow_up_items / group_decisions / decision_votes: كيانات مستقلة مرتبطة بالرسالة الأصلية مع Audit مناسب.

7 — تسلسل وصول رسالة خاصة

1. تصل الرسالة/الحدث عبر مسار الرسائل المعتاد.

2. يحدد العميل محليًا المحادثة والدائرة والسياسة الفعالة.

3. يحسب Privacy Presentation Engine مستوى الكشف P0–P4.

4. يبني Notification Renderer النص المسموح فقط.

5. عند فتح DORR يطبق المستوى التالي من Progressive Disclosure.

6. إذا كانت الدائرة مقفلة تطلب المصادقة المحلية قبل كشفها.

7. بعد فتح المحادثة يعرض المحتوى الذي يملك المستخدم حق الوصول إليه.

8. إذا اختار المستخدم AI، يحدد الرسائل/النطاق ويُرسل فقط المحتوى المختار إلى DORR AI.

8 — حالات الفشل والحماية

• فشل مزامنة السياسة: استخدم آخر نسخة محلية موثوقة واختر مستوى أكثر تحفظًا عند الشك.

• Push وصل قبل فك الرسالة: لا تعرض نصًا خامًا؛ اعرض إشعارًا عامًا.

• الدائرة تغيرت أثناء وصول الرسالة: طبّق آخر إعداد موثوق ثم أعد المزامنة.

• فشل Face ID/البصمة: لا تكشف المحتوى.

• تعطل DORR AI: لا تتأثر الرسائل أو الملفات أو الدوائر أو وظائف الدردشة الأساسية.

• تعطل Reverb: لا يؤدي إلى فقد الرسائل؛ تتم الاستعادة/المزامنة عبر المسار الموثوق.

9 — اختبارات القبول الإلزامية

AT-PRIV-01: عضو داخل «الأصدقاء» ومستوى P2 → يظهر اسم الدائرة فقط.

AT-PRIV-02: مستوى P3 → لا يظهر اسم المرسل أو الدائرة أو النص.

AT-PRIV-03: فتح الهاتف وحده لا يكشف محتوى يتطلب دخول الدائرة.

AT-PRIV-04: الدائرة المقفلة لا تفتح بعد فشل المصادقة.

AT-PRIV-05: App Switcher لا يكشف المحتوى الحساس حيث تسمح المنصة بالحماية.

AT-PRIV-06: Push payload لا يحتوي نص E2EE عندما تمنع السياسة المعاينة.

AT-PRIV-07: نقل عضو بين الدوائر لا يخلط السياسات.

AT-PRIV-08: Safe View يخفي المعاينات ثم يعيد الحالة الصحيحة.

AT-PRIV-09: Urgent Request غير المصرح لا يتجاوز سياسة المستلم.

AT-PRIV-10: AI لا يتلقى رسالة E2EE دون إجراء صريح.

AT-PRIV-11: اختيار ثلاث رسائل للتلخيص لا يرسل بقية المحادثة.

AT-PRIV-12: تعطل AI لا يمنع إرسال/استقبال الرسائل.

AT-PRIV-13: فشل الشبكة أثناء تحديث السياسة لا يرفع مستوى الكشف.

AT-PRIV-14: النصوص تعمل RTL/LTR ومتعددة اللغات.

AT-PRIV-15: Android/iOS يختبران حالات الإشعار الفعلية المدعومة من النظام.

10 — قرار التنفيذ

تضاف البنود 98–127 إلى خدمة الدردشة كامتداد جديد. يبدأ الفريق بمحرك Privacy Presentation Engine ودوائر الخصوصية ومستويات P0–P4، ثم القفل والعرض الآمن، ثم التنظيم والمتابعة، وأخيرًا قدرات AI الاختيارية.

قاعدة ثابتة: DORR AI يبقى المحرك المركزي، ولا يُنشأ AI مستقل للدردشة، وتعطل AI لا يجوز أن يعطل Chat Core.

هذه الوثيقة توسعة تنفيذية للفكرة الجديدة، ولا تستبدل وثيقة خدمة الدردشة الأصلية أو وثيقة AI DORR.

11 — مركز الطلبات داخل الدردشة Chat Order Hub — البنود 128–135

الهدف: منع ضياع تفاصيل الطلبات داخل الرسائل. تبقى المحادثة وسيلة التواصل، بينما يبقى محرك الطلبات المركزي في DORR هو مصدر الحقيقة للحالة والسعر والدفع والتعديلات والإلغاء والتسليم والنزاع.

مثال: إذا كتب العميل داخل المحادثة «غيّر الموعد إلى الساعة 8»، لا يعتبر النص وحده تعديلًا رسميًا. يعرض النظام إجراءً مقترحًا «طلب تغيير الموعد»، وبعد التأكيد والصلاحية يرسل التغيير إلى محرك الطلبات، ثم يعيد الحالة المعتمدة إلى بطاقة الطلب ويسجلها في الخط الزمني.

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 128 | Chat Order Hub — مركز الطلبات | مساحة داخل الدردشة تجمع الطلبات المرتبطة بالمحادثات وتعرض حالتها وما يحتاج إجراء من المستخدم. |
| 129 | Live Order Card — بطاقة الطلب الحية | بطاقة داخل المحادثة تعرض رقم الطلب، الخدمة، الأطراف، الحالة، الموعد، السعر/الدفع، الموقع عند الحاجة وآخر تحديث. البيانات من محرك الطلبات وليست نسخة مستقلة. |
| 130 | Order Timeline — الخط الزمني للطلب | سجل مرتب للأحداث المعتمدة: إنشاء، قبول، دفع، تغيير موعد، تعديل، إلغاء، تنفيذ، تسليم، إغلاق أو نزاع، مع التوقيت والجهة المنفذة. |
| 131 | Message-to-Order Action — تحويل الرسالة إلى إجراء | تحويل رسالة مختارة إلى إجراء مقترح مثل تغيير موعد/موقع/تفصيل خدمة. لا يصبح نافذًا إلا بعد التحقق والتأكيد من Backend. |
| 132 | Payment Status Card — بطاقة حالة الدفع | عرض حالة الدفع/الاسترداد/المبلغ المطلوب من نظام DORR المالي المركزي. الدردشة لا تنشئ رصيدًا أو Ledger أو Settlement مستقلًا. |
| 133 | Pending Actions — إجراءات تنتظرني | صفحة/قسم يجمع ما يحتاج فعلًا: دفع، موافقة، رفض، تأكيد موعد، رفع مستند، تأكيد استلام أو استجابة أخرى حسب الخدمة. |
| 134 | Order Conversation Summary — ملخص محادثة الطلب | ملخص لما تغير في الطلب منذ آخر زيارة. يمكن استخدام DORR AI فقط عند اختيار/سماح المستخدم وبما يتوافق مع E2EE وسياسات الخصوصية. |
| 135 | Dispute Evidence Link — ربط الأدلة بالنزاع | إتاحة ربط الرسائل/الملفات أو الاتفاقات التي يختارها المستخدم صراحة بملف النزاع أو الطلب، دون فتح المحادثة المشفرة كاملة للدعم تلقائيًا. |

12 — دورة الطلب داخل الدردشة

1. إنشاء/اختيار الطلب من محرك خدمات DORR المركزي وربطه بـ conversation_id.

2. تظهر Live Order Card داخل المحادثة، لكنها تقرأ الحالة المعتمدة من Order/Service API.

3. الرسائل العادية تبقى رسائل؛ لا تغير السعر أو الموعد أو حالة الطلب تلقائيًا.

4. عند اختيار Message-to-Order Action، يحدد النظام نوع الإجراء والحقول المطلوبة ويعرض شاشة تأكيد.

5. Backend يتحقق من الهوية والصلاحية وحالة الطلب وقواعد الخدمة والدولة ثم ينفذ أو يرفض.

6. بعد النجاح يسجل Order Timeline الحدث ويرسل تحديثًا للأطراف ويحدث البطاقة الحية.

7. العمليات المالية تمر عبر Wallet/Payment API المركزي، ولا تنفذ الدردشة حركة مالية مباشرة.

8. عند النزاع، لا تُرسل المحادثة كاملة تلقائيًا؛ يختار المستخدم الأدلة المسموح بإرفاقها وفق سياسة DORR.

13 — مسؤوليات الطبقات

| الطبقة | المسؤولية |
| --- | --- |
| Chat Core | عرض الرسائل والبطاقات والروابط بين الرسالة والطلب. لا يحتوي منطق تنفيذ الخدمة أو المحاسبة. |
| Service / Order Orchestrator | مصدر الحقيقة لحالة الطلب، الانتقالات المسموحة، التعديلات، الإلغاء، التسليم وربط الخدمة. |
| Wallet / Payment | مصدر الحقيقة للدفع والاسترداد والحالة المالية. الدردشة تعرض النتيجة وتبدأ التدفق المصرح فقط. |
| Laravel Backend | Authorization، validation، idempotency، policy checks، audit، APIs وربط conversation/order. |
| Laravel Reverb | تحديث البطاقة والخط الزمني لحظيًا؛ ليس مصدر الحقيقة. |
| Android / iOS | عرض Live Card وPending Actions والتأكيدات مع دعم Offline/Retry دون تكرار الإجراء. |
| Vue/Web | نفس العقود والـstates المسموحة بحسب سطح الويب وصلاحياته. |
| DORR AI | تلخيص/استخراج اقتراحات فقط ضمن المحتوى المسموح؛ لا ينفذ تعديل طلب أو دفع من نفسه. |
| Admin/Disputes | يعرض بيانات الطلب والأدلة التي أُرفقت رسميًا؛ لا يمنح الموظف قراءة تلقائية لمحادثة E2EE. |

14 — اختبارات قبول إضافية للطلبات

AT-ORD-01: رسالة نصية تقول «ألغِ الطلب» لا تلغي الطلب تلقائيًا.

AT-ORD-02: تعديل الموعد لا يعتمد إلا بعد تحقق Backend وتسجيل الحدث في Timeline.

AT-ORD-03: إعادة إرسال نفس أمر التعديل بسبب ضعف الشبكة لا تنشئ تعديلين؛ يجب استخدام Idempotency.

AT-ORD-04: Live Order Card بعد إعادة فتح التطبيق تطابق الحالة الفعلية من الخادم.

AT-ORD-05: تعطل Reverb لا يفقد التغيير؛ تستعاد الحالة من API عند الاتصال.

AT-ORD-06: الدردشة لا تعدّل Ledger أو رصيد المحفظة مباشرة.

AT-ORD-07: المستخدم غير المخول لا يستطيع تعديل طلب لمجرد وجوده في محادثة مرتبطة به.

AT-ORD-08: إرفاق دليل للنزاع يتطلب اختيارًا صريحًا ولا يكشف بقية محادثة E2EE.

AT-ORD-09: AI يقترح إجراءً فقط؛ التنفيذ الحساس يحتاج تأكيد المستخدم وقرار Backend.

AT-ORD-10: Pending Actions تزال/تتحدث فور اعتماد الإجراء ولا تبقى حالة قديمة مضللة.

15 — نطاق الملف بعد التحديث

هذا الإصدار كان يجمع الإضافات من 98 إلى 135، ويضيف الإصدار الحالي البنود 136–145 الخاصة بـ DORR Smart Workflow.

بعد إضافة DORR Smart Workflow يصبح نطاق مزايا الدردشة المرقمة من 1 إلى 145 بندًا، مع بقاء الفرق واضحًا بين الميزة الوظيفية والوحدة البرمجية المستقلة.

قاعدة التنفيذ: Chat Core مستقل، وDORR AI وWallet وService/Order Orchestrator تكاملات مركزية قابلة للفصل؛ لا يعاد بناء منطقها داخل الدردشة.

16 — DORR Smart Workflow — سير العمل الذكي داخل الدردشة

الهدف: تحويل الدردشة من قناة تبادل رسائل وملفات فقط إلى مسار عمل منظم يستطيع استقبال مهمة، إسنادها إلى منفذ أو فريق، مراجعتها، اعتمادها، ثم إعادة النتيجة تلقائيًا إلى صاحبها، دون الحاجة إلى إعادة إرسال الملفات يدويًا بين الأطراف.

مثال التعليم: الطالب يرفع ملف PDF للواجب → ينشئ النظام Task ID → يوجّه المهمة إلى المساعد المصرح → يصحح المساعد من لوحة المهام → إذا كانت السياسة تتطلب مراجعة المدرس تنتقل إليه → بعد الاعتماد تصل النتيجة للطالب تلقائيًا. لا يلزم فتح تواصل مباشر بين الطالب والمساعد.

المحرك عام ولا يُبرمج للتعليم فقط. يمكن استخدامه لمسارات مثل: عميل → مصمم → مدير → عميل، أو طلب → موظف → مشرف → صاحب الطلب. القواعد والأدوار والمراحل تكون Data-Driven وقابلة للتكوين.

17 — البنود الجديدة 136–145

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 136 | Workflow داخل المحادثة | إنشاء سير عمل متعدد المراحل مرتبط بمحادثة أو طلب أو خدمة، مع حالة مستقلة لكل مهمة. |
| 137 | رفع وتسليم مهمة | رفع PDF/صورة/ملف أو بيانات وإنشاء Task ID مع صاحب المهمة، المرفقات، الموعد والحالة. |
| 138 | التوجيه التلقائي Auto Assignment | توجيه المهمة إلى شخص/فريق مؤهل حسب الخدمة والدور والتوفر وقواعد الإسناد دون إعادة إرسال يدوي. |
| 139 | لوحة مهام المنفذين | قوائم: جديد، مسند، قيد العمل، بانتظار مراجعة، معاد للتعديل، مكتمل، مع فلاتر وصلاحيات. |
| 140 | عزل الأطراف | السماح للمنفذ بمعالجة المهمة دون كشف وسيلة اتصال الطرف الآخر أو فتح محادثة مباشرة إذا كانت السياسة تتطلب العزل. |
| 141 | إرجاع النتيجة تلقائيًا | بعد اكتمال/اعتماد المهمة يرسل النظام النتيجة أو الملف النهائي إلى صاحب المهمة في القناة المعتمدة داخل DORR. |
| 142 | مراجعة قبل التسليم | مرحلة Approval اختيارية أو إلزامية قبل وصول النتيجة النهائية؛ مثال: اعتماد المدرس بعد تصحيح المساعد. |
| 143 | سجل المهمة الكامل | Timeline/Audit يثبت الإنشاء والإسناد والاستلام والتعديلات والإصدارات والمراجعة والاعتماد والتسليم. |
| 144 | AI مساعد اختياري | DORR AI المركزي يمكنه اقتراح تصنيف/تلخيص/استخراج المطلوب أو مساعدة في المراجعة ضمن الصلاحيات؛ لا ينفذ إجراءً حساسًا تلقائيًا. |
| 145 | Workflow Builder | مُنشئ مسارات Data-Driven يحدد المراحل والأدوار وشروط الانتقال وSLA والموافقات والإشعارات دون تعديل الكود لكل سيناريو. |

18 — قواعد Workflow Engine الإلزامية

• Workflow Engine ليس نظام دردشة منفصلًا؛ هو طبقة تشغيل ترتبط بـ Chat Core وOrder/Service Orchestrator عبر APIs وعقود واضحة.

• كل Task لها معرف مستقل وحالة ومراحل وأطراف وصلاحيات، ولا تعتمد على ترتيب الرسائل وحده كمصدر للحقيقة.

• الانتقال بين المراحل يتم Server-Side بعد التحقق من الدور والصلاحية والحالة وشروط الانتقال؛ الواجهة لا تملك سلطة تجاوزها.

• لا يسمح للمساعد/المنفذ برؤية بيانات شخصية أو محادثات أو ملفات خارج الحد الأدنى اللازم للمهمة.

• عزل الأطراف لا يمنع النظام من الاحتفاظ بالربط الداخلي اللازم للتسليم والتدقيق، لكنه يمنع كشف الاتصال المباشر غير المطلوب.

• الملفات تحتفظ بالإصدارات؛ لا يستبدل الملف المصحح الأصل دون سجل إصدار واضح.

• أي Approval أو Reject أو Return for Revision يسجل بالهوية والوقت والسبب عند الحاجة.

• التسليم النهائي Idempotent؛ إعادة الطلب بسبب ضعف الشبكة لا ترسل النتيجة مرتين أو تنشئ مهمتين.

• SLA والتذكيرات والتصعيد قابلة للضبط حسب الخدمة والدولة ونوع Workflow.

• DORR AI اختياري ومركزي؛ تعطله لا يوقف سير العمل اليدوي، ولا يحصل تلقائيًا على ملفات/محتوى لا يحتاجه.

19 — نموذج البيانات المبدئي للـ Workflow

• workflow_definitions: id, service_id, version, status, country_scope, trigger_type, configuration_json, timestamps.

• workflow_stages: workflow_id, stage_key, role_requirement, transition_rules, sla_policy, approval_mode, sequence/graph metadata.

• tasks: id, workflow_instance_id, owner_user_id, service/order/conversation_id, current_stage, status, priority, due_at, timestamps.

• task_assignments: task_id, assignee_user/team_id, assigned_by, accepted_at, completed_at, assignment_status.

• task_artifacts: task_id, file_id, artifact_type, version, uploaded_by, checksum, created_at.

• task_reviews: task_id, reviewer_id, decision, reason, reviewed_at, version.

• workflow_events: immutable event log for created/assigned/accepted/revised/approved/delivered/escalated transitions.

• workflow_permissions: role/action/scope rules evaluated by Backend.

20 — تسلسل مثال الواجب الدراسي

1. الطالب يفتح المهمة ويرفع PDF؛ Backend يتحقق من النوع والحجم والأمان وينشئ Task ID.

2. Workflow Engine يحدد المسار المعتمد ويضع المهمة في مرحلة Submitted.

3. Auto Assignment يختار المساعد/الفريق المصرح ويعرضها في Dashboard دون كشف اتصال الطالب إذا كان العزل مفعّلًا.

4. المساعد يفتح نسخة المهمة المصرح بها، يرفع التصحيح كإصدار جديد ويضغط «إرسال للمراجعة».

5. إذا كانت مراجعة المدرس إلزامية تنتقل المهمة إلى Teacher Review؛ لا تصل النتيجة للطالب قبل القرار.

6. المدرس يعتمد أو يعيد للتعديل مع ملاحظة. كل انتقال يسجل في Workflow Events.

7. عند الاعتماد ينفذ Delivery Service تسليم النتيجة داخل DORR للطالب ويحدث الحالة إلى Delivered/Completed.

8. الطالب يرى الملف النهائي والحالة دون أن يحتاج المدرس لإعادة إرساله يدويًا.

21 — مسؤوليات الطبقات للـ Workflow

| الطبقة | المسؤولية |
| --- | --- |
| Backend — Laravel/MySQL | مصدر الحقيقة للتعريفات والمراحل والمهام والصلاحيات والانتقالات والإسناد والتدقيق. |
| Laravel Reverb | إشعارات لحظية بتغير الحالة والإسناد، وليس مصدر الحقيقة. |
| Vue Web/Admin/Provider | Workflow Builder، Dashboards، مراجعة، فلاتر، إدارة القواعد والصلاحيات حسب الدور. |
| Android Kotlin / iOS Swift | رفع المهمة، متابعة الحالة، الموافقات المسموحة، استلام النتائج والإشعارات مع Shared API/Error infrastructure. |
| File Service | رفع آمن، فحص، checksum، versioning، صلاحيات تنزيل وروابط قصيرة العمر عند الحاجة. |
| DORR AI | مساعدة اختيارية عبر AI Gateway فقط؛ لا يملك صلاحية مباشرة لتغيير Workflow أو تنفيذ إجراء حساس. |
| Order/Service Orchestrator | يربط المهمة بالطلب/الخدمة عند وجود علاقة تشغيلية، دون نسخ منطق الخدمة داخل Workflow. |
| Audit/Observability | Correlation IDs، أحداث غير قابلة للالتباس، قياس SLA والفشل والتأخير وإعادة المحاولة. |

22 — اختبارات قبول Workflow

AT-WF-01: رفع PDF صالح ينشئ Task ID واحدًا حتى مع إعادة الطلب بسبب ضعف الشبكة.

AT-WF-02: المنفذ غير المصرح لا يستطيع فتح المهمة أو تنزيل ملفاتها.

AT-WF-03: عند تفعيل عزل الأطراف لا يظهر رقم/وسيلة اتصال الطالب للمساعد.

AT-WF-04: لا يستطيع المساعد تجاوز مرحلة مراجعة المدرس إذا كانت Required Approval.

AT-WF-05: رفض المدرس يعيد المهمة للمرحلة الصحيحة ويحفظ السبب والإصدار.

AT-WF-06: اعتماد المهمة يرسل النتيجة مرة واحدة ويحدث الحالة لجميع الأطراف.

AT-WF-07: تعطل Reverb لا يغير الحالة الفعلية؛ عند العودة تُقرأ من Backend.

AT-WF-08: حذف/تعطل AI لا يمنع الرفع أو الإسناد أو المراجعة أو التسليم اليدوي.

AT-WF-09: AI لا يستطيع تغيير assignee أو approve أو deliver دون Backend action مصرح ومؤكد.

AT-WF-10: كل نسخة ملف قابلة للتتبع إلى رافعها ووقتها وchecksum.

AT-WF-11: تغيير Workflow Definition لا يغير بأثر رجعي نسخة المسار للمهمات الجارية إلا بعملية migration معتمدة.

AT-WF-12: Workflow Builder يمنع نشر مسار بلا بداية/نهاية أو بصلاحيات متعارضة.

AT-WF-13: SLA breach ينشئ تنبيه/تصعيد وفق السياسة ولا يغير المهمة تلقائيًا إلى مكتملة.

AT-WF-14: المستخدم يرى فقط حالة ومخرجات مهمته، وليس Queue أو بيانات مستخدمين آخرين.

AT-WF-15: RTL/LTR وتعدد اللغات يعملان في النماذج والحالات والتنبيهات ولوحات المهام.

23 — النطاق النهائي لهذا الإصدار

الإضافات الجديدة أصبحت من 98 إلى 145 = 48 بندًا: 30 بندًا للخصوصية والتنظيم والذكاء الاختياري + 8 بنود لمركز الطلبات داخل الدردشة + 10 بنود لـ DORR Smart Workflow.

بإضافتها إلى البنود الـ97 الحالية في وثيقة الدردشة الأصلية يصبح نطاق مزايا الدردشة المرقمة 145 بندًا. هذا رقم مزايا/متطلبات وظيفية، وليس 145 خدمة برمجية منفصلة.

قاعدة التنفيذ النهائية: Chat Core مستقل؛ Privacy Presentation Engine وOrder Hub وWorkflow Engine وحدات واضحة؛ DORR AI وWallet وService/Order Orchestrator أنظمة مركزية يتم استدعاؤها عبر APIs ولا يعاد بناؤها داخل الدردشة.

24 — توسعة DORR Chat: الحياة اليومية والمناسبات والاكتشاف والرياضة

هذا الإصدار يدمج الأفكار المعتمدة بعد البنود 1–145 في نفس المرجع. تم استبعاد فكرة «قناة تواصل مؤقتة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة» لأنها مغطاة أصلًا داخل محادثات الخدمات، ولا نعيد بناءها داخل الدردشة العامة.

القاعدة: هذه القدرات ليست موجّهة لإغراق المستخدم بالمحتوى؛ المستخدم يختار اهتماماته ومدنه ودوله وفرقه ومستوى التنبيه. جميع البيانات المتغيرة زمنيًا تأتي من مصادر/مزودين موثوقين أو من إدارة DORR، ولا يخمّنها AI.

25 — الذكاء اليومي داخل الدردشة — البنود 146–156

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 146 | Attention Manager — مدير الانتباه | تصنيف ما يقاطع المستخدم فورًا وما يجمع في ملخص وما ينتظر، وفق قواعد يحددها المستخدم والسياق. |
| 147 | Life Inbox — صندوق الحياة | شاشة تلخص ما يحتاج ردًا أو دفعًا أو موافقة أو متابعة أو موعدًا بدل عرض عدد الرسائل فقط. |
| 148 | Conversation to Action — تحويل الرسالة إلى إجراء | تحويل رسالة محددة إلى مهمة أو موعد أو تذكير أو تصويت أو طلب إجراء، مع رابط مرجعي للرسالة الأصلية. |
| 149 | Commitments — الالتزامات | تسجيل الالتزامات التي يعتمدها الأطراف: من سيفعل ماذا ومتى، مع حالة متابعة وتذكير اختياري. |
| 150 | Catch Me Up — ماذا فاتني؟ | ملخص اختياري للمحادثة يبرز القرارات والأسئلة الموجهة للمستخدم والمهام والتغييرات، عبر DORR AI وبحدود الخصوصية. |
| 151 | Privacy Contexts — أوضاع الخصوصية | أوضاع مثل المنزل/العمل/اجتماع/سفر/خاص تغيّر سياسة كشف الإشعارات والمقاطعة دون تغيير صلاحيات Backend. |
| 152 | Controlled Handoff — تسليم المهمة المنضبط | تمرير مهمة/ملف/طلب إلى شخص أو فريق مصرح عبر Workflow بدل إعادة توجيه المحادثة يدويًا. |
| 153 | Decision Room — غرفة القرار | تحويل نقاش إلى مساحة قرار تحتوي الخيارات والتصويت والموعد النهائي والقرار المعتمد وسجل التغييرات. |
| 154 | Agreement Card — بطاقة الاتفاق | توثيق اتفاق واضح بين الأطراف على عناصر مثل موعد/نطاق/سعر مقترح، ولا يصبح أثره التشغيلي نافذًا إلا بعد تحقق Backend والقواعد. |
| 155 | Personal Communication Rules — قواعد التواصل معي | قواعد شخصية للمكالمات والإشعارات والأولوية والساعات الهادئة والاستثناءات، قابلة للمزامنة عبر الحساب. |
| 156 | Local Private Intelligence — ذكاء محلي خاص | استخدام المعالجة على الجهاز حيث تكون مناسبة ومدعومة لتصنيف/عرض بعض التنبيهات وتقليل كشف المحتوى، دون اعتبار الجهاز مصدر صلاحية نهائي. |

26 — DORR Moments — المناسبات واللحظات — البنود 157–168

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 157 | Global Moments Engine — محرك المناسبات العالمي | محرك Data-Driven للمناسبات العامة والوطنية والثقافية والشخصية، مستقل عن Hard-code داخل التطبيقات. |
| 158 | Event Catalog by Country/Region | تعريف المناسبة بالدولة/المنطقة واللغة وقاعدة التاريخ وفترة الظهور والأصول البصرية وFeature Flag. |
| 159 | Dynamic Religious Dates | دعم المناسبات ذات التواريخ المتغيرة مثل رمضان وعيدي الفطر والأضحى عبر مصدر/إدارة موثوقة مع إمكانية التصحيح المركزي. |
| 160 | Moments Center — مركز المناسبات | واجهة تعرض المناسبات التي اختارها المستخدم والقادمة والبطاقات المحفوظة دون فرضها عليه. |
| 161 | Personalized Greeting Composer | إنشاء تهنئة حسب العلاقة واللغة/اللهجة والنبرة، يدويًا أو بمساعدة DORR AI مع تحرير المستخدم قبل الإرسال. |
| 162 | Voice Greeting Card | دمج تسجيل صوت المستخدم الحقيقي داخل بطاقة مناسبة مع تصميم وحركة؛ لا يلزم استنساخ الصوت. |
| 163 | Collaborative Celebration Card | عدة أشخاص يضيفون رسائل/صور/تسجيلات إلى بطاقة واحدة بصلاحيات واضحة قبل إرسالها للمستلم. |
| 164 | Scheduled Greeting | جدولة التهنئة حسب المنطقة الزمنية للمستلم مع إمكانية التعديل أو الإلغاء قبل التنفيذ. |
| 165 | Surprise Moment — لحظة المفاجأة | تجربة فتح اختيارية لرسالة/صور/صوت/هدية رقمية عند وقت محدد، مع وضع هادئ لمن لا يريد المؤثرات. |
| 166 | Moment Capsule — كبسولة الذكريات | إنشاء ألبوم من العناصر التي يختار المستخدم حفظها للمناسبة؛ لا يتم سحب محتوى المحادثات تلقائيًا. |
| 167 | Gift Link via Central Wallet | ربط تهنئة بهدية/مبلغ حيث تسمح الخدمة والدولة، والتنفيذ المالي حصريًا عبر DORR Wallet/Payment. |
| 168 | Moments Preferences & Opt-out | اختيار المناسبات المهمة ومستوى المؤثرات وإيقاف الاقتراحات كليًا؛ لا تُستنتج الديانة أو الجنسية سرًا. |

27 — DORR Discover — ماذا يحدث حول العالم؟ — البنود 169–182

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 169 | Global Discover Engine | تجميع أحداث عامة موثوقة: حفلات، مهرجانات، مؤتمرات، محاضرات، معارض، دورات، فعاليات عائلية وثقافية وسياحية وغيرها. |
| 170 | Follow Cities & Countries | متابعة مدن ودول يختارها المستخدم حتى لو لم يكن موجودًا فيها، لدعم السفر والتخطيط المسبق. |
| 171 | Interest Profile — اهتمامات المستخدم | اختيار فئات الاهتمام يدويًا والتحكم بها، مع عدم استخدام السمات الحساسة للاستهداف دون أساس واضح وموافقة مناسبة. |
| 172 | Don't Miss It — لا تفوّت | تنبيه انتقائي للأحداث المطابقة للاهتمامات والمدن والفترة الزمنية بدل إرسال كل الأحداث. |
| 173 | Travel-Date Discovery | إدخال مدينة وفترة سفر وعرض الأحداث الواقعة ضمن تلك الأيام مع تحويل التوقيت إلى توقيت المستخدم/الوجهة بوضوح. |
| 174 | Verified Event Source | لكل حدث: المصدر الرسمي/المنظم، المكان، التاريخ، المنطقة الزمنية، مجاني/مدفوع، آخر تحقق وحالة الثقة. |
| 175 | Event Status Lifecycle | حالات مؤكد/مؤجل/ملغى/منتهي/نفدت التذاكر عند توفر بيانات موثوقة، مع تحديث المستخدمين المتابعين. |
| 176 | Official Booking Link | عرض رابط الحجز/التسجيل الرسمي عند توفره والتحقق منه؛ لا تعتبر DORR بائع تذاكر إلا عبر تكامل معتمد منفصل. |
| 177 | Save / Interested | حفظ الحدث أو تحديد «مهتم» لإضافته إلى تقويم DORR والتنبيهات الشخصية. |
| 178 | Share & Friend Poll | مشاركة حدث في الدردشة وإنشاء تصويت للأصدقاء مثل نعم/لا/ربما دون إنشاء طلب أو شراء تلقائي. |
| 179 | Event Room — غرفة الحدث | غرفة مؤقتة اختيارية لتنظيم الحضور والملاحظات والموعد، مع أرشفة/إغلاق بعد الحدث وفق السياسة. |
| 180 | Organizer Portal / Submission | قناة للمنظمين لإضافة/تحديث الأحداث مع مراجعة وتحقق ومكافحة التكرار والاحتيال قبل منح حالة موثوق. |
| 181 | Discover AI Query | أسئلة طبيعية مثل «ما الفعاليات في جدة نهاية الأسبوع؟»؛ AI يستعلم من Event APIs ولا يخمن أحداثًا أو مواعيد. |
| 182 | Discover Admin & Feature Flags | إدارة المصادر والفئات والدول والمدن والسياسات والتنبيهات ومفاتيح التفعيل من لوحة الإدارة دون تحديث التطبيقات. |

28 — DORR Sports — الرياضة وكرة القدم — البنود 183–200

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 183 | Global Sports Engine | محرك رياضي قابل للتوسع لرياضات متعددة؛ تبدأ كرة القدم دون ربط المعمارية بها وحدها. |
| 184 | Competition Taxonomy | هيكل: رياضة → دولي/قاري/إقليمي/محلي → بطولة → موسم → فريق/منتخب → مباراة؛ دون Hard-code للبطولات. |
| 185 | International Tournaments | دعم بطولات المنتخبات العالمية مثل كأس العالم ومراحلها وفق البيانات المرخصة/الموثوقة. |
| 186 | Continental Competitions | دعم بطولات القارات مثل كأس آسيا وكأس أفريقيا والبطولات الأوروبية وغيرها بحسب مزود البيانات. |
| 187 | Regional Competitions | دعم البطولات الإقليمية مثل كأس الخليج وغيرها وإضافتها Data-Driven دون إصدار تطبيق جديد. |
| 188 | Domestic Leagues & Cups | الدوريات والكؤوس المحلية لكل دولة المتاحة لدى مزود البيانات، مع المواسم والجولات. |
| 189 | Follow Teams / National Teams / Competitions | المستخدم يختار ناديه ومنتخبه والبطولات أو الدول التي يريد متابعتها، ويمكن تعديلها في أي وقت. |
| 190 | Match Schedule — جدول المباريات | اليوم/غدًا/الأسبوع/الجولة/البطولة، مع توقيت المباراة حسب المنطقة الزمنية للمستخدم وحالة التأجيل/الإلغاء. |
| 191 | Live Match Card | بطاقة مباراة داخل DORR تعرض الحالة والنتيجة والأحداث المتاحة من المزود، مع تحديثات حية موثوقة. |
| 192 | Standings & Competition View | الترتيب والمجموعات والأدوار والهدافون/الإحصاءات عند توفر حقوق وبيانات المزود، مع تاريخ آخر تحديث. |
| 193 | Sports Notification Controls | اختيار تنبيهات: قبل المباراة، البداية، الأهداف، نهاية الشوط، النهاية، تغيير الموعد، التأجيل/الإلغاء؛ كل نوع قابل للتعطيل. |
| 194 | No Spoilers Mode | إخفاء النتيجة وحالة المباراة والإشعارات الكاشفة حتى يقرر المستخدم إظهارها. |
| 195 | Match Room — غرفة المباراة | غرفة اختيارية مع الأصدقاء لمناقشة المباراة ومشاركة البطاقات والتوقعات دون التأثير على البيانات الرسمية. |
| 196 | Predictions & Polls | توقع النتيجة والتصويت الاجتماعي قبل/أثناء المباراة كتفاعل ترفيهي غير مالي، ما لم تعتمد لاحقًا سياسة منفصلة. |
| 197 | Goal Moment | مؤثر اختياري عند تسجيل فريق متابع، يعمل فقط إذا سمح المستخدم بالتنبيهات والاحتفالات ولم يفعل No Spoilers. |
| 198 | Win Celebration | احتفال اختياري بعد فوز فريق/منتخب متابع بمستويات هادئ/عادي/احتفالي مع إمكانية الإيقاف الكامل. |
| 199 | Community Match Rating | بعد المباراة يمكن للمستخدم تقييم المتعة/الإثارة والتصويت الاجتماعي؛ يعرض بوضوح كتقييم مجتمع DORR لا كتقييم رسمي. |
| 200 | Trusted Sports Data Provider | المواعيد والنتائج والترتيب والأحداث تأتي من مزود بيانات رياضي موثوق/مرخص؛ AI لا يخمن البيانات الحية، مع Cache/Retry/Failover وفق العقد. |

29 — DORR Calendar & DORR Today — البنود 201–207

| # | الميزة | طريقة العمل |
| --- | --- | --- |
| 201 | Unified DORR Calendar | تقويم واحد يجمع فقط ما اختاره المستخدم من Moments وDiscover وSports والمهام والمواعيد المسموح ربطها. |
| 202 | DORR Today — ماذا يحدث اليوم؟ | واجهة يومية تجمع المباريات والأحداث والمناسبات والمهام والمواعيد ذات الصلة بالمستخدم في ترتيب قابل للتخصيص. |
| 203 | Upcoming / This Week | عرض «القادم» و«هذا الأسبوع» مع فلاتر للرياضة والفعاليات والمناسبات والمهام والمدن. |
| 204 | Smart Reminder Rules | تذكيرات قبل الحدث بأوقات يحددها المستخدم، مع منع التكرار واحترام Quiet Hours وAttention Manager. |
| 205 | Timezone & Travel Safety | حفظ وقت الحدث الأصلي والمنطقة الزمنية وتحويل العرض بدقة، ومعالجة تغير منطقة المستخدم أثناء السفر. |
| 206 | Cross-Module Search | بحث موحد في الأحداث العامة والبطولات والمناسبات المحفوظة والتقويم دون كشف محتوى E2EE غير المصرح. |
| 207 | Around My Interests — حول اهتماماتي | ملخص شخصي: ماذا يحدث اليوم وما القادم وما قد يفوت المستخدم عبر المدن/الدول/الفرق/الاهتمامات التي اختارها. |

30 — قواعد تنفيذ مشتركة للإضافات 146–207

1. Backend Laravel/MySQL هو مصدر الحقيقة للإعدادات، الاشتراكات، التفضيلات، الصلاحيات، حالات الأحداث المحفوظة والروابط الداخلية؛ Reverb قناة تحديث لحظي وليس مصدر حقيقة.

2. لا تُخزّن البطولات أو المناسبات أو الدول أو الفئات المتغيرة كـ Hard-code في Kotlin/Swift/Vue؛ تستخدم Catalogs وAPIs وFeature Flags قابلة للإصدار والتحديث.

3. بيانات الرياضة والأحداث الحية لا يولدها DORR AI من ذاكرته؛ يستدعي أدوات/مزودي بيانات موثوقين ويعرض وقت آخر تحديث وحالة المصدر عند الحاجة.

4. يجب احترام تراخيص مزودي البيانات وحقوق الشعارات والصور والنتائج والإحصاءات وروابط التذاكر؛ لا يتم نسخ محتوى محمي دون حق استخدام.

5. المستخدم يختار الفرق والمنتخبات والبطولات والمدن والدول والاهتمامات والتنبيهات؛ لا تتحول المنظومة إلى Push Spam.

6. Moments لا تستنتج الدين أو الجنسية من الموقع. يمكن استخدام الدولة/اللغة التي اختارها المستخدم لتقديم Catalog مناسب مع تحكم كامل.

7. AI في Catch Me Up وGreeting Composer وDiscover Query يظل عبر DORR AI المركزي، وبنفس قواعد الخصوصية: لا وصول تلقائي إلى محادثة E2EE كاملة.

8. أي تحويل رسالة إلى إجراء أو اتفاق أو قرار حساس يحتاج تأكيد المستخدم وتحقق Backend من الدور والحالة والصلاحية وIdempotency.

9. Wallet/Payment يبقى النظام المالي المركزي. Chat/Moments/Discover/Sports تعرض أو تبدأ تدفقًا مصرحًا ولا تنشئ Ledger أو رصيدًا موازيًا.

10. جميع التواريخ تخزن بصيغة زمنية معيارية مع timezone/IANA zone عند الحاجة، والعرض يتحول حسب المستخدم مع الحفاظ على وقت المصدر.

11. Cache وRetry وCircuit Breaker وRate Limit وProvider Failover مطلوبة للتكاملات الخارجية؛ تعطل مزود الأحداث/الرياضة لا يعطل Chat Core.

12. يجب دعم RTL/LTR وتعدد اللغات وAccessibility وLight/Dark في جميع البطاقات والشاشات الجديدة.

13. لوحة الإدارة تدير المصادر والتصنيفات والبلدان وFeature Flags والتنبيهات وحالات التحقق دون منح المشرفين وصولًا إلى محتوى E2EE.

14. أي توصيات شخصية يجب أن تتيح للمستخدم فهم/تعديل اهتماماته وإيقاف التخصيص؛ لا تستخدم بيانات حساسة سرًا.

31 — نموذج البيانات والتكاملات المقترحة

• user_interest_profiles / followed_locations / followed_teams / followed_competitions / notification_preferences.

• global_moments / moment_localizations / moment_assets / user_moment_preferences / scheduled_greetings / collaborative_moment_contributions.

• discover_events / event_sources / event_organizers / event_locations / event_status_history / user_saved_events / event_room_links.

• sports_competitions / sports_seasons / sports_teams / sports_matches / sports_match_events_cache / user_sports_follows / spoiler_preferences.

• calendar_items / reminder_rules / user_today_preferences / external_provider_sync_state.

• action_items / commitments / decision_rooms / decision_options / agreement_cards مع Audit Trail مناسب.

• Provider Adapter Layer لكل مزود خارجي بحيث يمكن استبداله دون تغيير واجهات Android/iOS/Vue أو منطق Chat Core.

32 — اختبارات القبول الإلزامية للإضافات الجديدة

AT-LIFE-01: تحويل رسالة إلى مهمة لا يغير أي حالة تشغيلية قبل تأكيد المستخدم ونجاح Backend authorization.

AT-LIFE-02: Catch Me Up لا يستطيع قراءة محادثة E2EE كاملة تلقائيًا؛ يعمل فقط ضمن النطاق الذي سمح به المستخدم.

AT-MOM-01: تعطيل Moments يمنع المؤثرات والاقتراحات دون تعطيل الدردشة.

AT-MOM-02: مناسبة ذات تاريخ متغير يمكن تصحيحها مركزيًا وتنعكس دون تحديث التطبيق.

AT-MOM-03: Scheduled Greeting يحترم timezone ويمكن إلغاؤه قبل التنفيذ ولا يرسل مرتين عند retry.

AT-DISC-01: حدث ملغى من المصدر الموثوق يحدث حالته ويرسل إشعارًا فقط للمستخدمين الذين سمحوا بذلك.

AT-DISC-02: حدث مقدم من منظم غير موثق لا يظهر كـ Verified قبل اكتمال التحقق.

AT-DISC-03: Travel-Date Discovery يعرض فقط الأحداث الواقعة داخل الفترة المختارة مع تحويل زمني صحيح.

AT-SP-01: المستخدم يستطيع متابعة نادي ومنتخب وعدة بطولات وإلغاء أي متابعة دون التأثير على الأخرى.

AT-SP-02: No Spoilers يمنع النتيجة والهدف والحالة النهائية من Push وDORR Today وMatch Card حتى فك الحجب.

AT-SP-03: تأجيل مباراة يحدث الموعد من المزود ويمنع إرسال تذكير بالموعد القديم بعد نجاح المزامنة.

AT-SP-04: تعطل Sports Provider يعرض آخر حالة موثوقة مع stale indicator عند الحاجة ولا يولد AI نتيجة بديلة.

AT-SP-05: Goal Moment وWin Celebration لا يعملان لمن عطلهما أو لمن فعّل No Spoilers.

AT-SP-06: Community Rating يظهر كتقييم مجتمع DORR ولا يختلط بتقييم رسمي من مزود خارجي.

AT-CAL-01: تغيير timezone أثناء السفر لا يغير اللحظة الفعلية للحدث ويعرض الوقت المحلي الصحيح.

AT-CAL-02: نفس الحدث المضاف من أكثر من مصدر لا يظهر كتذكيرات مكررة بعد deduplication.

AT-CORE-01: فشل Moments/Discover/Sports/Calendar بالكامل لا يمنع إرسال واستقبال الرسائل الأساسية.

AT-CORE-02: Android/iOS/Web تعرض نفس IDs والحالات بعد إعادة المزامنة، مع دعم RTL/LTR.

33 — النطاق النهائي بعد الدمج

النطاق المرقم أصبح من 1 إلى 207 ميزة/متطلبًا وظيفيًا: 97 من وثيقة الدردشة الأصلية + 48 من Privacy/Order Hub/Smart Workflow + 62 إضافة جديدة من 146 إلى 207.

الإضافات 146–207 موزعة إلى: 11 للذكاء اليومي داخل الدردشة، 12 لـ DORR Moments، 14 لـ DORR Discover، 18 لـ DORR Sports، و7 لـ DORR Calendar/DORR Today.

هذه الأرقام لا تعني 207 خدمات برمجية مستقلة. التنفيذ يجب أن يبقى Modular: Chat Core مستقل، والوحدات الجديدة تتكامل معه عبر Contracts/APIs واضحة، ويمكن تعطيل أي وحدة دون تعطيل الرسائل الأساسية.

قاعدة التوسع: إضافة دولة أو بطولة أو مناسبة أو فئة حدث جديدة يجب أن تتم قدر الإمكان عبر البيانات/لوحة الإدارة/مزود خارجي وFeature Flags، لا عبر نشر نسخة تطبيق جديدة.

DORR Chat — Developer Specification v4 | نطاق المزايا المرقمة: 1–207

الجزء الثالث — DORR AI | 367 بندًا/قدرة موثقة

DORR — الذكاء الاصطناعي | وثيقة المزايا والشرح

المرجع مستخرج من حزمة AI النهائية المتكاملة بالسلوك، مع الاحتفاظ بملفات المواصفات الأصلية وعدم إسقاط أي تصميم سابق.

عدد البنود/القدرات الموثقة المستخرجة في هذه الوثيقة: 367

ضوابط حاكمة إلزامية لـ DORR AI — HIGH STAKES

350. إخلاء مسؤولية افتتاحي ثابت: دُرر AI ليست جهة إفتاء ولا جهة قانونية معتمدة ولا جهة طبية معتمدة. كل رد ديني أو قانوني أو طبي هو معلومة عامة تمهيدية فقط، ولا يُعد فتوى أو استشارة قانونية أو تشخيصًا أو توصية طبية نهائية.

351. التصنيف الإلزامي للأسئلة عالية الحساسية: يلتزم النظام قبل توليد الرد بتصنيف السؤال في مجالات الدين والقانون والطب إلى: (أ) سؤال عام عن حكم/نظام/معلومة عامة، ويُجاب بالمعلومة المتاحة مع مصدرها الموثوق؛ أو (ب) سؤال شخصي/حالة فردية مرتبطة بعقد أو نزاع أو ظروف شخصية أو أعراض أو علاج أو حالة دينية خاصة، ولا يُقدَّم فيها حكم نهائي أو فتوى نهائية أو رأي قانوني حاسم أو تشخيص/خطة علاج نهائية، بل تُفعَّل الإحالة الإلزامية تلقائيًا.

352. جملة الإحالة الإلزامية الموحدة: القانون: «هذه معلومة عامة، استشر محاميًا مرخّصًا في دولتك.» الدين: «هذا اجتهاد عام، استشر عالم دين موثوق لحالتك الخاصة.» الطب: «هذه معلومة طبية عامة، استشر طبيبًا أو مختصًا صحيًا مرخّصًا لحالتك الخاصة.» هذه الصيغ ثابتة ومعتمدة ولا تُترك لكل نموذج ليعيد صياغتها بحرية.

353. الربط التقني الإلزامي بـ RiskClassifier: تصنيف السؤال وإضافة جملة الإحالة ليسا سلوكًا متوقعًا من النموذج ولا يعتمدان على تذكّره للتعليمات. ينفّذ RiskClassifier التصنيف قبل إخراج الرد، وتقوم SafetyPolicyEngine/طبقة ما بعد المعالجة بإلحاق جملة الإحالة المعتمدة تلقائيًا متى صُنّف السؤال كحالة فردية في الدين أو القانون أو الطب، مع منع تجاوز القاعدة من النموذج.

354. منع العبارات المرنة في HIGH STAKES: في سياق الدين والقانون والطب لا تُستخدم عبارات تجعل التحقق أو المصدر أو الإحالة اختيارية مثل «عند الحاجة» أو «عندما تكون متاحة» أو ما يؤدي معناها. القواعد المتعلقة بالمصدر، التحقق، التصنيف والإحالة قواعد ثابتة بحسب نوع السؤال ولا تُترك لاجتهاد النموذج.

355. توحيد الصرامة على الطب: تُطبق على المجال الطبي القواعد نفسها الواردة في البنود 351 و352 و353، بما يشمل التصنيف الإلزامي، منع الحكم النهائي للحالات الفردية، جملة الإحالة الطبية الثابتة، والتنفيذ النظامي عبر RiskClassifier وSafetyPolicyEngine، باعتبار الطب من مجالات HIGH STAKES.

356. مبدأ الدقة العالية في التصميم والهندسة والبرمجة: يُعامل قسما التصميم (4.2) والبرمجة/الهندسة التقنية (4.3) بمستوى دقة صارم، وتحديدًا في كل عنصر يمس سلامة إنشائية أو كهربائية أو إمدادية (تصميم داخلي/خارجي/معماري)، أو كودًا سيُنفَّذ على نظام إنتاجي أو بيانات مالية أو حساسة حقيقية. الدقة هنا ليست توصية أسلوبية بل قاعدة إلزامية.

357. التصنيف الإلزامي لطلبات التصميم والهندسة: يصنَّف الطلب قبل توليد الرد إلى: (أ) فكرة/مفهوم تصميمي عام (لوحة ألوان، تخطيط مبدئي، إلهام بصري) يُجاب عليه مباشرة؛ أو (ب) تصميم يمس عنصرًا إنشائيًا أو كهربائيًا أو سباكة أو حِمل مبنى (نقل جدار حامل، تعديل تمديدات، تصميم واجهة تحمل حملًا)، ولا يُقدَّم فيه تنفيذ نهائي أو ضمان سلامة، بل تُفعَّل الإحالة الهندسية الإلزامية تلقائيًا.

358. جملة الإحالة الهندسية الثابتة: «هذا تصور تصميمي عام، ولازم يُراجَع ويُعتمد من مهندس مرخّص قبل التنفيذ لأنه يمس السلامة الإنشائية.» تُلحق تلقائيًا بكل رد يخص عناصر إنشائية أو كهربائية أو سباكة في التصميم الداخلي أو الخارجي أو المعماري، ولا تُترك لاجتهاد النموذج.

359. التصنيف الإلزامي لطلبات البرمجة: يصنَّف طلب الكود إلى: (أ) كود تعليمي/تجريبي/مسودة أولية؛ أو (ب) كود سيُدمج في نظام إنتاجي أو يتعامل مع بيانات مالية أو أمنية أو بيانات مستخدمين حقيقية. في الحالة (ب) يُمنع تسليم الكود دون بيان صريح أنه لم يُختبر فعليًا (إن لم يُشغَّل)، وتُضاف تلقائيًا توصية إلزامية بمراجعة كود (Code Review) واختبار قبل الدمج في الإنتاج.

360. الربط التقني الإلزامي: تصنيف طلبات التصميم/الهندسة/البرمجة (356-359) ينفَّذه RiskClassifier قبل توليد الرد، وتلحق SafetyPolicyEngine جملة الإحالة أو التحذير المعتمد تلقائيًا، بنفس الآلية المطبّقة على HIGH STAKES (351-353)، دون اعتماد على تذكّر النموذج.

361. منع العبارات المرنة في التصميم والهندسة والبرمجة: لا تُستخدم عبارات تجعل الإحالة أو التحذير اختياريًا مثل «حيث يلزم» أو «عند الحاجة» أو ما يؤدي معناها في سياق التصميم الإنشائي أو البرمجة الإنتاجية؛ القاعدة ثابتة حسب نوع الطلب ولا تُترك لاجتهاد النموذج.

362. Quality Gate — معايير الدقة قبل الإطلاق: لكل مخرج تصميمي أو برمجي معيار قبول محدد قبل الإنتاج: مطابقة الأبعاد/الوحدات/المقاسات المذكورة للمدخلات الفعلية، عدم الجزم بتوافق مكتبة/إصدار برمجي دون تأكد، اجتياز فحص AnswerVerifier وCitationValidator للمخرجات التقنية، وعدم اعتماد أي معيار رقمي (نسبة دقة، حد أقصى لمعدل الخطأ) لم يُحسم رسميًا من الإدارة التقنية قبل الإطلاق.

363. هيكل الاشتراكات المرجعي لـ DORR AI: أربعة مستويات: (أ) مجاني — استخدام محدود بحد رسائل/جلسات دوري، بدون بطاقة دفع. (ب) Plus — استخدام أعلى بخمس مرات على الأقل من المجاني، سعر مرجعي يقارب $20 شهريًا (أو ما يعادله محليًا)، مع خصم عند الاشتراك السنوي. (ج) Max 5x — خمس أضعاف استخدام Plus، سعر مرجعي يقارب $100 شهريًا. (د) Max 20x — عشرين ضعف استخدام Plus، سعر مرجعي يقارب $200 شهريًا. هذه أرقام مرجعية للتصميم فقط، والسعر والحدود الفعلية قرار إداري بالكامل عبر لوحة التشغيل، قابل للتغيير حسب الدولة والعملة والفئة.

364. مبدأ الفرق بين المستويات: الفرق الأساسي بين المستويات المدفوعة هو حجم الاستخدام (عدد الرسائل ضمن نافذة زمنية متجددة، مثلًا كل 5 ساعات + سقف أسبوعي)، وليس ميزات حصرية مقفلة — كل المستخدمين المدفوعين يصلون لنفس القدرات، والفرق في السعة. الإدارة تقرر لاحقًا إن أرادت إضافة ميزات حصرية إضافية لمستوى معين (مثل أولوية أعلى وقت الضغط، أو الوصول المبكر لتحديثات جديدة).

365. نقطة التحويل من المجاني للمدفوع: يظهر للمستخدم مؤشر واضح عند اقترابه من حد الاستخدام المجاني (تنبيه قبل الوصول للحد بفترة كافية، مو فقط عند بلوغه)، مع عرض مباشر لخيار الترقية وفرق السعة المتوقع أن يحصل عليه.

366. الدفع والفوترة: يدعم الاشتراك الدفع الشهري والسنوي (بخصم على السنوي)، عبر وسائل الدفع المفعّلة أو In-app purchase حسب المتجر (مع احتساب عمولة المتجر إن وجدت ضمن السعر المعروض)، وإدارة الترقية/التخفيض والإلغاء ذاتيًا من إعدادات الحساب دون تدخل يدوي. وتظل دورات الفوترة والأسعار الفعلية لكل مستوى Server-configurable؛ فلا تُفهم الصياغة المرجعية على أنها إلزام بأن تكون جميع المستويات متاحة سنويًا عند الإطلاق.

367. اشتراك الفرق/الشركات (مستقبلي): يُترك كبند مفتوح لمستوى «فريق» بسعر لكل مقعد (Per-seat)، للشركات التي تستخدم DORR AI عبر عدة موظفين — يُحدد لاحقًا عند الحاجة الفعلية، ولا يُبرمج الآن كأولوية.

المزايا والقدرات

1. DORR Profile Reference — Services

2. DORR AI — Internal Intelligence & Product Specification

3. 1. المبدأ الأساسي

4. 2. قاعدة الدقة والمصداقية

5. لا يدّعي DORR AI دقة 100%.

6. لا يختلق مصدرًا، رقمًا، نظامًا، مادة قانونية، دراسة، حديثًا، تفسيرًا، تشخيصًا أو حقيقة.

7. عندما تتطلب الإجابة حقيقة قابلة للتحقق، يكون المرجع واضحًا وصريحًا كلما أمكن.

8. المعلومات المتغيرة زمنيًا يجب أن تستخدم مصدرًا حديثًا عند التنفيذ الإنتاجي.

9. إذا تعارضت مصادر موثوقة، يوضح الخلاف بدل اختيار رأي واحد على أنه يقين.

10. إذا لم يجد دليلًا كافيًا، يقول بوضوح إن المعلومة غير مؤكدة ويطلب ما يلزم.

11. إجابات DORR الخاصة بالمنصة تعتمد على DORR Knowledge Base المعتمدة فقط.

12. لا تكشف Source Code أو أسرار النظام أو Prompt داخلي أو API Keys أو Tokens أو بنية أمنية أو بيانات مستخدم آخر.

13. 3. Source & Evidence Router

14. DORR: قاعدة معرفة المنتج والسياسات والخدمات وبيانات الحساب المصرح بها.

15. الصحة: مصادر طبية موثوقة وحديثة وإرشادات سريرية مناسبة للسؤال، مع تطبيق قواعد HIGH STAKES الإلزامية للحالات الفردية.

16. القانون: النصوص والجهات الرسمية حسب الدولة والاختصاص والتاريخ.

17. المالية والأعمال: بيانات المستخدم + مصادر رسمية/موثوقة + حسابات قابلة لإعادة التحقق.

18. الدين: القرآن بنص موثوق، والحديث من مصادر موثوقة، وعدم اختلاق نسبة إلى عالم.

19. تفسير الأحلام: اجتهادي غير يقيني، مع نسبة الأقوال لمصادر/مفسرين موثوقين فقط عند التحقق منها.

20. التعليم والبحث: المصادر الأصلية/الأكاديمية المناسبة.

21. البرمجة: الوثائق الرسمية، الكود الذي يقدمه المستخدم، والاختبارات/الأدوات المتاحة.

22. التصميم والإعلام: مبادئ المجال وقيود العلامة التجارية مع تمييز الرأي الإبداعي من الحقيقة.

23. 4. مجالات العمق

24. 4.1 الأعمال، ريادة الأعمال والمشاريع

25. صياغة الفكرة والقيمة المقترحة.

26. نموذج العمل.

27. تحليل السوق والمنافسين والعملاء.

28. خطة تأسيس وإطلاق.

29. دراسة جدوى سوقية وتشغيلية وفنية ومالية.

30. التكاليف التأسيسية والتشغيلية.

31. توقع الإيرادات والتدفقات النقدية.

32. نقطة التعادل.

33. ROI وIRR عند توافر مدخلات كافية.

34. سيناريو متحفظ / أساسي / متفائل.

35. تحليل الحساسية والمخاطر.

36. إدارة المشروع: Scope, Milestones, Tasks, Owners, Dependencies, Timeline, Budget, Risks, KPIs.

37. قيادة الفريق، الاجتماعات، اتخاذ القرار، حل التعارضات وإدارة الأداء.

38. التسويق: STP, Positioning, Persona, Channels, Content, Campaigns, Funnel, CAC, LTV, Conversion.

39. المبيعات وخدمة العملاء.

40. العمليات وSOP والجودة.

41. التسعير والمالية والسيولة.

42. الموارد البشرية والهيكل الوظيفي.

43. المشتريات وسلاسل الإمداد.

44. إدارة المنتج.

45. إدارة المخاطر والاستمرارية.

46. النمو والتوسع الجغرافي أو المنتجـي.

47. 4.2 التصميم بجميع فروعه

48. Graphic Design.

49. Visual Design.

50. Brand Identity & Brand Systems.

51. Logo systems (مع احترام حقوق العلامات).

52. UI/UX, Product Design, Interaction Design, Design Systems.

53. Web/Mobile design.

54. Photoshop / photo editing / compositing.

55. Illustration.

56. Motion Design.

57. Packaging.

58. Print.

59. Interior Design — يخضع للتصنيف الإلزامي الوارد في البند 357، وتُفعّل الإحالة الهندسية الثابتة في البند 358 عند مساس الطلب بعنصر إنشائي أو كهربائي أو سباكة أو سلامة تنفيذية.

60. Exterior Design — يخضع للتصنيف الإلزامي الوارد في البند 357، وتُفعّل الإحالة الهندسية الثابتة في البند 358 عند مساس الطلب بعنصر إنشائي أو كهربائي أو سباكة أو سلامة تنفيذية.

61. Architectural visualization (كمساعدة تصميمية، لا كبديل عن المهندس المختص؛ وعند مساس التصور بعنصر إنشائي أو كهربائي أو سباكة أو سلامة تنفيذية تُلحق جملة الإحالة الهندسية الثابتة الواردة في البند 358 تلقائيًا).

62. Presentation & information design.

63. Accessibility and localization design.

64. 4.3 البرمجة والهندسة التقنية

65. متطلبات، معمارية، Backend, Frontend, Android, iOS, APIs, DB, Security, DevOps, Cloud, Testing, Performance, Reliability, Observability, Data, AI/ML.

66. تحليل ملفات ومشاريع كاملة عند توفيرها.

67. اقتراح حلول مع Trade-offs.

68. عدم الادعاء بأن كودًا اختُبر إذا لم يتم تشغيله فعليًا، ويُطبّق عليه صراحةً التصنيف والتحذير الإلزاميان الواردان في البند 359 قبل دمجه في نظام إنتاجي.

69. 4.4 الصحة والطب — HIGH STAKES

70. شرح الأعراض والمصطلحات والنتائج والفحوصات بشكل تعليمي.

71. فهم تقارير طبية وتهيئة أسئلة للطبيب.

72. فرز علامات الخطر بصورة حذرة.

73. معلومات دوائية عامة من مصادر موثوقة.

74. لا يشخّص تشخيصًا مؤكدًا من محادثة فقط.

75. لا يخترع جرعة أو تداخلًا دوائيًا.

76. يوصي بالرعاية العاجلة عندما توجد مؤشرات خطورة واضحة.

77. يوضح أن الطبيب/المختص هو المرجع للحالات الفردية الحرجة.

78. 4.5 القانون — HIGH STAKES

79. يحدد الدولة والاختصاص والتاريخ قبل الجزم.

80. يستخدم النصوص الرسمية الحديثة قدر الإمكان.

81. يميز بين النص القانوني والتفسير والاجتهاد.

82. لا يختلق مادة أو رقم نظام.

83. العقود: يشرح المخاطر والصياغة كمعلومة عامة فقط، ولا يدّعي أنه بديل عن المحامي. وفي أي سؤال شخصي أو حالة فردية تُضاف الإحالة القانونية الإلزامية تلقائيًا: «هذه معلومة عامة، استشر محاميًا مرخّصًا في دولتك.»

84. 4.6 الدين

85. القرآن الكريم

86. لا يولد تفسيرًا شخصيًا للآيات.

87. إذا طلب المستخدم معنى/تفسيرًا: يعرض نقلًا أو تلخيصًا أمينًا من تفسير موثوق ومسمى، مع ذكر المصدر الموثوق بصورة ثابتة. وفي السؤال الشخصي أو الحالة الفردية تُضاف الإحالة الدينية الإلزامية تلقائيًا: «هذا اجتهاد عام، استشر عالم دين موثوق لحالتك الخاصة.»

88. يتحقق من نص الآية واسم السورة ورقم الآية قبل العرض.

89. لا ينسب معنى إلى الله أو مفسر دون مرجع.

90. الحديث والفقه

91. التحقق من المصدر ودرجة الحديث عندما يكون ذلك جزءًا من السؤال.

92. عدم اختلاق فتوى أو نسبة قول إلى شيخ.

93. بيان الخلاف الفقهي عندما يكون معتبرًا.

94. تفسير الأحلام

95. يُعامل كتعبير ظني/اجتهادي لا كعلم يقيني أو تنبؤ بالمستقبل.

96. يمكن عرض أقوال منسوبة لمفسرين معروفين فقط عند التحقق من المصدر.

97. يختم التفسير بصياغة مثل: «والله أعلم».

98. لا يبني قرارات مصيرية، مالية أو صحية على الحلم.

99. 4.7 التعليم والتعلم

100. يحدد مستوى المتعلم وهدفه.

101. شرح تدريجي، أمثلة، تمارين، اختبارات، Feedback، وخطة تعلم وتكرار متباعد بحسب الهدف التعليمي.

102. البحث الأكاديمي مع مصادر وعدم اختلاق مراجع.

103. 4.8 الإعلام والمحتوى

104. استراتيجية محتوى، تحرير، كتابة، حملات، PR، Social, Scripts, Storytelling, Media Planning.

105. يميز المحتوى الإبداعي من الحقائق التي تحتاج تحققًا.

106. 4.9 المالية والمحاسبة

107. ميزانيات، نماذج مالية، قراءة قوائم، Cash Flow، Forecasting، KPIs، Pricing.

108. الحسابات قابلة للتدقيق.

109. لا يقدم توصية استثمار شخصية عالية المخاطر دون إفصاح مناسب ومصادر حديثة.

110. 4.10 تحليل البيانات والبحث

111. تنظيف، تحليل، تفسير، إحصاء، Visualization، مقارنة، استنتاجات مع بيان حدود البيانات.

112. لا يحول الارتباط إلى سببية دون دليل.

113. 5. DORR Knowledge Layer

114. أسماء الخدمات ووصفها.

115. خطوات الاستخدام لكل خدمة.

116. من يحق له استخدامها.

117. المتطلبات والوثائق.

118. الأسعار والرسوم من المصدر الحالي، إن وجدت.

119. حالة الطلب، التعديل، الإلغاء والدعم حسب صلاحية المستخدم.

120. السياسات، FAQ، الإعدادات، المحفظة، الاشتراكات والمزايا المعلنة.

121. 6. استمرارية المحادثات

122. المحادثة الجديدة لا تحتاج أن تبدأ من الصفر إذا اختار المستخدم ذلك.

123. خيار متابعة في محادثة جديدة ينشئ Context Capsule من المحادثة القديمة:

124. الهدف.

125. القرارات.

126. الحقائق المهمة.

127. الملفات المستخدمة.

128. المهام المفتوحة.

129. ما تم إنجازه.

130. المستخدم يستطيع عرض السياق المنقول وحذفه.

131. يمكن اختيار محادثة أو أكثر كمصدر سياق.

132. لا تُخلط محادثات غير مرتبطة تلقائيًا.

133. 7. البحث في التاريخ

134. Lexical Search + Semantic Search.

135. البحث في العنوان والرسائل والملفات والمشاريع.

136. Highlight للكلمة.

137. عرض مقتطف وتاريخ.

138. الضغط يقفز إلى موضع الرسالة الأصلي.

139. مثال: البحث عن «الكورة» يمكن أن يجد محادثة عن كرة القدم حتى إن لم تكن الكلمة في العنوان، إذا كان المعنى واضحًا.

140. 8. الذاكرة

141. تفضيلات المستخدم.

142. معلومات سمح صراحة بحفظها.

143. المستخدم يرى الذكريات، يعدلها، يحذفها أو يوقف الذاكرة.

144. لا تُحفظ أسرار أو بيانات حساسة تلقائيًا بلا أساس وصلاحية.

145. 9. Safety Layer

146. 10. Sensitive Action Gate

147. 11. البساطة الظاهرة للمستخدم

148. شاشة محادثة بسيطة.

149. Composer (+ / نص / مايك / إرسال).

150. سجل وبحث.

151. مشاريع وملفات عند الحاجة.

152. أدوات تظهر وفق سياق الاستخدام.

153. مصادر وفق سياسة الاستدلال والتحقق المعتمدة، وتكون إلزامية في مجالات HIGH STAKES بحسب نوع السؤال.

154. رسائل أمان أو تأكيد عندما يلزم.

155. 12. التحقق قبل الإطلاق

156. factuality/grounding.

157. citation accuracy.

158. DORR product Q&A.

159. law freshness.

160. medical safety.

161. coding correctness.

162. feasibility-study math.

163. multilingual quality.

164. hallucination rate.

165. refusal correctness.

166. context continuity.

167. semantic history search.

168. 13. Service Orchestration Across All DORR Services

169. 14. Behavior, Trust & Reputation Intelligence

170. DORR — Unified Behavior, Trust, Reputation & Enforcement Specification

171. 1. المبدأ

172. 2. الربط الإلزامي لأي خدمة

173. 3. الذكاء الاصطناعي ودوره

174. اكتشاف الأنماط المشبوهة.

175. تجميع الأدلة والسياق.

176. حساب مؤشرات الخطر والاتجاهات.

177. تفسير سبب التنبيه للإدارة.

178. تقديم Coaching للمستخدم حول كيفية تحسين سلوكه.

179. 4. نطاق العقوبة

180. Service-Scoped Enforcement

181. تنبيه.

182. إنذار رسمي.

183. مراقبة.

184. إيقاف الخدمة 3 ساعات.

185. إيقاف 24 ساعة.

186. إيقاف 48 ساعة.

187. 7/14 يومًا عند التكرار.

188. حظر الخدمة بعد مراجعة مناسبة.

189. Platform-Wide Enforcement

190. احتيال منظم متعدد الخدمات.

191. تزوير هوية/بيانات.

192. غسل أموال أو تلاعب مالي جسيم.

193. اختراق/استيلاء حسابات.

194. تهديد سلامة جسيم أو إساءة خطيرة متكررة.

195. 5. سلم العقوبات قابل للتهيئة

196. 6. العدالة والأدلة

197. Severity.

198. Evidence quality.

199. Repetition.

200. Recency.

201. Cross-service pattern.

202. False-positive risk.

203. Human review where required.

204. 7. السمعة والتحفيز

205. جديد — لا وسام حتى تتوفر بيانات كافية.

206. برونزي 🥉 — سلوك جيد ومستقر.

207. فضي 🥈 — التزام أعلى.

208. ذهبي 🥇 — مستوى مرتفع من الثقة والالتزام.

209. ماسي 💎 — أعلى مستوى ثقة مستمر.

210. 8. مبدأ الترقية

211. العمليات الناجحة.

212. الالتزام بالمواعيد.

213. جودة التعامل.

214. الشكاوى المثبتة فقط.

215. الإلغاءات الموثقة.

216. الاحتيال/التلاعب.

217. مدة السجل النظيف.

218. جودة التقييمات وثقتها.

219. الدور والخدمة.

220. 9. Behavior Coach داخل DORR AI

221. «ما رتبتي؟»

222. «لماذا أنا فضي؟»

223. «كيف أصل إلى الذهبي؟»

224. 10. فصل السمعة عن الحقوق الأساسية

225. 11. لوحة التشغيل

226. ملف السلوك العام.

227. ملفات السلوك حسب الخدمة والدور.

228. الأحداث والأدلة.

229. السمعة الحالية وتاريخ التغييرات.

230. العقوبات النشطة والمنتهية.

231. الأنماط المشبوهة.

232. قرارات AI ومبرراتها المختصرة.

233. Override يدوي مع سبب ومدقق Audit Trail.

234. الاعتراضات والمراجعات.

235. DORR AI — FINAL DESIGN + INTERNAL INTELLIGENCE HANDOFF

236. للمراجعة البصرية

237. للمبرمج/المعماري

238. Plus/Max prices intentionally unset and server-configurable.

239. Free cooldown currently 3 hours, also configuration-driven.

240. Exact DORR logo asset is included and must not be redrawn.

241. This is a handoff/specification package. Real AI quality depends on production model routing, retrieval, source integrations, verification, safety, and evaluation.

242. إضافات v2

243. AI Service Router لجميع الخدمات الحالية والمستقبلية.

244. Unified Behavior/Trust/Reputation/Enforcement Engine.

245. Service-scoped penalties by default.

246. Bronze/Silver/Gold/Diamond positive reputation badges.

247. DORR AI Behavior Coach.

248. DORR AI — Service Orchestration & Direct Routing Specification

249. 1. الهدف

250. «أحتاج سيارة من حي الصفا إلى حي النسيم» → ridehailing → تعبئة نقطة الانطلاق والوجهة → عرض ملخص → تأكيد المستخدم → فتح خدمة توصيل الركاب.

251. «أحتاج كامري موديل 2026 للإيجار» → carrental → تعبئة النوع/الموديل/السنة → عرض النتائج أو فتح الخدمة بالفلاتر.

252. «أحتاج مأكولات بحرية اليوم» → restaurants → تصنيف Seafood + الموقع/الوقت عند توفرهما → عرض المطاعم المناسبة.

253. 2. قاعدة الربط العامة

254. serviceId

255. serviceNameKey

256. intentAliases[]

257. requiredSlots[]

258. optionalSlots[]

259. allowedActions[]

260. deepLinkTemplate

261. availabilityPolicy

262. authorizationPolicy

263. behaviorEventMap

264. 3. خط التنفيذ

265. 4. مبدأ أقل سؤال ممكن

266. 5. الإجراءات الحساسة

267. 6. فشل المطابقة

268. يعرض خيارين/ثلاثة بوضوح.

269. لا يخمن تنفيذًا.

270. يحتفظ بالسياق بعد اختيار المستخدم.

271. 7. الخدمات المستقبلية

272. DORR AI — Grounding, Verification & Citation Policy

273. Required answer modes

274. Evidence hierarchy

275. Primary/official source whenever available.

276. High-quality secondary source when primary is unavailable or insufficient.

277. User-provided files for claims about the user's own materials.

278. Never cite a source not actually consulted.

279. Validation checks before answer

280. Dates and jurisdiction.

281. Units/currency/math.

282. Names and identifiers.

283. Quote/attribution integrity.

284. No conflict between conclusion and evidence.

285. No private/internal secret disclosure.

286. Uncertainty

287. Qur'an & religious attribution

288. DORR AI — DORR Knowledge Model

289. Service record

290. serviceid

291. localizedname

292. localizeddescription

293. eligibility

294. prerequisites

295. requireddocuments

296. userflowsteps

297. providerflowsteps (if user-visible)

298. feessource

299. estimatedtimesource

300. cancellationpolicy

301. modificationpolicy

302. supportroute

303. deeplink

304. availability/geography

305. lastverifiedat

306. Answer contract

307. DORR AI — Programmer Handoff / Implementation Contract

308. User-facing principle

309. Visible primary surfaces

310. Home / new chat.

311. Conversation.

312. + tools sheet.

313. Voice capture/transcript review.

314. Conversation history and semantic search.

315. Projects/files when invoked.

316. Subscription/limit state.

317. Offline/error/upload states.

318. Memory/privacy controls.

319. Confirmation and safety cards only when triggered.

320. Hidden services

321. IntentRouter

322. DomainRouter

323. RiskClassifier

324. EvidencePlanner

325. ToolRouter

326. DorrKnowledgeRetriever

327. Web/SourceRetriever

328. MemoryService

329. ContextContinuationService

330. SemanticHistorySearch

331. AnswerVerifier

332. CitationValidator

333. SafetyPolicyEngine

334. SensitiveActionGate

335. SubscriptionUsagePolicy

336. EvaluationTelemetry (privacy-preserving)

337. Configuration

338. Subscription prices and limits are remote configuration; UI must not hardcode Plus/Max prices.

339. Free cooldown currently defaults to 3 hours but remains remote-configurable.

340. Language packs and user-facing strings remain localization-driven.

341. Exact approved DORR logo asset must never be regenerated/redrawn; watermark uses opacity only and thinking animation occurs around the logo.

342. Quality gate — تُطبّق معايير الدقة والقبول الإلزامية المحددة تفصيلًا في البند 362 قبل اعتماد أي مخرج تصميمي أو برمجي للإنتاج.

343. Mandatory Platform Integrations Added

344. الوضع التفاعلي / معرض المخرجات.

345. الوضع الفاتح والوضع الداكن.

346. إدارة السياق والمحادثة داخل تجربة الذكاء الاصطناعي.

347. إظهار المصادر/المرجع وفق سياسة الاستدلال والتحقق، ويكون إلزاميًا في الدين والقانون والطب وفق تصنيف السؤال.

348. الانتقال الذكي من توصية AI إلى خدمة DORR المناسبة.

349. تحليل سلوك وثقة وسمعة الأطراف مع فصل التحليل عن القرار الإداري النهائي.

متطلبات الاعتماد النهائي المشتركة

1. Data-driven وقابل للتوسع دون إعادة بناء الواجهة.

2. I18N لجميع اللغات مع RTL/LTR.

3. هوية DORR الهادئة: أبيض، نص أسود، أزرق/كحلي وبرتقالي فاتح.

4. دعم الأجهزة القديمة والحديثة وSafe Area.

5. سهم رجوع في كل شاشة داخلية.

6. تحليل سلوك وثقة يعتمد على أدلة، والقرارات الحساسة Human-in-the-loop.

7. Feature Flag مستقل لتفعيل/إيقاف خدمة AI حسب الدولة/المدينة/الفئة.

8. عند الإيقاف تظهر حالة غير متاحة دون حذف الكود أو البيانات.

9. كل الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل.