حالة التنفيذ — تطبيق الراكب (تحديث 2026-10-29)

🟩 أخضر = تم تنفيذه في الكود: 181 بند

🟥 أحمر = لم يُنفَّذ بعد: 121 بند

الإجمالي: 302 بند — نسبة الإنجاز 60%

البند الجزئي يُحسب أحمر حتى يكتمل. المتبقي ومين شغال على إيه: docs/rides_tasks.md

دُرر DORR — خدمة توصيل الركاب
المرجع النهائي الشامل لمزايا تطبيق الراكب

Developer & Designer Handoff — FINAL MASTER FEATURES

الغرض من هذا الملف: تسليم مرجع واحد للمصمم والمبرمج يجمع مزايا الراكب المرتبطة بخدمة توصيل الركاب، بما في ذلك ما يظهر في الواجهة وما يجب تنفيذه في الخلفية. تم تنظيمه على أساس الملفات المرجعية التي تمت مراجعتها في المحادثة، وملف التصميم المعتمد DORR_Rider_Design_FINAL_MASTER_v3_APPROVED. وجود بند برمجي لا يعني بالضرورة وجود شاشة مستقلة؛ البنود التي ينتج عنها تفاعل للمستخدم يجب أن تظهر كحالة UI، أما المحركات والسجلات وSnapshot وIdempotency ونحوها فتُنفذ في الخلفية.

قاعدة اعتماد مهمة: أي رقم أو سعر أو مهلة ظاهرة في الـWireflow هي مثال بصري ما لم ينص المرجع على أنها قاعدة معتمدة؛ التنفيذ الفعلي يجب أن يأتي من Policy/Config/API وليس Hard-code.

| إجمالي البنود في هذا المرجع | 218 |
| --- | --- |
| الفئات المعتمدة | 11/11 |
| مرجع التصميم | FINAL MASTER v3 — APPROVED |
| نطاق الملف | تطبيق الراكب + المتطلبات البرمجية المؤثرة عليه |

1. الدخول والواجهة الرئيسية والتنقل

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دخول/تعريف المستخدم عبر OTP وفق نظام دُرر الموحد | تصميم شاشة إدخال الجوال وOTP وحالات الخطأ وإعادة الإرسال | API OTP + Rate Limit + جلسة آمنة + توحيد الأخطاء | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 2 | واجهة رئيسية موحدة لمنصة دُرر مع الوصول إلى خدمة توصيل الركاب | إظهار خدمة الركاب ضمن خدمات دُرر والتنقل السفلي | ربط Service Registry وFeature Flags حسب الدولة/المدينة | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 3 | إظهار الخريطة والموقع الحالي عند السماح | خريطة + مؤشر موقع + حالة رفض الإذن | Location permission + fallback آمن وعدم الاعتماد على GPS وحده للقرارات الحساسة | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 4 | البحث عن الوجهة | حقل بحث واقتراحات ونتائج | Places/Geo provider قابل للاستبدال + caching | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 5 | البيت والعمل والمفضلة والوجهات الأخيرة | اختصارات واضحة | حفظ آمن ومزامنة بالحساب | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 6 | اقتراحات الوجهات القريبة | بطاقات اقتراحات | اقتراحات من الخادم/مزود الخرائط دون hard-code | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 7 | حجز رحلة الآن | CTA واضح | إنشاء Draft Order idempotent | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 8 | إظهار آخر الرحلات | قائمة مختصرة | قراءة من سجل الطلبات | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 9 | التنقل: الرئيسية/رحلاتي/الولاء/المحفظة/حسابي | Bottom navigation | Routing + صلاحيات + Deep links | موجود في FINAL MASTER v3 |

2. إنشاء الرحلة وتحديد المسار

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | تحديد نقطة الانطلاق والوجهة | حقلا انطلاق/وجهة مع الخريطة | تحقق Geo + Serviceability | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 11 | إضافة محطات متعددة عند سماح الفئة والسياسة | UI لإضافة/حذف/ترتيب المحطات | Stops model + repricing عند التغيير | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 12 | الحجز المسبق لموعد قادم | Date/Time picker وشروط الإلغاء | Scheduled order + timezone + policy snapshot | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 13 | الحجز لشخص آخر | اختيار/إدخال المستفيد وإظهار المسؤولية | Passenger beneficiary model + consent/privacy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 14 | اختيار عدد الركاب عندما تتطلب الفئة | Stepper واضح | Capacity validation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 15 | عرض المسافة والمدة التقديرية | ETA/Distance قبل التأكيد | Route engine server-authoritative | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 16 | نقاط التقاء ثابتة للمواقع الحساسة | اختيار بوابة/موقف/نقطة معتمدة | Pickup-point registry حسب الموقع | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 17 | حالات المطار: استلام من المطار | صالة/بوابة/نقطة استلام + مهلة انتظار | Airport policy config | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 18 | حالات المطار: التوصيل إلى المطار | صالة المغادرة + تفاصيل الوصول | Airport dropoff rules | موجود في FINAL MASTER v3 |

3. الفئات الـ11 المعتمدة

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | فئة الاقتصادية | بطاقة مستقلة + سعر/ETA + تفاصيل | Eligibility/dispatch/pricing policy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 20 | فئة أنا معك | مسار السائق المتوافق وعدم تجميع غرباء | Route compatibility + eligibility | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 21 | فئة لكِ سيدتي | راكبة امرأة/كابتن امرأة وفق السياسة | Gender eligibility وفق القانون/الدولة وبدون منطق محلي | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 22 | فئة VIP | مركبات فخمة مؤهلة + رتبة السائق | Vehicle/service eligibility | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 23 | فئة العروض | استعراض/قبول عروض أو اقتراح سعر | RFQ/Provider Quote server validation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 24 | فئة ذوو الاحتياجات الخاصة | نوع الاحتياج وتجهيز المركبة والحجز المسبق | Accessibility requirements + matching | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 25 | فئة العائلية | عدد الركاب حتى السعة المرخصة | Capacity + vehicle eligibility | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 26 | فئة بين المدن | مدينتا الانطلاق والوصول والمسافة والمدة | Intercity eligibility/pricing | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 27 | فئة الرحلات المجدولة/الباصات | ذهاب/عودة + المقاعد + QR + دفع مسبق | Seat inventory/hold/booking/payment | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 28 | فئة الدراجات النارية | مدة/وقت + شروط السلامة | Time pricing + motorcycle eligibility | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 29 | فئة المراكب والقوارب واليخوت | حجز كامل/مشترك + مدة ومسار وعودة | Marine inventory/eligibility/safety | موجود في FINAL MASTER v3 |

4. التفاصيل الخاصة بالفئات

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | العروض: حد العروض المتزامنة وفق السياسة | بطاقات عروض مقارنة | منع قبول عرضين + quote expiry/version | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 31 | العروض: لا يصبح السعر في الدردشة أو الاتصال سعراً ملزماً | إظهار العرض الرسمي فقط كقابل للقبول | Provider Quote Engine هو المصدر | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 32 | العائلية: السعر للرحلة/المركبة كاملة وفق القاعدة المعتمدة | إظهار نوع التسعير بوضوح | Pricing rule configurable | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 33 | الباصات: اختيار ذهاب فقط/عودة فقط/ذهاب وعودة | Tabs واضحة | Trip-leg model | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 34 | الباصات: خريطة مقاعد مستقلة لكل اتجاه | Seat map | Atomic seat hold + expiry | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 35 | الباصات: دفع إلكتروني مسبق | إخفاء/تعطيل النقد | Payment eligibility | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 36 | الباصات: تذكرة إلكترونية QR | شاشة تذكرة وQR | Signed ticket token | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 37 | الدراجات: اختيار مدة منشورة | Hour selector | Duration catalog | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 38 | الدراجات: أي جزء من الساعة حسب السياسة المنشورة | تحذير قبل التأكيد | Server time billing rule | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 39 | الدراجات: التمديد بموافقة الراكب | زر إضافة مدة + سعر قبل الموافقة | New quote/confirmation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 40 | الدراجات: لا تسعير ازدحام/Surge إذا كانت السياسة كذلك | إظهار سعر ثابت | Disable dynamic pricing for category | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 41 | المراكب: حجز كامل أو مشترك إذا كان مسموحاً | اختيار نوع الحجز | Capacity/inventory | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 42 | المراكب: التمديد بموافقة الراكب | طلب تمديد + السعر الجديد | Repricing + consent | موجود في FINAL MASTER v3 |

5. التسعير والشفافية وتأكيد السعر

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | عرض سعر الخدمة قبل التأكيد | Price card | Pricing Engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 44 | عرض الإضافات بشكل منفصل | Breakdown line items | Componentized money model | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 45 | عرض الخصم/الكوبون بشكل منفصل | Discount line | Promotion engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 46 | عرض الضريبة بشكل منفصل | Tax line | Tax engine حسب دولة التنفيذ | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 47 | عرض رسوم العميل بشكل منفصل | Customer fee line | Customer Fees engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 48 | عرض رسوم وسيلة الدفع عند انطباقها | Payment fee line | Payment policy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 49 | عرض رسوم البطاقة الدولية/FX عند توفرها ومسموحيتها | International/FX line | Licensed provider data | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 50 | عرض الإجمالي النهائي | Final total بارز | Server-calculated total | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 51 | عدم ظهور رسوم مخفية لأول مرة بعد التأكيد | رسالة شفافية | Enforcement before confirmation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 52 | عرض قابلية الاسترداد عندما يلزم | Refundability text | Policy-derived | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 53 | عرض مرجع الإلغاء/No-Show قبل التأكيد | Policy link/summary | Policy snapshot | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 54 | تأكيد Quote وليس رقماً خاماً | شاشة تأكيد السعر | quote_id/version/fingerprint | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 55 | إعادة التحقق من السعر قبل التأكيد | حالة إعادة حساب/تغير سعر | Server revalidation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 56 | إذا تغير السعر جوهرياً لا يتم التأكيد الصامت | عرض سعر جديد وطلب موافقة جديدة | New quote + explicit consent | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 57 | عدم زيادة السعر بسبب الازدحام بعد القبول إلا وفق تغيير معلن وموافقة لازمة | رسالة واضحة | Part 21 price-change lifecycle | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 58 | حفظ السعر المؤكد تاريخياً | لا يحتاج شاشة مستقلة؛ يظهر في الفاتورة والنزاع | Confirmed Price Snapshot immutable | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |
| 59 | عدم تعديل السعر التاريخي بأثر رجعي | لا يحتاج شاشة مستقلة | Append-only adjustments | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |

6. الدفع والمحفظة والفواتير

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | اختيار وسيلة الدفع قبل التأكيد | Wallet/Card/وسائل إلكترونية المتاحة | Payment methods by country/service | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 61 | تغيير وسيلة الدفع قبل التنفيذ عندما تسمح الحالة | Change method UI | Payment state validation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 62 | فشل الدفع | شاشة فشل + إعادة محاولة/وسيلة أخرى | Final failure state | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 63 | الدفع المعلق | شاشة Pending تمنع إعادة الدفع | Prevent duplicate charge | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 64 | منع الدفع المزدوج | رسالة عدم إعادة المحاولة | Idempotency + payment locks | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 65 | المحفظة: عرض الرصيد | Wallet card | Ledger balance | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 66 | المحفظة: الشحن | Top-up flow | Gateway + KYC/limits | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 67 | المحفظة: سجل المعاملات | Statement list | Immutable ledger | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 68 | المحفظة: التحويل لمستخدم آخر عند السماح | Beneficiary/amount/PIN | Beneficiary OTP + limits + country rule | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 69 | إضافة مستفيد جديد | رقم الجوال + OTP | Beneficiary verification | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 70 | PIN مالي للعمليات المطلوبة | PIN screen | Server-side authorization | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 71 | الجهاز الموثوق لا يلغي PIN المالي | رسالة/سلوك | Risk policy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 72 | الفاتورة/الإيصال بعد الرحلة | تفصيل المبلغ والمدفوعات | Invoice from snapshots | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 73 | الاسترداد الكامل أو الجزئي | طلب/حالة/مبلغ/مصدر | Refund engine + original payment link | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 74 | منع الاسترداد المكرر | لا يحتاج شاشة مستقلة | Idempotent refund | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |
| 75 | عرض حالة الاسترداد | Pending/approved/partial/rejected/completed | Refund state machine | موجود في FINAL MASTER v3 |

7. البحث عن السائق والإسناد وبدء الرحلة

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | البحث عن سائق مؤهل | شاشة Searching | Dispatch engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 77 | عرض السيارات/السائقين المتاحين بشكل تقريبي عند السماح | خريطة/عدد متاح | Privacy-safe availability | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 78 | إعادة الإسناد عند عدم قبول السائق حسب السياسة | حالة انتقالية واضحة | Assignment timeout/retry | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 79 | إلغاء الطلب أثناء البحث | زر إلغاء | Cancellation stage decision | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 80 | بعد القبول: اسم السائق وصورته وتقييمه | Driver card | Driver profile API | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 81 | إظهار رتبة/شارة تميز السائق | Badge | Driver tier source | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 82 | إظهار المركبة واللون واللوحة | Vehicle card | Verified vehicle | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 83 | إظهار ETA للسائق | Live ETA | Routing/realtime | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 84 | اتصال بالسائق | زر اتصال | Masked/approved communication | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 85 | مراسلة السائق | Chat | Realtime + moderation/privacy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 86 | مشاركة الرحلة | Share action | Secure share token | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 87 | PIN قبل الركوب عند تطبيق السياسة | PIN visible securely | Trip start verification | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 88 | بدء الرحلة لا يتم من واجهة الراكب وحدها | حالة بدء | Backend state machine | موجود في FINAL MASTER v3 |

8. الرحلة الجارية والتتبع والتغيير

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | تتبع الرحلة لحظة بلحظة | Live map | Location streaming + Reverb | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 90 | عرض الوقت والمسافة والحالة | Trip status card | Server state | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 91 | تغيير الوجهة أثناء الرحلة | Change destination flow | Part 21 repricing | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 92 | عرض أثر تغيير الوجهة على المسافة والوقت والسعر | New quote | Reprice server-side | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 93 | موافقة السائق على تغيير الوجهة عندما تتطلب القاعدة | Pending/accepted/rejected UI | Driver response + timeout | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 94 | عدم تغيير السعر تلقائياً دون موافقة مطلوبة | Explicit confirmation | Quote confirmation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 95 | إضافة محطة أثناء الرحلة عند السماح | Add stop UI | Route change + pricing | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 96 | عداد الانتظار | Timer | Server timestamps | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 97 | المهلة المجانية حسب الدولة/الموقع/الفئة | Policy-derived label | Policy engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 98 | رسوم الانتظار لا تُحسب كرحلة مكتملة قبل الركوب | لا يحتاج شاشة مستقلة | Financial decision separation | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |
| 99 | تحميل الأمتعة/التوقف لا يضاعف رسوم الزمن لنفس الدقيقة | لا يحتاج شاشة مستقلة | Billing invariant | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |

9. الإلغاء وعدم الحضور والرحلات المجدولة

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | إلغاء قبل تعيين السائق | شاشة سبب الإلغاء والأثر المالي | Cancellation decision by stage | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 101 | إلغاء بعد تعيين السائق | عرض الرسم والسبب قبل التأكيد | Cancellation fee policy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 102 | إلغاء بعد وصول السائق | عرض مرحلة الوصول/الانتظار | Evidence-aware cancellation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 103 | No-Show ليس زر عقوبة فورية | حالة تحقق/انتظار/تواصل | No-Show evidence engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 104 | التحقق من الوصول والمكان والموعد والتواصل قبل قرار No-Show | إظهار المعلومات اللازمة عند النزاع | Server evidence | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 105 | الرحلة المجدولة: إظهار شروط الإلغاء عند الحجز | Policy summary | Scheduled policy snapshot | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 106 | الرحلة المجدولة: إلغاء مجاني حتى 60 دقيقة وفق المرجع الحالي | رسالة واضحة | Configurable policy value; لا hard-code في التطبيق | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 107 | بعد المهلة: عرض رسم الإلغاء المعتمد قبل التأكيد | Confirmation dialog | Policy-derived fee | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 108 | وصول السائق مبكراً لا يبدأ الانتظار قبل الموعد | رسالة/عداد يبدأ في وقته | Server time rule | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 109 | إلغاء المنصة لأسباب تشغيلية لا يعامل كإلغاء اختياري للراكب | حالة إلغاء من المنصة | Refund/cancellation reason | موجود في FINAL MASTER v3 |

10. الأمان والسلامة والخصوصية أثناء الرحلة

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | زر SOS | زر بارز | Emergency workflow by country | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 111 | مشاركة الرحلة مع الأهل/الأصدقاء | Share screen | Secure token/expiry | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 112 | تنبيه انحراف المسار | Alert | Route anomaly detection | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 113 | إشعار وصلت بأمان | Post-trip action | Notification workflow | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 114 | Dash Cam اختيارية عند توفرها | Consent UI | Device/camera integration | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 115 | موافقة صريحة قبل التسجيل المطلوب | Consent not prechecked | Consent evidence | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 116 | تسجيل مكالمات/صوت عند تطبيق السياسة والموافقة | Consent/indicator | Encrypted storage/retention | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 117 | Flag للمخالفات | Report action | Incident flagging | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 118 | كشف السرعة الزائدة/تنبيه السلامة | Alert | Telemetry when available | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 119 | التحقق من الهوية عبر تكامل وطني مثل أبشر عند توفره | Verification state | Country-specific replaceable integration | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 120 | تحقق إضافي للرحلات الليلية عند قرار المخاطر | Challenge UI | Risk engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 121 | تأمين الرحلة عند توفر المنتج/الدولة | Insurance info | Policy/provider integration | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 122 | حماية الخصوصية وعدم إظهار محادثات خاصة لغير المصرح | Privacy notice | Access control/encryption | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 123 | E2EE حيث تدعمه قناة الاتصال المعتمدة | Security indicator | Encryption implementation | موجود في FINAL MASTER v3 |

11. الدعم الفني والشكاوى والنزاعات والأدلة

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | مركز دعم فني | Help center | Support API | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 125 | فتح تذكرة دعم فني | Form | Ticket creation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 126 | اختيار نوع المشكلة | Categories | Configurable taxonomy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 127 | ربط التذكرة برحلة | Trip selector | Reference integrity | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 128 | كتابة التفاصيل | Text area | Validation/moderation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 129 | إرفاق صور/ملفات/مستندات | Attachment UI | Secure upload/scanning | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 130 | رقم مرجعي للتذكرة | Ticket ID | Server-generated | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 131 | متابعة حالة التذكرة | Status timeline | Ticket state machine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 132 | محادثة/ردود مع الدعم | Thread UI | Realtime/notifications | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 133 | فتح شكوى | Complaint form | Complaint workflow | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 134 | تصنيف شكوى السائق/المركبة/السعر/الدفع/الأمان/الخصوصية | Category UI | Routing/prioritization | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 135 | فتح نزاع مالي منفصل عن الدعم العام | Dispute flow | Dispute engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 136 | الاعتراض على رسوم انتظار/إلغاء/No-Show/أجرة | Reason selector | Financial references | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 137 | عرض أدلة GPS المسموح بها عند النزاع | Evidence screen | Evidence service + privacy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 138 | حفظ نقطة وصول السائق ووقت البداية والمسار ولقطات الموقع | لا يحتاج شاشة مستقلة بالكامل؛ يظهر عند النزاع | Evidence logging | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |
| 139 | إظهار القرار وسببه والأثر المالي | Decision screen | Decision + refund/adjustment | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 140 | طلب إعادة مراجعة عندما تسمح السياسة | Re-review action | Appeal workflow | موجود في FINAL MASTER v3 |

12. التقييم والولاء والنقاط

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | تقييم السائق بعد رحلة مكتملة | 5 نجوم | Eligibility after completion | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 142 | سمات تقييم تفصيلية | Chips | Configurable tags | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 143 | ملاحظة اختيارية | Text | Moderation | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 144 | إكرامية اختيارية | Tip choices | Payment component | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 145 | تخطي التقييم | Skip | No forced rating | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 146 | إظهار النقاط المكتسبة من الرحلة | Breakdown | Loyalty engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 147 | رصيد نقاط الولاء | Dashboard | Points ledger | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 148 | مستويات العضوية | Tier view | Tier engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 149 | شريط تقدم للمستوى التالي | Progress | Server thresholds | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 150 | الشارات | Badges | Achievement engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 151 | التحديات الأسبوعية/الموسمية | Challenges | Configurable campaigns | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 152 | استبدال النقاط | Redeem flow | Atomic redemption | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 153 | سجل الاستبدال | History | Ledger | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 154 | مزايا الشرائح | Comparison | Benefits configuration | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 155 | برنامج الراكب الملتزم: نقاط/خصم وفق السياسة | Benefit notice | Behavior-based reward, not punitive surveillance | موجود في FINAL MASTER v3 |

13. حساب العائلة والرحلات لأفراد الأسرة

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | إضافة أفراد العائلة | Member management | Family account model | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 157 | إجمالي نقاط العائلة عند اعتماد البرنامج | Family points | Rules engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 158 | إرسال خصم/ميزة لفرد | Transfer benefit | Authorization | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 159 | تتبع رحلة الطفل عند السماح | Family tracking | Consent/guardian controls | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 160 | إشعار وصول الطفل | Notification | Trip event | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 161 | تحديد وجهات مسموحة | Guardian settings | Policy enforcement | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 162 | منع إنهاء رحلة الطفل في وجهة غير مسموحة عند تطبيق السياسة | Warning/blocked state | Backend enforcement | موجود في FINAL MASTER v3 |

14. الرحلات والحساب والإشعارات والإعدادات

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | رحلاتي: الحالية | Tab/list | Orders query | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 164 | رحلاتي: السابقة | History | Orders query | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 165 | رحلاتي: المجدولة | Scheduled list | Orders query | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 166 | إعادة طلب رحلة مشابهة | Rebook action | Create new draft, never clone stale price | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 167 | عرض الفاتورة من الرحلة | Invoice link | Snapshot retrieval | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 168 | الإشعارات: قبول السائق ووصوله | Notification center | Push/in-app | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 169 | الإشعارات: الدفع والاسترداد والمحفظة | Notification center | Financial events | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 170 | الإشعارات: تذكير الرحلات المجدولة | Notification center | Scheduler | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 171 | الإشعارات: الأمان والمسار | Priority notification | Safety events | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 172 | الإشعارات التسويقية والعروض بموافقة المستخدم | Preference controls | Consent-based marketing | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 173 | الملف الشخصي | Profile screen | Profile API | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 174 | المفضلة | Favorites | Account sync | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 175 | اللغة وتعدد اللغات RTL/LTR | Language selector | Language packs/version/cache | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 176 | المظهر Light/Dark عند دعمه | Appearance setting | Theme tokens | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 177 | الشروط والأحكام والخصوصية من معلومات التطبيق | Legal pages | Versioned policy retrieval | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 178 | تسجيل الخروج مع تأكيد | Confirmation | Session revoke | موجود في FINAL MASTER v3 |

15. الشروط والموافقات والهوية والمخاطر

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | عرض الشروط الفعالة قبل الإجراء المطلوب | Legal screen | Policy resolver | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 180 | عدم استخدام Checkbox محدد مسبقاً للموافقة | Unchecked control | Positive consent | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 181 | إعادة الموافقة عند تغيير جوهري | Re-consent screen | Version/context decision | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 182 | حالة رفض الشروط وتأثيرها المحدود على الإجراء/الخدمة المتأثرة | Blocked state | Scoped restriction | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 183 | حفظ إثبات الموافقة والنسخة واللغة والوقت | لا يحتاج شاشة مستقلة | Append-only consent record | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |
| 184 | مزامنة حالة الموافقة بين الأجهزة | لا يحتاج شاشة مستقلة | Server-sourced consent | موجود/موثق في التصميم أو ملاحظات التنفيذ |
| 185 | تحقق أمني إضافي عند جهاز جديد أو سياق حساس | OTP/Challenge | Risk engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 186 | الجهاز الجديد لا يعني حظراً تلقائياً | Challenge/allow state | Risk decision | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 187 | KYC/eKYC قبل العمليات المالية التي تتطلبه | Verification flow | KYC provider + policy | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 188 | التقييد/التعليق/التجميد المالي منفصل عن إغلاق الحساب | حالات ورسائل منفصلة | Restriction engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 189 | عرض سبب التقييد وما يمكن فعله عند السماح | Restriction detail | Reason code + appeal | موجود في FINAL MASTER v3 |

16. متطلبات البرمجة المشتركة الإلزامية (لا تُصمم كشاشات مستقلة)

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | Backend هو مصدر الحقيقة للصلاحيات والسعر والحالة | لا شاشة مستقلة | Laravel server authority | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 191 | لا Hard-code للأسعار أو الضرائب أو الرسوم أو Surge أو مدد Quote أو قواعد الدولة | لا شاشة مستقلة | Policy/config driven | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 192 | Idempotency للأوامر الحساسة | لا شاشة مستقلة | Shared API layer + backend keys | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 193 | Snapshot للسعر المؤكد | لا شاشة مستقلة | Immutable confirmed price snapshot | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 194 | Append-only للتعديلات المالية التاريخية | لا شاشة مستقلة | Adjustment records | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 195 | Audit Log | لا شاشة للراكب؛ لوحة مخولة فقط | Audit service | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 196 | Rate limiting للمصادقة والعمليات الحساسة | رسائل خطأ فقط | Rate limit | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 197 | Laravel Reverb للتحديث الفوري وليس بديلاً عن التحقق | لا شاشة مستقلة | Realtime events | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 198 | مكتبة Kotlin داخلية مشتركة للـAPI/Idempotency/TC-091/errors/retries | لا شاشة مستقلة | Android shared module | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 199 | Swift Package مكافئ | لا شاشة مستقلة | iOS shared package | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 200 | عدم وضع منطق الرحلة الخاص بالسائق داخل المكتبة المشتركة | لا شاشة مستقلة | App-specific modules | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 201 | Vue shared package للمشتركات المحايدة فقط | لا شاشة مستقلة | Frontend package | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 202 | فصل Admin Operations عن Provider Portal | لا شاشة للراكب | Separate Vue apps/RBAC | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 203 | API versioning | لا شاشة مستقلة | Versioned contracts | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 204 | Feature Flags حسب الدولة/المدينة/الخدمة | قد ينتج إظهار/إخفاء ميزة | Server config | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 205 | العملات والدول مع عزل مالي صحيح | عرض العملة المحلية | Country/currency isolation | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 206 | التقريب المالي Minor Units دون float | لا شاشة مستقلة | Money library | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 207 | اختبارات Unit/Integration/E2E/Concurrency/Regression | لا شاشة مستقلة | Automated tests | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |
| 208 | Monitoring/Logging/Incident/Backup/DR | لا شاشة للراكب عادة | Operational controls | متطلب برمجي — لا يحتاج شاشة مستقلة |

17. ضوابط التسليم للمصمم والمبرمج

| # | الميزة / المتطلب | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | حالة التصميم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | كل فئة من الـ11 لها بطاقة وشاشة/حالاتها الخاصة | الالتزام بالـWireflow المرجعي | Feature coverage tests | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 210 | كل حالة مالية حساسة تعرض المبلغ والسبب قبل موافقة الراكب | Dialogs/Breakdowns | Server source | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 211 | كل خطأ دفع له حالة UI واضحة | Error/Pending/Retry | Unified errors | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 212 | كل إلغاء/No-Show/استرداد/نزاع مرتبط بالرحلة والمرجع المالي | Linked flows | Referential integrity | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 213 | كل ميزة قد تختلف حسب الدولة لا تُصمم كقاعدة عالمية ثابتة | استخدام نصوص ديناميكية | Policy Engine | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 214 | الأرقام الموجودة في التصميم أمثلة توضيحية وليست Hard-coded | المصمم يستخدم placeholders/tokens | المبرمج يقرأ من API/config | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 215 | اللغة العربية RTL والإنجليزية LTR وباقي اللغات عبر Language Packs | Responsive RTL/LTR | Localization architecture | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 216 | إمكانية الوصول: تباين، حجم نص، قارئ شاشة، حالات بدون لون فقط | Accessible components | Accessibility semantics | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 217 | الحالات: Loading/Empty/Error/Offline/Permission denied لكل شاشة مهمة | State variants | Error/state handling | موجود في FINAL MASTER v3 |
| 218 | عدم حذف أي حالة من FINAL MASTER v3 عند تحويله إلى Figma | Figma coverage checklist | Implementation parity | موجود في FINAL MASTER v3 |

قرار التسليم النهائي

1) المصمم: يستخدم FINAL MASTER v3 مع هذا الملف معاً. لا يعتمد الصورة القديمة أو v2.

2) المبرمج: ينفذ جميع البنود الوظيفية والحالات البرمجية المذكورة هنا، بما فيها البنود التي لا تحتاج شاشة.

3) عند وجود اختلاف بين مثال بصري وقاعدة مرجعية/Policy فعالة، القاعدة المرجعية والخادم هما مصدر الحقيقة.

4) لا يجوز حذف حالة Error/Pending/Empty/Permission/Offline من التدفقات المهمة حتى لو لم تظهر في لقطة العرض الأساسية.

5) الفئات المعتمدة حالياً 11 فئة، والرحلة المشتركة متعددة الغرباء بالسيارة ليست فئة ضمن النطاق الحالي.

6) قبل الإطلاق يجب تنفيذ Matrix تتبع: Requirement → Screen/API → Backend rule → Test ID → Status.

الأساس المرجعي المستخدم في التجميع

• ملف التصميم المعتمد: DORR_Rider_Design_FINAL_MASTER_v3_APPROVED.html.

• المرجع العام الأساسي لخدمة توصيل الركاب، بما فيه الانتظار والرحلات المجدولة وأدلة GPS ونقاط الالتقاء.

• السياسات المرجعية العامة: الإلغاء، الاسترداد، No-Show، النزاعات، المخاطر، الاحتيال، المدفوعات، المحفظة، الرسوم والعمولات، KYC/KYB، AML، الحسابات والصلاحيات، التقييد والتجميد، ودورة مقدم الخدمة.

• محركات الطلب والتسعير: الإسناد، التسعير والـQuote، تغير السعر، التسعير الجغرافي، عروض مقدم الخدمة، حدود السعر، التسعير الديناميكي والذروة، العروض والخصومات والتكديس والتمويل، الضرائب ورسوم العميل، Price Breakdown، Price Confirmation، Confirmed Price Snapshot، وعدم تعديل السعر التاريخي.

• متطلبات الشروط والموافقات متعددة الإصدارات، وتعدد الدول واللغات، والمبادئ المعمارية المشتركة Kotlin/Swift/Vue/Laravel.

18. إضافات المقارنة العالمية - Uber / Bolt / Lyft

تمت إضافة البنود التالية لأنها موجودة لدى منافسين عالميين أو تمثل اتجاهاً تنافسياً واضحاً ولم تكن ظاهرة بشكل مستقل في المرجع السابق. استثناءان بطلب مالك المشروع: لا Flight Tracking، ولا تحويل «لكِ سيدتي» إلى Preference؛ تبقى فئة مستقلة.

| # | الميزة | المطلوب من المصمم | المطلوب من المبرمج | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | مركز سلامة موحد Safety Center | شاشة مركزية تجمع SOS وPIN والمشاركة والتسجيل والجهات الموثوقة | Safety services orchestration | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 220 | جهات اتصال موثوقة Trusted Contacts | إضافة/حذف وتحديد متى تتم المشاركة | Trusted contacts + consent | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 221 | مشاركة تلقائية للرحلة حسب التفضيل | كل الرحلات/الليل/يدوي | Secure share tokens | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 222 | Smart Ride Check / فحص الرحلة الذكي | هل أنت بخير؟ عند توقف طويل/انحراف/حدث غير طبيعي | Anomaly detection + escalation | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 223 | Scheduled Check-In بعد الوصول | تذكير/اطمئنان بعد الرحلة | Scheduled safety workflow | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 224 | فحص تطابق السائق والمركبة قبل الركوب | صورة/مركبة/لون/لوحة + زر عدم التطابق | Verified driver/vehicle data | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 225 | حظر سائق من المطابقة المستقبلية | زر Block بعد الرحلة/الشكوى | Persistent no-rematch rule | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 226 | السائق المفضل | Favorite + محاولة أولوية مستقبلية | Preference signal, no guarantee | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 227 | تسجيل صوت الرحلة | إعداد/تشغيل/إرفاق ببلاغ وفق القانون | Encrypted recording + retention | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 228 | تسجيل فيديو الرحلة عند توفره قانونياً وتقنياً | إعداد/إشعار/خصوصية | Encrypted media + policy | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 229 | تفضيلات السلامة | PIN/مشاركة/تسجيل/Check-In حسب كل الرحلات أو الليل | Safety preference profile | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 230 | تذكير حزام الأمان | تنبيه عند بدء الرحلة | Trip-start notification | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 231 | إخفاء أرقام الهواتف | لا يظهر الرقم الحقيقي عند الاتصال | Number masking/relay | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 232 | مركز الخصوصية | الموقع/التسجيل/التسويق/حقوق البيانات | Privacy preference + DSAR workflows | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 233 | انتظر ووفر Wait & Save | سعر أقل مقابل ETA أطول | Dispatch/pricing option | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 234 | أولوية الالتقاط Priority Pickup | رسم وETA قبل التأكيد | Priority dispatch add-on | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 235 | مقعد طفل Child Seat | إضافة حسب العمر/الوزن والتوفر | Vehicle equipment eligibility | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 236 | اصطحاب حيوان أليف Pet | إضافة مستقلة ورسوم إن وجدت | Pet-friendly driver matching | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 237 | حيوان مساعدة Service Animal | احتياج وصول مستقل عن Pet | Local-law policy handling | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 238 | لغة التواصل المفضلة | اختيار لغة | Preference signal | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 239 | ترجمة الدردشة | إظهار ترجمة الرسائل | Translation service | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 240 | Speech-to-Text للمحادثة عند الدعم | زر إملاء/تحويل كلام إلى نص | STT integration | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 241 | حساب يافع بإشراف ولي الأمر | دعوة/إشراف/حماية | Guardian/teen account model | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 242 | PIN إلزامي لحساب اليافع حسب السياسة | PIN ظاهر عند الالتقاط | Mandatory teen safety policy | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 243 | تتبع حي لولي الأمر | Activity/live tracking | Guardian authorization | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 244 | إشعارات رحلة اليافع | طلب/بدء/وصول/تغير | Guardian notifications | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 245 | محادثة ثلاثية: ولي الأمر + اليافع + السائق | Group chat | Scoped trip participants | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 246 | قفل وجهة اليافع | تنبيه وحماية الوجهة | Destination permissions | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 247 | Ride Check أكثر حساسية لحساب اليافع | Safety check UI | Risk profile tuning | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 248 | احتياجات وصول موسعة | كرسي/ضعف بصري/كبار السن/مساعدة | Accessibility profile | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 249 | حالات Loading/Empty/Offline | Variants لكل شاشة حرجة | Unified UI state handling | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 250 | حالة رفض إذن الموقع | شرح + فتح الإعدادات/إدخال يدوي عند الممكن | Permission fallback | مضاف في FINAL MASTER v4 |
| 251 | حالة لا يوجد سائق متاح | بدائل/إعادة المحاولة/تغيير الفئة | Dispatch no-supply response | مضاف في FINAL MASTER v4 |

الاستثناءات الصريحة: لم يُضف Flight Tracking. ولم يتم تغيير «لكِ سيدتي» إلى Preference؛ تبقى فئة مستقلة ضمن الـ11.

## ملحق الدمج الموحد — الأفكار المختارة والمقترحات من مرجع DORR

هذا الملحق جزء من الملف الأصلي؛ جميع البنود الأصلية 218 محفوظة كما وردت، ولم تُحذف أو تُستبدل. البنود الإضافية تبدأ بمعرف مستقل لتجنب تغيير ترقيم المرجع. مصدر الملحق: ملف الأفكار والقرارات المرفق، وليس إثباتًا بأن كل المقترحات معتمدة للتنفيذ.

حالة البنود: «مختارة مبدئيًا» = أعجبت المستخدم وتحتاج مراجعة تنفيذية؛ «موافق/مبدئي» = قرار من النقاش؛ «موجود/تحقق» = لا يُعاد برمجته؛ «مقترح» = غير معتمد؛ «مستبعد» = لا يُنفذ. تتولى منظومة DORR AI الموجودة مسبقًا الوظائف الذكية؛ لا تُبنى منصة AI ثانية.

## أ. الابتكارات المختارة — توزيع المتطلبات حسب التطبيق

| المعرف | الميزة | المطلوب من التطبيق والمبرمج | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-INN-01 | DORR Flow — قابلني في طريقي | خريطة الالتقاء، اختيار ثابت/متحرك، تعليمات المشي الآمن، قبول نقطة ثابتة بديلة | مختارة مبدئيًا |
| R-INN-02 | DORR Smart Destination — دُرر يفهم مقصدك | بحث مدخل محدد وتأكيده على الخريطة وإمكانية تصحيحه | مختارة مبدئيًا |
| R-INN-03 | DORR Continuity — رحلة بلا انقطاع | طلب متابعة آمنة، قبول بديل، عرض تسوية الرحلة دون ازدواج تحصيل | مختارة مبدئيًا |
| R-INN-04 | DORR Adaptive Ride — الرحلة تتكيف مع الراكب | حفظ التفضيلات وتعديلها وإظهار المتاح قبل الحجز | مختارة مبدئيًا؛ تطوير لراحة الراكب |
| R-INN-05 | DORR Live — الرحلة تتغير مع ظروفك | عرض خيارات مسار/وجهة/بديل مع فروقات الوقت والتكلفة وموافقة صريحة | مختارة مبدئيًا؛ تدمج مع Continuity ولا تكرر محركًا |
| R-INN-06 | DORR One-Touch Journey — المشوار بضغطة | أزرار بيت/عمل/مطار/موعد مع مراجعة قبل تأكيد الحجز | وردت ضمن الأفكار المحتفظ بها؛ تحقق من تكرارها مع اختصارات الوجهات |
| R-INN-07 | DORR Circle — دائرة السائقين المفضلين | أربع مراحل: اختيار وضع البحث، اختيار المفضلين/الكل، بحث المؤهلين، سؤال الراكب قبل التوسيع | موافقة مبدئية صريحة؛ أولوية عالية |

## ب. الأفكار السابقة — ما يخص هذا التطبيق

| المعرف | الفكرة | التطبيق والتفصيل المرجعي | القرار |
| --- | --- | --- | --- |
| R-IDEA-01 | ضمان وصول السيارة في الموعد | ضمان محدد للحجز المهم مع بديل وتعويض بشروط واضحة. | موافق؛ يحتاج نقاشًا موسعًا |
| R-IDEA-04 | تفضيلات راحتي | رحلة هادئة، تكييف، تفضيلات مناسبة للسائق. | موافق ومتحمس |
| R-IDEA-08 | رحلة العودة | تحتاج تفاصيل آلية العودة. | موافق مبدئيًا |
| R-IDEA-09 | حجز لشخص دون التطبيق | رابط آمن للمستفيد مع حماية الخصوصية. | موافق |
| R-IDEA-10 | رحلات المناسبات | حجز عدة سيارات للزواج والمؤتمرات ونحوها. | موافق |
| R-IDEA-11 | رحلة + خدمة من DORR | ربط الرحلة بالفنادق أو المشتريات أو أي خدمة؛ هل دفع موحد أم كل خدمة منفصلة؟ | موافق مع نقاش طريقة الدفع |
| R-IDEA-12 | رصيد تنقل الشركات | ميزانيات الموظفين وفواتير موحدة. | موافق مبدئيًا |
| R-IDEA-13 | خدمة المرافق لكبار السن | مركبة ومساعدة مناسبة من طرف مؤهل. | موافق مبدئيًا |
| R-IDEA-16 | الذهاب والعودة إلى نقطة الانطلاق (بديل العودة إلى منطقتي) | البديل: الراكب يطلب ذهابًا ثم عودة إلى نقطة الانطلاق. | بديل معتمد مبدئيًا |
| R-IDEA-17 | عروض المناطق الهادئة | تحتاج تحديد من يمول الخصم وكيف يمنع سوء الاستخدام. | مقترح غير محسوم التمويل |
| R-IDEA-19 | مركز الرحلات المتكررة | التأكد من اكتمال تنفيذ الحجز المتكرر. | موجود مسبقًا / مراجعة عدم التكرار |
| R-IDEA-20 | عقود التنقل | يرى مخاطر تشغيلية ويطلب صياغة ضوابط واضحة. | موافق بتحفظ |

## ج. الأفكار الـ32 الإضافية — فرز دون تحويل المقترح إلى تكليف

| المعرف | الفكرة | التفصيل | الحالة الواردة بالمصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| R-NEW-01 | دُرر ينقذ مشوارك | عند إلغاء السائق يبحث النظام عن بديل دون إعادة الطلب؛ يحافظ على بيانات الحجز والسعر المؤكد وفق السياسة. | مقترح جديد — مقارنة قبل الاعتماد |
| R-NEW-02 | احجز لي عندما يكون الوقت مناسبًا | يحدد الراكب موعد الوصول المرغوب، ويقترح النظام وقت الحجز أو التحرك بناءً على المرور والتوفر. | مقترح — قد يتقاطع مع الحجز المجدول |
| R-NEW-03 | انتظرني وأنا أخلص | احتفاظ اختياري بالسائق لوقت محدد ثم العودة، بموافقة السائق ورسوم انتظار واضحة. | مقترح — يرتبط بالذهاب والعودة |
| R-NEW-04 | قابلني عند الباب الصحيح | اقتراح بوابة أو نقطة ركوب مناسبة للمجمعات والمطارات والمستشفيات. | مقترح — تحقق من نقاط الالتقاء الموجودة |
| R-NEW-05 | مشوارك بالميزانية | يحدد الراكب سقف السعر ويقترح النظام الفئات أو الأوقات الملائمة دون ضمان التوفر. | مقترح — يرتبط بالعروض |
| R-NEW-06 | صندوق الأمتعة | إدخال عدد وأحجام الحقائب ومطابقتها مع سعة السيارة. | مقترح |
| R-NEW-07 | مشوار المفاجأة | إهداء رحلة لشخص آخر عبر رابط آمن وصلاحية محددة. | مقترح — راجع الحجز لشخص آخر |
| R-NEW-08 | خدمة ضيف دُرر | جهة مثل فندق أو مستشفى تطلب رحلة لضيف بموافقته دون اشتراط تسجيل كامل فورًا. | مقترح — مراجعة الامتثال |
| R-NEW-09 | رحلة بلا انتظار عند الخروج | قائمة طلب مسبقة بعد الفعاليات مع توقع وقت الركوب دون وعد بتوفر سيارة. | مقترح |
| R-NEW-10 | رحلة مناسبة لكبار السن | تجهيزات ووقت صعود أطول وتعليمات وصول؛ لا تتضمن خدمة طبية. | امتداد لفكرة خدمة المرافق الموافق عليها مبدئيًا |
| R-NEW-11 | دُرر يعثر على المفقودات | بلاغ وتتبع مراحل استرداد المفقودات مع حماية خصوصية الأطراف. | مقترح — تحقق من الدعم الموجود |
| R-NEW-12 | حجز السيارة بالاختيار | مقارنة عروض مؤهلة حسب السعر ووقت الوصول والمركبة. | تطوير لنظام العروض الموجود، وليس نظامًا مستقلًا |
| R-NEW-25 | رحلة + مكافأة من متجر | عرض من متجر شريك بعد رحلة مؤهلة دون إلزام بالشراء. | مقترح |
| R-NEW-26 | مشوار برعاية جهة | شركة أو معرض أو مستشفى يتحمل الرحلة أو جزءًا منها. | مقترح قوي — يتطلب اتفاقيات |
| R-NEW-27 | دُرر للجامعات | حساب مؤسسي للتنقلات بميزانيات وأوقات وصلاحيات. | مقترح — يتقاطع مع رصيد تنقل الشركات |
| R-NEW-28 | رحلة مع حجوزات أخرى | ربط مشوار بخدمات أخرى مع فصل العقد والسعر والدفع والتسوية لكل خدمة. | موافق مبدئيًا على ربط خدمات DORR |
| R-NEW-29 | كود الرحلة الجماعي | رمز للضيوف لطلب رحلات ضمن ميزانية مناسبة. | تطوير رحلات المناسبات الموافق عليها |
| R-NEW-30 | عروض العودة من الفعاليات | عروض موجهة للحضور والسائقين القريبين بعد انتهاء الفعالية. | مقترح |
| R-NEW-31 | دُرر للأماكن السياحية | نقطة حجز رقمية متعددة اللغات بالفنادق والمعالم. | مقترح |
| R-NEW-32 | مركز مكافآت الشركاء | استبدال نقاط DORR بمزايا شركاء وفق ضوابط واضحة. | مقترح — يتقاطع مع الولاء الموجود |

## د. قدرات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بهذا التطبيق — عبر DORR AI القائم

| معرف مشترك | القدرة | التصور | طريقة التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | توزيع الرحلات الذكي | الترجيح بين ETA والقبول والأهلية والعدالة ونوع المركبة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-03 | وقت الوصول الذكي | تقدير ETA وتحديثه بناء على المرور والبيانات. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-05 | التسعير الذكي | اقتراح الأسعار ضمن السياسة مع حماية السعر المثبت. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-06 | كشف الاحتيال | رصد الرحلات الوهمية وتلاعب الموقع والأنماط غير العادية. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-08 | أمان الرحلة | التنبيه للانحرافات والتوقفات مع تحقق بشري. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-09 | تفضيلات الراكب | اقتراح الفئات والتفضيلات دون استنتاج سمات حساسة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-10 | توقع الإلغاء | التنبؤ بالاحتمال والتدخل الملائم. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-12 | تحليل الشكاوى | تصنيف الشكاوى والأدلة والتوجيه. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-14 | مساعد حجز للراكب | حجز باللغة الطبيعية أو الصوت. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-16 | نقاط الالتقاء | اقتراح نقاط ركوب آمنة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-17 | تحسين المجدولة | توقع الطلب على الرحلات المجدولة. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |
| AI-19 | جودة الخدمة | تحليل أسباب التأخير وانخفاض التقييم. | تكامل/تحقق من الموجود؛ ليس بناء AI جديد |

## هـ. سير العمل المشترك الملزم — DORR Circle بأربع مراحل

1) شاشة طلب الرحلة: الراكب يختار «السائقون المفضلون» أو «أي سائق متاح وقريب».

2) عند اختيار المفضلين: يحدد سائقًا واحدًا أو مجموعة أو «تحديد الكل»؛ لا تُعرض تفاصيل السائق الخاصة.

3) يتحقق Backend من الأهلية، وفئة الرحلة، وحالة الاتصال، والمدينة، ونطاق العمل، ويمنع قبول الطلب من أكثر من سائق.

4) عند عدم توفر المختارين أو انتهاء المهلة: يُسأل الراكب صراحة قبل توسيع البحث؛ لا تحويل تلقائي دون موافقته.

## و. متطلبات الخلفية والحوكمة والاختبارات المشتركة

• تطبيق قواعد مغلق/مفتوح/تحديد لكل خدمة ودولة ومدينة وزمن من Backend، مع أولوية صلاحيات الإدارة وأهلية مقدم الخدمة.

• حساب سائق واحد ومستندات مشتركة لكل خدمات دُرر، مع اعتماد وأهلية مستقلين لكل خدمة؛ لا إنشاء حساب منفصل لخدمة الركاب.

• منع تكرار الأنظمة القائمة: السائق المفضل، الحجز المتكرر، المحفظة، تعدد المحطات، الرحلات المجدولة، العائلة، توزيع الطلبات، ونقاط الولاء؛ تُضاف فقط الفجوات بعد فحص الكود.

• جميع التغييرات في الأسعار والانتظار والرسوم والمهل والحدود والتعويضات عبر Policy/Config/API؛ لا Hard-code.

• عند تبديل السائق أو تغيير الوجهة أو إضافة خدمة: موافقات صريحة، سجل تدقيق، منع الخصم المكرر، تسوية مالية منفصلة، Idempotency، واختبارات تزامن.

• الفئات الـ11 المعتمدة محفوظة؛ «لكِ سيدتي» فئة مستقلة؛ لا إضافة لتجميع غرباء في سيارة واحدة؛ لا Flight Tracking.

• المقترحات غير المعتمدة لا تُعامل كمهام إلزامية؛ يحتاج كل بند قرارًا واضحًا، وتقديرًا، واختبار قبول، وربط Requirement → UI/API → Backend → Test ID.

## ز. بنود مستبعدة لا تدخل في التكليف

اشتراك المشاوير الشهري؛ ضمان النظافة الاختياري المستقل؛ العودة إلى منطقة الكابتن (استُبدلت بذهاب وعودة الراكب)؛ الأفكار غير المختارة من جولة الاختراعات: Find My Ride وSmart Stop وArrival Sync وPerfect Drop وSmart Match. لا تُعاد تحت أسماء مختلفة.

## ح. حدود الاعتماد

الأصل محفوظ بالكامل. الملحق يدمج الأفكار ويوزع المسؤوليات على التطبيق المناسب، لكنه لا يدعي أن أي فكرة جديدة غير موجودة في الكود، ولا يحسم المقترحات المفتوحة أو التكلفة أو الترخيص. يلزم فحص تنفيذ المصدر قبل إصدار أمر برمجي نهائي.